Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» Администрация Бирюсинского городского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2016г.                                                                                                           № 83

«Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству  территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2016 год»

В целях обеспечения надлежащего состояния территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения  № 163 от 26.07.2007г.,  (с изменениями от 28.05.2009г. №159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»            № 441 от 27.07.2012г. «Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  Администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год (приложение № 1).

- Начальнику отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству Таракановой В.В. принять план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год к организации и исполнению.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» Сапожникова С.Н.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                                А.В. Ковпинец

Приложение № 1 к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № ___ от «___»_______2016 г.

План мероприятий

по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость, сумма всего тыс. руб. | Средства заложенные в бюджете сумма всего тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Благоустройство города |
| 1 | Ремонт дорог: - отсыпка и планировка дорожного полотна с нарезкой кюветов: ул. Журавлева; ул. Гоголя; ул. Новая; ул. Водопьянова; пер. Советский; ул. Мира; ул. Пушкина. - ямочный ремонт асфальтного покрытия: 1.1. по кольцу движения общественного транспорта (ул. П. Коммуны, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Горького), ул. Ленина, ул. Шушкевича, ул. Некрасова, ул. Калинина, ул. Школьная. - ремонт асфальтного покрытия: 1.1. ул. Калинина (от ул. Нагорной до ул. Дружбы); 1.2. ул. Нагорная (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Калинина); - ремонт придомовой территории МКД: 1.1. ул. Горького,15. | м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. | 700,0 236,4 250,5 510,0 597,0 603,0 400,6 423,9 256 120 | 600 300,399 1872,273 858,113 296,478 | 600 2199,97949 | Бюджет Бирюсинского городского поселения Областной бюджет Внебюджетные средства | 30.10. 2016г. |
| 2 | Содержание городских мест общего пользования: 1. пожарные водоемы (утепление, ремонт, доливка): ул. Крупская,24; ул. Марата у магазина «Агидель»; ул. Журавлева пер. Безымянный; ул. Строительная, 24; ул. Строительная у магазина «Изумруд»; ул. Победы, 22; ул. Ивана Бича (филиал шк. № 10). 2. лестничные спуски: ул. Советская,28; тротуар между домами № 7 по ул. Первомайская и № 34 по ул. Пушкина; ул. Октябрьская,21; ул. Горького,11; ул. Горького,11-13; Вокзальная-Нахаловка; ТУСМ – Сполох; спуск между домами № 7 по ул. Первомайская и № 34 по ул. Пушкина; Мост через ключ ул. Пушкина; Мост через ключик ул. П. Коммуны; ул. Первомайская между домами №№ 7 и 8; ул. Октябрьская,25. 3. тротуары: ул. Дружбы; ул. Ивана Бича 4. автобусные остановки: ОРС; Жил. городок; ПМК; Милиция; Детский мир; М-н «Новый»; Магазин «Копейка»; Школа № 10 (ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дружбы); ул. Горького; Позитив; Библиотека; Бассейн; Стадион; Магазин «Презент» Уборка мусора в местах общественного пользования на территории городского поселения. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 908 454 454 17 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | 700 | 200 | Бюджет Бирюсинского городского поселения | 31.12. 2016г. |
| 3 | Устройство кювета по ул. Советской (от ул. Парижской Коммуны до ул. Кирова), укладка водопропускных труб через ул. Пушкина, ул. Водопьянова, ул. Некрасова, ул. Школьная, ул. Кирова. | м.п. | 558 | 1012,098 | 0 | Областной бюджет | 30.10. 2016 г. |
| 4 | Строительство автобусной остановки ул. Нагорная (Дом Быта). | шт. | 1 | 100 | 0 | Внебюджетные средства | 30.10. 2016 г. |
| 5 | Ремонт и чистка колодцев: 1. ул. Нагорная, между д. 15-17 2. ул. Пушкина – пер. Безымянный | шт. | 2 | 80 | 30 | Бюджет Бирюсинского городского поселения | 30.10. 2016г. |
| 6 | Чистка кювета по обеим сторонам дорожного полотна по ул. Парижской Коммуны (от ул. Жилгородок до ул. Энергетиков). | м.п. | 1186,7 | 503,886 | 0 | Внебюджетные средства | 30.10. 2016г. |
| 7 | Промывка труб под дорогами (отвод талых вод): 1) на перекрестках улиц: Пушкина - Фрунзе; Парижской Коммуны - Фрунзе; Парижской Коммуны – переулок Безымянный; Дружба – д сад № 4; Дружба – Набережная; Дружба – Победа; Дружба - Стадионная Дружба - Заводская г) Парижской Коммуны –Октябрьская; д) Парижской Коммуны –Горького; ж) Ленина - Фрунзе; и) Горького - Нагорная; 2) на улицах: Парижской Коммуны (под мостом и пешеходной дорожкой); улица Ленина (под мостом); ул. Островского. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 18 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 50 | 0 | Внебюджетные средства | 10.10. 2016 г. |
| 8 | 6.1.Озеленение территории города (городские субботники): а) высадка цветов в сквере Победы по ул. Советская, у здания администрации по ул. Калинина, 2, на перекрестке ул. Ленина – ул. П. Коммуны. б) подрезка молодой поросли деревьев и кустарников в парке отдыха ул. Горького,11, в парке Победы с уборкой веток и транспортировкой на свалку. |  |  | 0 | 0 | Внебюджетные средства | 20.07. 2016г. |
| 9 | Скашивание газонной травы: - площадь ул. Заводская; - парк ул. Советская; - парк отдыха ул. Горького,11; - склоны у МКД по ул. Горького; - скашивание травы по обочинам дорог (ул. Парижской Коммуны, ул. Советская, ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Нагорная, ул. Горького). |  |  | 50 | 50 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10. 2016г. |
| 10 | Планировка территории по ул. Заводской (парк с акациями) с выкорчёвыванием устаревших кустарников для установки детской площадки. Установка детской площадки, скамей, фонтана. | м3 | 3300 | 153 500 | 0 0 | Внебюджетные средства | 30.10. 2016г. |
| 11 | Вырезка старых деревьев, формирование крон деревьев: - в сквере напротив главного фасада здания администрации; - в сквере напротив бассейна; - в сквере Победы; - в сквере между Почтой и Музеем; - ул. Школьная; - ул. Советская, 12; - ул. Советская, 9; - ул. Горького, 8; - м-н Новый, 6. | шт. | 100 | 978,45 | 0 | Внебюджетные средства | 31.12. 2016г. |
| 12 | Уборка несанкционированных свалок. Санитарная очистка улиц города и уборка мусора с вывозом на свалку. | м3 | 250 | 180 | 180 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.06. 2016г |
| 13 | Охрана и защита лесов в территории муниципального образования |  |  | 264 | 264 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2016г |
| 14 | Уличное освещение, техническое обслуживание и содержание сети уличного освещения. Развитие сети уличного освещения: - Журавлева (от ул. Марата до пер. Лесной) – 6 светильников; - ул. Вокзальная от ул. Вокзальная № 43 (колонка около маг–на Лидия) до ул. Вокзальная,19 протяженность 1200 м – 7 светильников; - ул. Победы, | мес. | 12 | 2100 | 1469,897 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2015г. |
| 15 | Содержание городских дорог. (расчистка от снега, посыпка дорог при скользкости, грейдирование, нарезка кюветов). | км | 74,5 | 700 | 500 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2016г. |
| 16 | Чистка тротуаров от земли по ул. Ленина | м.п. | 1128 | 94,273 | 0 | Внебюджетные средства | 30.09. 2016г. |
| 17 | Установка уличных аншлагов, номерных знаков: - ул. Первомайская, 18а; - ул. Советская, 37 а; - название автобусных остановок, расписание движения автобусов. | шт. | 11 | 4 | 0 | Внебюджетные средства | 31.12. 2016г. |
| 18 | Мероприятия по безопасности дорожного движения: - установка дорожных знаков; - ремонт ранее установленных дорожных знаков; - нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах | шт. шт. | 30 6 | 200 | 100 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2016г. |
| 19 | Содержание кладбища: - уборка и вывоз несанкционированных навалов мусора; - подбор случайного мусора; уборка и вывоз мусора из контейнера; - уборка аварийных и упавших деревьев (вырубка сухих деревьев и кустарников), вырубка молодой поросли деревьев и кустарников; - скашивание травы. |  |  | 250 | 100 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2016г. |
| 20 | Строительство контейнерной площадки для МКД по ул. Горького,11. | шт. | 1 | 100 | 50 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2016г. |
| 21 | Приобретение и установка детских игровых и спортивных элементов. |  |  | 400 | 400 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2016г |
| 22 | Установка зимних горок: - на детской площадке по ул. Заводской (стадион); - на детской площадке МКД ул. Дружбы,4 Ремонт игровых и спортивных элементов на дет. площадки ул. Горького,11. | шт. шт. | 2 4 | 200 | 200 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2016г. |
| Итого |  |  | 12546,97 | 6343,87649 |  |  |

Выполнение данных мероприятий будет производиться с момента поступления денежных средств в местный бюджет.

Главный специалист по благоустройству

сектора по вопросам жилищно–коммунального хозяйства

энергетики, транспорта и связи                                                                     Е.А. Криволуцкая