**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2015г. № 461

Об утверждении муниципальной

программы Бирюсинского муниципального

образования «Бирюсинское городское поселение»

«Благоустройство территории Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»»

на 2016-2018г.г.

В целях повышения качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г., ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г., № 159), Правилами содержания территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденного решением Думы № 64 от 27.04.2006г., решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 441 от 27.07.2012г. «Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 90 от 26.03.2015г. Администрация Бирюсинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Благоустройство территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»» на 2016-2018г.г. (прилагается).

2. Структурным органам администрации Бирюсинского городского поселения, главным распорядителям средств бюджета руководствоваться положением Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения на 2016-2018г.г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Бирюсинский Вестник.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Бирюсинского городского поселения  от 10.12.2015г. № ­461 |

Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

«Благоустройство территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018г.г.

Бирюсинск, 2015 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 - 2018 Г.Г.

Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству

(наименование структурного подразделения ответственного за разработку муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018г.г. |
| Основание для разработки муниципальной про­граммы | Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной про­граммы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий. |
| Целевые показа­тели муниципальной программы | -Количество установленных, отремонтированных и окрашенных архитектурных форм (лавочки, урны, доски объявлений) на улицах и скверах города;  -Объем собранных и вывезенных твердых бытовых отходов с территории города;  -Количество отремонтированных и построенных новых контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов;  -Объем убранных несанкционированных свалок мусора;  - Количество обустроенных детских игровых площадок. |
| Муниципальные подпрограммы | Не предусмотрены |
| Срок реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств бюджета Бирюсинского городского поселения составляет - 4795,000 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 1090,000 тыс. рублей;  2017 год – 1745,000тыс. рублей;  2018 год – 1960,000 тыс. рублей.  За счет средств бюджета Иркутской области составляет – 0,000 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 0,000 тыс. рублей;  2017 год – 0,000 тыс. рублей;  2018 год – 0,000 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета составляет - 4795,000 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 1090,000тыс. рублей;  2017 год – 1745,000тыс. рублей;  2018 год – 1960,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результа­ты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы обеспечит:  1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  3) развитие культурного отдыха населения;  4) улучшение санитарного и экологического состояния города;  5) повышение уровня эстетики города;  6) возможность организации занятости детей и подростков;  7) привитие жителям любви и уважения к своему городу, интереса к соблюдению чистоты и порядка на территории Бирюсинского городского поселения. |

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Проблема благоустройства территории Бирюсинского городского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Зеленое хозяйство города представлено наличием деревьев и кустарников, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. Работы по формовочной обрезке и сносу деревьев не проводились из–за нехватки средств местного бюджета. Все это отрицательно сказывается на привлекательности города.

Программой предусмотрен основной состав работ минимально необходимый для того, чтобы ситуация не стала меняться к худшему:

- санитарная вырубка сухостоя и прореживание молодой поросли;

- профилактические противопожарные вырубки;

- вывоз вырубленных деревьев;

- вырубка больших деревьев, особенно ситуация усугубилась с тополями, почти 90% всех деревьев имеют возраст более 40 лет.

В настоящее время оборудовано 6 детских площадок на придомовых территориях многоквартирных домов, что не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых комплексных детских площадок.

Большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как: зоны отдыха, дороги, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Реализация Программы позволит улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселка, комфортного проживания жителей.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа направлена на комплексное благоустройство придомовых территорий, решения вопросов обеспечения надлежащего санитарного состояния, озеленения на хорошем уровне территории города.

Целью разработки данной Программы является повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу по испол­нению сметы расходов органов местного самоуправления Бирюсинского городского посе­ления, утвержденной на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов - это обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий.

Для решения поставленной задачи требуется выполнить следующие мероприятия:

1. Организация благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, использования, охраны, защиты зеленых насаждений:

- приобретение семян, грунта, ящиков под рассаду, рассады многолетних цветов;

- содержание клумб (посадка, прополка, полив);

- весенняя покраска деревьев;

- спиливание аварийных и старых деревьев;

- охрана и защита лесов на территории «Бирюсинского городского поселения»;

- прореживание молодой поросли, подрезка деревьев и кустарников в парках и скверах Бирюсинского городского поселения.

2. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения:

- установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

- приобретение инвентаря, расходных материалов;

- организация и проведение субботников по уборке территории населенных пунктов городского поселения;

- мероприятия по окашиванию территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

- приобретение техники и расходных материалов;

- мероприятия по ремонту и обслуживанию общественных колодцев;

- прочие работы и услуги по благоустройству территории.

3. Обустройство и содержание мест общего пользования:

- содержание пожарных водоемов;

- содержание лестничных спусков;

- содержание тротуаров;

- уборка мусора в местах общего пользования;

- обустройство и содержание остановочных пунктов;

- обустройство и содержание детских площадок.

Сроки реализации муниципальной программы 2016 – 2018 годы.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Благоустройство придомовых территорий включает в себя внутридомовые проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения будет достигнуто при следующих показателях:

- количество отремонтированных и окрашенных архитектурных форм (лавочки, урны, доски объявлений) на улицах и скверах города – 25 шт.;

- объем собранных и вывезенных твердых бытовых отходов с территории города – 59,5 тыс. т.;

- количество отремонтированных и построенных новых контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов – 6 шт.;

- объем убранных несанкционированных свалок мусора – 750 м3;

- количество обустроенных детских игровых площадок–3 шт.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития Бирюсинского городского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Бирюсинского городского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов: развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния города; повышение уровня эстетики города; возможность организации занятости детей и подростков; привитие жителям любви и уважения к своему городу, интереса к соблюдению чистоты и порядка на территории Бирюсинского городского поселения.

РАЗДЕЛ IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить качественный уровень жизни населения города, улучшить внешний облик города и условия проживания граждан, а именно:

1. Организация благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, использования, охраны, защиты зеленых насаждений:

- приобретение семян, грунта, ящиков под рассаду, рассады многолетних цветов;

- содержание клумб (посадка, прополка, полив);

- весенняя покраска деревьев;

- спиливание аварийных и старых деревьев;

- охрана и защита лесов на территории «Бирюсинского городского поселения»;

- прореживание молодой поросли, подрезка деревьев и кустарников в парках и скверах Бирюсинского городского поселения.

2. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения:

- установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

- приобретение инвентаря, расходных материалов;

- организация и проведение субботников по уборке территории населенных пунктов городского поселения;

- мероприятия по окашиванию территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

- приобретение техники и расходных материалов;

- мероприятия по ремонту и обслуживанию общественных колодцев;

- прочие работы и услуги по благоустройству территории.

3. Обустройство и содержание мест общего пользования:

- содержание пожарных водоемов;

- содержание лестничных спусков;

- содержание тротуаров;

- уборка мусора в местах общего пользования;

- обустройство и содержание остановочных пунктов;

- обустройство и содержание детских площадок.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы 2016 – 2018 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложение №2.

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

* - степень достижения целей (решения задач);
*  - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

 - количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

 - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

 - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

,

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности  Эмп |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

РАЗДЕЛ VI. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бирюсинского городского поселения и за счет бюджета Иркутской области в объе­мах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением о бюджете Бирюсинского городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы – 4795,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 1090,000 тыс. рублей;

2017 год – 1745,000 тыс. рублей;

2018 год – 1960,000 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Иркутской области составляет – 0,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета составляет – 4795,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 1090,000 тыс. рублей;

2017 год – 1745,000 тыс. рублей;

2018 год – 1960,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бирюсинского городского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Направления и объемы финансирования муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Благоустройство территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018г.г. представлены в приложении №3.

РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы.

В связи с этим, администрация Бирюсинского городского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит [отчет](#sub_999102) (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, [анализ](#sub_999103) целевых показателей и [аналитическую записку](#sub_999104) к отчету о результатах реализации муниципальной программы по формам согласно приложений№2,№3,№ 4 к «Положению о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации Бирюсинского городского поселения представляет главе  администрации Бирюсинского городского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации Бирюсинского городского поселения ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Раздела V муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации Бирюсинского городского поселения ответственным исполнителям муниципальных программ, в состав которых входят муниципальные подпрограммы, одновременно с ежегодным (в случае завершения программы - итоговым) отчетом о результатах реализации муниципальной программы.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Бирюсинского городского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации Бирюсинского городского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| Нач. отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | В.В. Тараканова |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2016 – 2018 г.г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 - 2018 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя |
| Отчетный год 2014 год | Текущий год 2015 год | Плановый период | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель. | | Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | | | | | | | |
| Задача | | Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий: | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: Количество установленных, отремонтированных и окрашенных архитектурных форм (лавочки, урны, доски объявлений) на улицах и скверах города | шт. | - | 16 | 10 | 10 | 5 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.2 | Целевой показатель: Объем собранных и вывезенных твердых бытовых отходов с территории города | тыс. тонн | 13,5 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 21,5 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.3 | Целевой показатель: Количество отремонтированных и построенных новых контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.4 | Целевой показатель: Объем убранных несанкционированных свалок мусора | м3 | 250 | 299 | 250 | 250 | 250 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.5 | Целевой показатель: Количество обустроенных детских игровых площадок | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2016 – 2018 г. г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 - 2018 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия | | |
| с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Организация благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - приобретение семян, грунта, ящиков под рассаду, рассады многолетних цветов;  - содержание клумб (посадка, прополка, полив);  - весенняя покраска деревьев;  - спиливание аварийных и старых деревьев;  - охрана и защита лесов на территории «Бирюсинского городского поселения»;  - прореживание молодой поросли, подрезка деревьев и кустарников в парках и скверах Бирюсинского городского поселения. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Источник финансирования | тыс. руб. | 264,000 | 510,000 | 550,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 264,000 | 510,000 | 550,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения  - установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения;  - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;  - приобретение инвентаря, расходных материалов;  - организация и проведение субботников по уборке территории населенных пунктов городского поселения;  - мероприятия по окашиванию территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;  - приобретение техники и расходных материалов;  - мероприятия по ремонту и обслуживанию общественных колодцев;  - прочие работы и услуги по благоустройству территории. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Источник финансирования | тыс. руб. | 426,000 | 635,000 | 760,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 426,000 | 635,000 | 760,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3  Обустройство и содержание мест общего пользования  - содержание пожарных водоемов;  - содержание лестничных спусков;  - содержание тротуаров;  - уборка мусора в местах общего пользования;  - обустройство и содержание остановочных пунктов;  - обустройство и содержание детских площадок. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Источник финансирования | тыс. руб. | 400,000 | 600,000 | 650,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 400,000 | 600,000 | 650,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого объем финансирования по задаче | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | 1090,000 | 1745,000 | 1960,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 1090,000 | 1745,000 | 1960,000 |
|  |  | | | | | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого объем финансирования в целом по программе | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | 1090,000 | 1745,000 | 1960,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 1090,000 | 1745,000 | 1960,000 |
|  |  | | | | | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2016 – 2018 г. г.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 - 2018 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области | Х | Х | Х | Х | Х | 4795,000 | 1090,000  0,000 | 1745,000  0,000 | 1960,000  0,000 |
| 1 | Задача: Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области | Х | Х | Х | Х | Х | 4795,000 | 1090,000  0,000 | 1745,000  0,000 | 1960,000  0,000 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Организация благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - приобретение семян, грунта, ящиков под рассаду, рассады многолетних цветов;  - содержание клумб (посадка, прополка, полив);  - весенняя покраска деревьев;  - спиливание аварийных и старых деревьев;  - охрана и защита лесов на территории «Бирюсинского городского поселения»;  - прореживание молодой поросли, подрезка деревьев и кустарников в парках и скверах Бирюсинского городского поселения. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения | 950 | 05  04 | 03  07 | 8100005120 | 200 | 1324,000 | 264,000 | 510,000 | 550,000 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения  - установка и ремонт контейнерных площадок на территории городского поселения;  - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;  - приобретение инвентаря, расходных материалов;  - организация и проведение субботников по уборке территории населенных пунктов городского поселения;  - мероприятия по окашиванию территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;  - приобретение техники и расходных материалов;  - мероприятия по ремонту и обслуживанию общественных колодцев;  - прочие работы и услуги по благоустройству территории. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области | 950 | 05 | 03 | 8100005120 | 200 | 1821,000  0,000 | 426,000  0,000 | 635,000  0,000 | 760,000  0,000 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Обустройство и содержание мест общего пользования  - содержание пожарных водоемов;  - содержание лестничных спусков;  - содержание тротуаров;  - уборка мусора в местах общего пользования;  - обустройство и содержание остановочных пунктов;  - обустройство и содержание детских площадок. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области | 950 | 05 | 03 | 8100005120 | 200 | 1650,000  0,000 | 400,000  0,000 | 600,000  0,000 | 650,000  0,000 |