# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

###### «Бирюсинское городское поселение»

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От « 16 » марта 2017 г. № 158/2

|  |
| --- |
| О выполнении муниципальной адресной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 годы» |

Заслушав на административном совете при главе администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» информацию и.о. начальника отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» о выполнении муниципальной адресной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.», руководствуясь статъей 14 Федерального Закона «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от Об.10.2003г., статьей 6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения, утвержденного решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» №163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г.№ 159), администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию и.о. начальника отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» о выполнении муниципальной адресной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бирюсинский Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

Приложение к постановлению

администрации Бирюсинского

городского поселения

от 16 марта 2017 г. №158/2

**О выполнении муниципальной адресной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 годы»**

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» в 2016 году продолжило принимать участие в областной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, реализуя муниципальную адресную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 годы»

В 2015 году данной муниципальной программой было предусмотрено мероприятие по строительству объекта капитального строительства «Водоснабжение вновь строящегося теплоисточника в г. Бирюсинск, 2 этап». Строительство водоснабжения вновь строящегося теплоисточника в 2015 году было закончено, подписаны все необходимые акты, осуществлен ввод объекта в эксплуатацию.

В 2016 году работа по данной программе была продолжена в части строительства кабельной линии 6кВ с устройством ЗРУ в котельной г.Бирюсинска.

Сметная стоимость строительства составляла 18 127 320 рублей. Но по результатам торгов стоимость строительства объекта значительно снизилась и составила 11 599 254 рублей. По результатам проведенного аукциона в электронной форме был заключен муниципальный контракт от 01.08.2016 г. № 0134300020716000031 с ООО «ЕнисейЭнергоСтрой» по строительству объекта капитального строительства «Кабельная линия 6кВт с устройством ЗРУ котельной».

Началом кабельной линии является РУ 6 кВт ПС «Бирюса» филиала «Западные электрические сети», конечным пунктом кабельной линии КЛ 6 кВт является ЗРУ 6 кВт в здании водогрейной котельной.

На кабельной эстакаде были установлены консоли крепления кабеля, произведены работы по ремонту существующей кабельной эстакады с заменой кровельного покрытия и покраской антикоррозийным покрытием металлических ферм, протяженностью 621м.п. В продолжение существующей кабельной эстакады была построена новая кабельная эстакада к ЗРУ 6 кВт новой котельной – ответвление от существующей.

Электроснабжение котельной осуществляется по двум новым силовым кабелям ААШВ 3\*240 от двух ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 кВ № 12 и № 15 подключенных к разным системам шин. Данные кабели были выбраны по условию невозгораемости и термической стойкости к токам короткого замыкания. Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция имеют сертификаты соответствия Госстандарта РФ, а так же сертификаты в области пожарной безопасности.

В установленные муниципальным контрактом сроки работы по строительству кабельной линии 6 кВт с устройством ЗРУ котельной выполнены в полном объеме. Проведен комплекс пусконаладочных работ. Проведена приемка объекта специалистами Ростехнадзора. Получена необходимая разрешительная документация. В настоящее время сотрудниками администрации ведется подготовка технического плана для ввода объекта в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет.

В 2017 году в рамках реализации программы «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» запланированы работы по приобретению модульной котельной установки «Прометей Автомат» с двумя котлами общей мощностью 1600кВт (1,4 Гкал/час) в котельную станции Тагул.

Основной проблемой в котельной на станции Тагул г. Бирюсинска являются высокие затраты на производство и транспортировку тепловой энергии. В котельной установлены два котла суммарной мощностью 1,4 Гкал/час. Присоединенной нагрузкой являются 13 жилых домов и производственное здание ПЧ-12 Абакумовской дистанции пути. Вспомогательное оборудование котельной имеет завышенную электрическую мощность, нерациональные схемы коммуникаций.Котельная является муниципальной собственностью Бирюсинского городского поселения. Проведение реконструкции котельной экономически не целесообразно в связи высокими затратами на замену всего морально и физически устаревшего оборудования котельной.

Наиболее приемлемый путь решения проблемы это строительство новой модульной

котельной на занимаемом земельном участке с двумя котлами «Прометей Автомат» общей мощностью 1600 кВт (800\*2 или 1,4 Гкал/час), замена двух котлов кустарного изготовления, а также морально и физически устаревшего котельного оборудования.

Строительство модульной котельной позволит:

- снизить затраты на выработку тепловой энергии;

- улучшить качество предоставляемой услуги и повысить надежность теплоснабжения потребителей;

- уменьшить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;

- сократить потери в тепловых сетях.

Ориентировочная стоимость приобретения и монтажа оборудования модульной котельной, указанной мощности, составит 8,120 млн. рублей, срок окупаемости три года.

Администрация Бирюсинского городского поселения подала заявку в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета Бирюсинского городского поселения на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, а именно на приобретение модульной котельной установки с двумя котлами общей мощностью 1600кВт (1,4 Гкал/час). На данный момент заявка находится на рассмотрении.

И.о. начальника отдела по вопросам ЖКХ,

земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и благоустройству Т.А. Серебренникова