**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От №

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018-2022г.г.

В целях формирования комфортной городской среды, повышения качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г., ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г., № 159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 90 от 26.03.2015г. Администрация Бирюсинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Формирование комфортной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022г.г. (прилагается).

2. Структурным органам администрации Бирюсинского городского поселения, главным распорядителям средств бюджета руководствоваться положением Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения на 2018-2022 г.г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Бирюсинский Вестник и на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Бирюсинского городского поселения  от № ­ |

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018-2022г.г.»

Бирюсинск, 2017 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2018 - 2022 Г.Г.

Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству

(наименование структурного подразделения ответственного за разработку муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 г.г.» |
| Основание для разработки муниципальной про­граммы | Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной про­граммы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Целевые показа­тели муниципальной программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий;  -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества;  -охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);  -количество благоустроенных общественных территорий. |
| Муниципальные подпрограммы | Не предусмотрены |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств бюджета Бирюсинского городского поселения составляет - тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – тыс. рублей;  2019 год – тыс. рублей;  2020 год – тыс. рублей;  2021 год – тыс. рублей;  2022 год – тыс. рублей.  За счет средств бюджета Иркутской области составляет – тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – тыс. рублей;  2019 год – тыс. рублей;  2020 год – тыс. рублей;  2021 год – тыс. рублей;  2022 год – тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета составляет - тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – тыс. рублей;  2019 год – тыс. рублей;  2020 год – тыс. рублей;  2021 год – тыс. рублей;  2022 год – тыс. рублей.  За счет средств федерального бюджета составляет - тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – тыс. рублей;  2019 год – тыс. рублей;  2020 год – тыс. рублей;  2021 год – тыс. рублей;  2022 год – тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результа­ты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы обеспечит:  1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  3) повышения уровня безопасности и комфортности проживания населения Бирюсинского городского поселения |

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В БИРЮСИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Численность населения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» составляет 8454 человек. На территории Бирюсинского городского поселения 70 многоквартирных домов, что составляет в комплексе 31 дворовую территорию. Общественных пространств – 6.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Правительством Российской Федерации утвержден приоритетный проект «Формирования комфортной городской среды». Данный проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (скверов, площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов и муниципальных общественных пространств.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественный износ твердых покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, привели к тому, что существующее состояния благоустройства территории Бирюсинского городского поселения не соответствует современным требованиям градостроительства и благоустройства. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечают потребностям населения, а также не обеспечена в полной мере физическая, пространственная и информационная доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблема благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общественного пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодекса Российской Федерации. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного хранения автомобилей и т.д.

Благоустройство является в городе важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные архитектурные формы.

Благоустройство – совокупность работ и мероприятий, осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, парков, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную городскую среду жизнедеятельности.

Разработка и реализация программы позволит улучшить уровень благоустройства, комфортного проживания жителей города.

РАЗДЕЛ I I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главной целью Программы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечение чистоты и порядка на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства, привлечении предприятий и организаций всех форм собственности, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города, контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 28.09.2017г. № 13 – по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территории Бирюсинского городского поселения приведены в соответствии с «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.207г. № 711/пр. и утверждены Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 28.09.2017г. № 13, с учетом публичных слушаний и общественного обсуждения.

Задача 2. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

При благоустройстве дворовой территории выполняется минимальный перечень работ. Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт дворовых территорий и проездов к ним;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий;

- установка скамеек и урн для мусора;

- организацию контейнерных площадок для мусора;

- установку малых архитектурных форм, в том числе спортивных и игровых комплексов;

- озеленение территории;

- организацию парковочных мест и т.д.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 27.07.2017г. № 401 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве территорий Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в рамках реализации муниципальной программы Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств, сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 27.07.2017г. № 401 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве территорий Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в рамках реализации муниципальной программы Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При благоустройстве общественных пространств выполняется минимальный перечень работ. Минимальный перечень работ включает в себя:

- устройство ограждений;

- установку скамеек и урн;

- устройство асфальтового покрытия (плитка) тротуаров, дорожек;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство контейнерных площадок;

- установку малых архитектурных форм и т.д.

2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

Сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2022 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 2.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявленная такая необходимость.

Благоустройство придомовых территорий включает в себя внутридомовые проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, освещение.

Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения будет достигнуто при следующих показателях:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 100 % (31 из 31);

- количество благоустроенных общественных территорий – 100% (5 из 5);

- количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц индивидуальных предпринимателей – 100 % (2 из 2).

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении 1. На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития Бирюсинского городского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Бирюсинского городского поселения.

РАЗДЕЛ IV. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

* - степень достижения целей (решения задач);
*  - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

 - количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

 - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

 - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

,

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности  Эмп |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бирюсинского городского поселения, за счет областного бюджета Иркутской области и за счет средств федерального бюджета в объе­мах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением о бюджете Бирюсинского городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы – тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – тыс. рублей;

2019 год – тыс. рублей;

2018 год – тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей.

за счет средств бюджета Иркутской области составляет – тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – тыс. рублей;

2019 год – тыс. рублей;

2018 год – тыс. рублей;

2019 год - тыс. рублей;

2020 год - тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета составляет - тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – тыс. рублей;

2019 год – тыс. рублей;

2020 год – тыс. рублей;

2021 год – тыс. рублей;

2022 год – тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бирюсинского городского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Направления и объемы финансирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022г.г. представлены в приложении №3.

РАЗДЕЛ VI. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы.

В связи с этим, администрация Бирюсинского городского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит [отчет](#sub_999102) (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, [анализ](#sub_999103) целевых показателей и [аналитическую записку](#sub_999104) к отчету о результатах реализации муниципальной программы по формам согласно приложений №2, №3, №4 к «Положению о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Отделу по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения представляет главе  администрации Бирюсинского городского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Раздела IV муниципальной программы.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Бирюсинского городского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения.

РАЗДЕЛ VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующих изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- создание единого информационного интернет – ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждение;

- работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных стендах в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней, на площадке проведения общественных обсуждений в зоне входной группы, на специальных информационных стендах).

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты (например, путем организации конкурса рисунков, сбора пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся);

- установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установки стендов с генеральным планом территории Бирюсинского городского поселения для проведения картирования и сбора пожеланий в местах пребывания большого количества людей;

- установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественных территорий). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | Т.А. Серебренникова |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2022 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель | | Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | | | | | | | |
| Задача | | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.2 | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | тыс. тонн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.3 | Целевой показатель: Количество благоустроенных объектов недвижимости имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящиеся в собственности (пользовании)юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2022 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия | | | | | |
| с (месяц/ год) | | по (месяц/ год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Благоустройство дворовых территорий:  - ремонт дворовых территорий и проездов к ним;  - обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий;  - установка скамеек и урн для мусора;  - организацию контейнерных площадок для мусора;  - установку малых архитектурных форм, в том числе спортивных и игровых комплексов;  - озеленение территории;  - организацию парковочных мест и т.д. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2018 | 31.12.2022 | | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Благоустройство общественных пространств:  - устройство ограждений;  - установку скамеек и урн;  - устройство асфальтового покрытия (плитка) тротуаров, дорожек;  - обустройство площадок для отдыха;  - обустройство контейнерных площадок;  - установку малых архитектурных форм и т.д. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2018 | 31.12.2022 | | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3  Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2018 | 31.12.2020 | | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Итого объем финансирования по задаче | | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
|  | Итого объем финансирования в целом по программе | | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  | |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2022 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Благоустройство дворовых территорий:  - ремонт дворовых территорий и проездов к ним;  - обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий;  - установка скамеек и урн для мусора;  - организацию контейнерных площадок для мусора;  - установку малых архитектурных форм, в том числе спортивных и игровых комплексов;  - озеленение территории;  - организацию парковочных мест и т.д. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Благоустройство общественных пространств:  - устройство ограждений;  - установку скамеек и урн;  - устройство асфальтового покрытия (плитка) тротуаров, дорожек;  - обустройство площадок для отдыха;  - обустройство контейнерных площадок;  - установку малых архитектурных форм и т.д. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |