**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30 » ноября 2017 г. № 622

О внесении изменений в Постановление

администрации Бирюсинского городского поселения

от «15» декабря 2015 г. № 468

«Об утверждении муниципальной программы

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

«Чистая вода» на 2016-2018 годы

В целях обеспечения населения питьевой водой, центральной канализацией, повышения качественного уровня жизни жителей города, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131–ФЗ от 06.10.2003г., статьями 6,37,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложения Постановления администрации Бирюсинского городского поселения № 468 от 15.12.2015г. «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода» на 2016-2018 годы изложить в новой редакции (Прилагаются).

2. Структурным органам администрации Бирюсинского городского поселения, главным распорядителям средств бюджета руководствоваться положением Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Бирюсинский Вестник и разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» №\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**Бирюсинского муниципального образования**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2016-2018 г.г**

2017г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Бирюсинского муниципального образования**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2016-2018 г.г.**

отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

(наименование структурного подразделения ответственного за разработку муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| Наименование муниципальной Программы | «Чистая вода на 2016-2018 г.г.» |
| Основание для разработки муниципальной про­граммы | Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. N 446-ПП "Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 г.г. "  Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». |
| Заказчик муниципальной про­граммы | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Разработчик муниципальной про­граммы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Исполнитель муниципальной про­граммы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Цель муниципальной про­граммы | Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах |
| Задачи муниципальной про­граммы | Повышение показателей качества воды, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг |
| Целевые показа­тели муниципальной программы | - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;  - уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения (%);  - уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения (%). |
| Муниципальные подпрограммы | Не предусмотрены |
| Срок реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы, всего – 14632,453тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 год – 414,030 тыс. руб.,  2018 год – 14218,423 тыс. руб.  Источники финансирования программы:  Областной бюджет, всего – 10091,422 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 год – 0,000 тыс. руб.,  2018 год – 10091,422 тыс. руб.  Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», всего – 487,145тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 год – 0,000 тыс. руб.,  2018 год - 487,145 тыс. руб.  Внебюджетные средства, всего 4053,886 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 год – 414,030 тыс. руб.,  2018 год - 3639,856тыс. руб.  Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и затрат, необходимых для реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результа­ты реализации муниципальной программы | 1. Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 2. Повышение качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. |

**РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решение проблем водоснабжения и водоотведения отнесено к вопросам местного значения поселений.

**Услуги по водоснабжению** водоснабжение города осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин в водопроводные сети. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из одного поверхностного водозабора и трех подземных (6 скважин).

Бирюсинское городское поселение имеет систему централизованного водоснабжения. Охват населения обеспеченного централизованной системой водоснабжения составляет 40%.

Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехРесурс (далее – ООО «ТТР») – основное предприятие, обеспечивающее потребителей питьевой водой и оказывающее услуги по водоотведению и очистке сточных вод основной части города Бирюсинска.

Источниками централизованного водоснабжения города Бирюсинска являются:

- **Скважина №05/00** расположена на территории МУП «ТВК», ул. Горького,1, глубина 200 м., Установлен глубинный насос марки ЭЦВ 10-65-65 НКР, производительностью 65 м3/час, напор 65 м, в резерве насос ЭЦВ 10-120-80, производительностью 120 м3/час, напор 80 м.

- **Ведомственная водонапорная башня Городской Больницы** – две скважины с установленными глубинными насосами ЭЦВ 6-16-90, емкость воды V~15-18 м3

- **Скважины м-он Новый** –в резерве, глубиной 190 м., установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-16-90, производительностью 16 м3/час, напор 90 м., две накопительные емкости V-65 м3 каждая**,** два сетевых насоса К 80/50, производительностью 50 м3/час, напор 50 м.,

**- Скважины ст. Тагул** – две скважины, одна в работе вторая в резерве, установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час каждый, напор 50 м., водонапорная башня с установленной емкостью V~15-18 м3 Охранная зона огорожена.

**- Скважина ЭЧК** – установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час, напор 50 м.

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 261,637 тыс. м3. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети города Бирюсинска составляет 15,4 км., износ водопроводных сетей - 63,8%.

**Услуги по водоотведению и очистки сточных вод** в ведении ООО «ТТР». Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 32%. Очистные сооружения расположены в северо-восточном направлении от г. Бирюсинск на границе муниципального образования. Общий прием стоков осуществляется на очистные сооружения ООО «ТТР», имеющие проектную мощность 864 м3/час. В связи с ликвидацией предприятия ОАО «Бирюсинский гидролизный завод», отсутствием промышленных стоков, фактическая мощность очистных сооружений в настоящее время составляет 90 м3/час. Годовой пропуск сточных вод составляет 713,9 тыс. м3.

Работа очистных сооружений происходит по упрощенной схеме: напорные коллекторы – успокоительные камеры (2 шт.) - отстойники – сброс. Место сброса сточных вод – протока Озерная (в 7 км. от очистных сооружений, 0,5 км. от д. Бирюса)

Незадействованное оборудование находится на консервации. Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Бирюса, осуществляется лабораторией участка очистных сооружений. Санитарно защитная зона очистных сооружений – 400 м.

Протяженность канализационных сетей города составляет 12,5 км, в том числе 6,0 км. требуют капитального ремонта.

Анализ аварийности на сетях водопровода показывает, что наметилась тенденция снижения количества повреждений вследствие выполненных объемов работ по замене сетей в 2006-2015 годах и обеспечения комплекса необходимых ремонтных и профилактических работ по ремонту сетей, регулярно проводимых ООО «ТТР»

Население г. Бирюсинска проживающее в жилых многоквартирных домах №№ 2,3,4,6 по улице Советская неоднократно обращались в администрацию Бирюсинского городского поселения с просьбами о подключении их домов к системе центрального водоотведения. Вышеуказанные двухэтажные жилые дома по восемь, двенадцать квартир являются полублагоустроенными, т.е. имеют централизованное отопление. Собственники квартир в этих домах самостоятельно выполнили реконструкцию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, обустроили дома выгребными ямами. В тоже время система центрального водоотведения проходит в непосредственной близости от этих домов. Согласно картографических материалов имеется естественный уклон для монтажа и подключения системы водоотведения этих домов в колодец самотечного коллектора центральной системы водоотведения, расположенной на промышленной площадке бывшего ОАО «Бирюсинский гидролизный завод». В то же время, соединив самотечным коллектором станцию перекачки, расположенную на промышленной площадке бывшего ОАО «Бирюсинский гидролизный завод» и ул. Советская появляется возможность транспортировать канализационные стоки с юго-восточной части города, минуя промежуточную станцию перекачки на ул. Ленина.

Стоимость водоотведения 1 м. куб. из выгребной ямы составляет 63,04 руб. Норматив на одного человека составляет 9,79 м. куб. Таким образом, стоимость услуги водоотведения через выгребные ямы на одного человека в месяц составляет 63,04 \* 9,79 = 617,16 руб., семья из трех человек должна заплатить 1851,48 руб. только за водоотведение, что для г. Бирюсинска очень дорого, учитывая то, что среднедушевой доход по городу составляет 8674 рубля.

В г. Бирюсинске централизованной системой водоснабжения охвачено около 40% населения. Не охвачена централизованным водоснабжением территория индивидуальной жилой застройки, где источниками водоснабжения являются скважины индивидуального пользования и шахтные колодцы, которых в городе насчитывается около ста, большинство из них в ветхом состоянии и требуют ремонта. Ремонт и строительство шахтных колодцев мероприятие очень трудоемкое и очень затратное. В городе практически нет специалистов этого профиля. Положение усугубляется тем, что уровень воды в колодцах в последние годы постоянно понижается или уходит совсем. С 2015 по 2017 годы около 30 % от общего количества колодцев по этой причине перестали существовать. В этих случаях население вынуждено запасаться питьевой водой с применением автотранспорта (у кого он имеется), в случае отсутствия такой возможности население вынуждено возить воду на ручных тележках, тачках, санках на расстояние до одного километра. В связи с этим существует острая необходимость приобретения специализированной водовозной машины.

Данный автомобиль также необходим для снабжения населения водой во время ремонта водопроводных сетей при аварийных ситуациях и при проведении плановых ремонтов объектов водоснабжения, подвоза воды для подпитки тепловых сетей на малых котельных в экстренных случаях.

Стоимость приобретения водовозной машины ГАЗ 3309 – бочка 4,2 м3 составляет 2 140 000 рублей.

**РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целью разработки данной муниципальной программы является Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения и канализации для Повышения показателей качества воды, улучшения экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг

.

Решение поставленной задачи требует выполнения следующих мероприятий:

* строительство объектов водоснабжения,
* строительство объектов водоотведения;
* реконструкция объектов водоотведения сточных вод;
* приобретение водовозного автомобиля;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения на 4,06 %.

Срок реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.

**РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах позволит достигнуть следующих показателей:

- уровень обеспеченности населения питьевой водой 42,61%;

- уровень обеспеченности населения центральной канализацией 36,06%

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 46,89%.

1. Роста обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
2. Повышение качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются:

-детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития Бирюсинского городского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Бирюсинского городского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:

1. Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
2. Повышение качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

**РАЗДЕЛ IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:

- развитие сети холодного водоснабжения города;

- развитие сети водоотведения сточных вод города;

- реконструкцию системы по отведению сточных вод;

- обеспечение жителей города, проживающих в частном секторе, питьевой водой,

а именно:

- жители ул. Пушкина получат доступ к центральному водоснабжению;

- жители частного сектора будут обеспечены питьевой водой посредством её подвоза специализированным транспортом;

- жители 5 многоквартирных домов по ул. Советская смогут пользоваться центральной канализацией;

- появится возможность транспортировать канализационные стоки с юго-восточной части города, минуя промежуточную станцию перекачки на ул. Ленина.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы 2016 – 2018 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложение №2.

**РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

 - количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

 - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

- плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,



,

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности  Эмп |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**РАЗДЕЛ VI. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ**

Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятия, исходя из необходимости достижения целевых показателей по укрупнённой структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и областного бюджета Иркутской области и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования программы, всего – 14632,453тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 год – 414,030 тыс. руб.,

2018 год – 14218,423 тыс. руб.

Источники финансирования программы:

Областной бюджет, всего – 10091,422 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 год – 0,000 тыс. руб.,

2018 год – 10091,422 тыс. руб.

Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», всего – 487,145тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 год – 0,000 тыс. руб.,

2018 год - 487,145 тыс. руб.

Внебюджетные средства, всего 4053,886 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 год – 414,030 тыс. руб.,

2018 год - 3639,856тыс. руб.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и затрат, необходимых для реализации Программы.

Направления и объёмы финансирования муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода на 2015-2018 г.г.» представлены в приложении № 3.

**РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы.

В связи с этим, администрация Бирюсинского городского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит [отчет](#sub_999102) (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, [анализ](#sub_999103)целевых показателей и [аналитическую записку](#sub_999104)к отчету о результатах реализации муниципальной программы по формам согласно приложений №2,№3, № 4 к «Положению о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации Бирюсинского городского поселения представляет главе  администрации Бирюсинского городского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Отделом по финансово-экономическим и социальным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Раздела V муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются отделом по финансово-экономическим и социальным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения, ответственным исполнителям муниципальных программ, в состав которых входят муниципальные подпрограммы, одновременно с ежегодным (в случае завершения программы - итоговым) отчетом о результатах реализации муниципальной программы.

Общее руководство реализацией мероприятий программы осуществляет глава Бирюсинского городского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет отдел по финансово-экономическим и социальным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и благоустройству

администрации Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» Т.А. Серебренникова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

«Чистая вода» 2016-2018 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2016 – 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя |
| Отчетный год 2016 год | Текущий год 2017 год | Плановый период |
| 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель | | Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | | |
| Задача | | Повышение показателей качества воды, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | - | 40 | 42,61 |  | Реестр муниципальной собственности Бирюсинского городского поселения |
| 1.2 | Целевой показатель: уровень обеспеченности населения центральной канализацией | % |  | 32 | 36,06 |  | Реестр муниципальной собственности Бирюсинского городского поселения |
| 1.3 | Целевой показатель: доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % |  | 48 | 46,89 |  | Реестр муниципальной собственности Бирюсинского городского поселения |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  Бирюсинского муниципального образования  «Бирюсинское городское поселение»  «Чистая вода» 2016-2018 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2016 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия | |
| с (месяц/ год) | | по (месяц/ год) | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | | | | | |
| 1. | Задача: Повышение показателей качества воды, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Проектно-сметная документация и инженерно-геодезические изыскания на реконструкцию самотечной канализации по ул. Советская от перекрёстка с ул. Ленина до коллектора на промышленной площадке гидролизного завода | Отдел по ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | Источник финансирования | тыс. руб. | 00,000 | 1765,944 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 00,000 | 88,497 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 00,000 | 1588,950 |
| Внебюджетные средства | тыс. руб. | 00,000 | 88,497 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.  Строительство сети наружного водовода от ул. Ленина (школа № 16) до ул. Крупской (колодец у поликлиники), далее по ул. Марата до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Марата до пер. Лесной в г. Бирюсинске | Отдел по ЖКХ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | Источник финансирования | тыс. руб. | 414,030 | 3195,511 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 00,000 | 00,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 00,000 | 00,000 |
| Внебюджетные средства | тыс. руб. | 414,030 | 3195,511 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  Приобретение водовозной машины ГАЗ 3309 – бочка 4,2м3 | Отдел по ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | Источник финансирования | тыс. руб. | 00,000 | 2140,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 00,000 | 42,800 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 00,000 | 2097,200 |
| Внебюджетные средства | тыс. руб. | 00,000 | 00,000 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.  Реконструкция самотечной канализации по ул. Советская от перекрёстка с ул. Ленина до коллектора на промплощадке гидролизного завода в г.Бирюсинске | Отдел по ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | Источник финансирования | тыс. руб. | 00,000 | 7116,968 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 00,000 | 355,848 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 00,000 | 6405,272 |
| Внебюджетные средства | тыс. руб. | 00,000 | 355,848 |
|  | Итого объем финансирования в целом по программе | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | 414,030 | 14218,423 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 00,000 | 487,145 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 00,000 | 10091,422 |
| Внебюджетные средства | тыс. руб. | 414,030 | 3639,856 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2016 – 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2016 - 2018 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| 2017 год | 2018 год |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения  Внебюджетные средства | Х | Х | Х | Х | Х | 14632,453 | 414,030 | 14218,423 |
| 1 | Задача: Повышение показателей качества воды, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения  Внебюджетные средства | Х | Х | Х | Х | Х | 14632,453 | 414,030 | 14218,423 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.  Проектно-сметная документация и инженерно-геодезические изыскания на реконструкцию самотечной канализации по ул. Советская от перекрёстка с ул. Ленина до коллектора на промышленной площадке гидролизного завода | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения  Внебюджетные средства | 950 | 05 | 02 | 8100005090 | 400 | 1765,944 | 0,000 | 1765,944 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Строительство сети наружного водовода от ул. Ленина (школа № 16) до ул. Крупской (колодец у поликлиники), далее по ул. Марата до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Марата до пер. Лесной в г. Бирюсинске | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения  Внебюджетные средства | 950 | 05 | 02 | 8100005090 | 400 | 3609,541 | 414,30 | 3195,511 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.  Приобретение водовозной машины ГАЗ 3309 – бочка 4,2м3 | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения  Внебюджетные средства | 950 | 05 | 02 | 8100005090 | 400 | 2140,000 | 0,000 | 2140,000 |
| 1.4 | Мероприятие 1.4.  Реконструкция самотечной канализации по ул. Советская от перекрёстка с ул. Ленина до коллектора на промплощадке гидролизного завода в г.Бирюсинске | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения  Внебюджетные средства | 950 | 05 | 02 | 8100005090 | 400 | 7116,968 | 0,000 | 7116,968 |