**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.01.2018г. № 34

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018-2022г.г.

В целях формирования современной городской среды, повышения качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г., ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г., № 159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 90 от 26.03.2015г., Постановление «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 490 от 15.09.2017г. Администрация Бирюсинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022г.г. (прилагается).

2. Структурным органам администрации Бирюсинского городского поселения, главным распорядителям средств бюджета руководствоваться положением Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения на 2018-2022 г.г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Бирюсинский Вестник и на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Бирюсинского городского поселения  от 26.01.2018г. №34 ­ |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018-2022г.г.»

Бирюсинск, 2018 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2018 - 2022 Г.Г.

Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству

(наименование структурного подразделения ответственного за разработку муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 г.г.» |
| Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего муниципальную программу | Постановление № 490 от 15.09.2017г. «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018г. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной про­граммы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Целевые показа­тели муниципальной программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - Количество благоустроенных общественных территорий;  - Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности в (пользовании) юридических и индивидуальных предпринимателей. |
| Муниципальные подпрограммы | Не предусмотрены |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет - 3700 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 600 тыс. рублей;  2019 год – 600 тыс. рублей;  2020 год – 800 тыс. рублей;  2021 год – 800 тыс. рублей;  2022 год – 900 тыс. рублей.  За счет средств бюджета Иркутской области составляет – тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,000 тыс. рублей;  2019 год – 0,000 тыс. рублей;  2020 год – 0,000 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета составляет - 3700 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 600 тыс. рублей;  2019 год – 600 тыс. рублей;  2020 год – 800 тыс. рублей;  2021 год – 800 тыс. рублей;  2022 год – 900 тыс. рублей.  За счет средств федерального бюджета составляет - тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,000 тыс. рублей;  2019 год – 0,000 тыс. рублей;  2020 год – 0,000 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результа­ты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы обеспечит:  1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  3) повышения уровня безопасности и комфортности проживания населения Бирюсинского городского поселения |

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В БИРЮСИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Численность населения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» составляет 8454 человек. На территории Бирюсинского городского поселения 70 многоквартирных домов, что составляет в комплексе 31 дворовую территорию. Общественных пространств – 6.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Правительством Российской Федерации утвержден приоритетный проект «Формирования комфортной городской среды». Данный проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (скверов, площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов и муниципальных общественных пространств.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественный износ твердых покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, привели к тому, что существующее состояния благоустройства территории Бирюсинского городского поселения не соответствует современным требованиям градостроительства и благоустройства. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечают потребностям населения, а также не обеспечена в полной мере физическая, пространственная и информационная доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблема благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общественного пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодекса Российской Федерации. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного хранения автомобилей и т.д.

Благоустройство является в городе важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные архитектурные формы.

Благоустройство – совокупность работ и мероприятий, осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, парков, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную городскую среду жизнедеятельности.

Разработка и реализация программы позволит улучшить уровень благоустройства, комфортного проживания жителей города.

РАЗДЕЛ I I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главной целью Программы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечение чистоты и порядка на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства, привлечении предприятий и организаций всех форм собственности, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города, контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

1. 1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 28.09.2017г. № 13 – по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территории Бирюсинского городского поселения приведены в соответствии с «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.207г. № 711/пр. и утверждены Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 28.09.2017г. № 13, с учетом публичных слушаний и общественного обсуждения.

Задача 2. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (Приложение 1).

При благоустройстве дворовой территории выполняется минимальный перечень работ. Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт дворовых территорий и проездов к ним;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- организацию контейнерных площадок для мусора;

- оборудование спортивных и игровых комплексов;

- озеленение территории;

- организацию парковочных мест и т.д.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 27.07.2017г. № 401 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве территорий Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в рамках реализации муниципальной программы Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства представлен в Приложении 2.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня в том числе в виде визуальных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в Приложении 3.

2.2. Благоустройство общественных пространств.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территория общественного пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

В целях благоустройства общественных пространств, сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (Приложение 1).

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественных территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 27.07.2017г. № 401 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве территорий Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды».

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуальный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

2.4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

2.5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на основании заключенных соглашений с администрацией Бирюсинского городского поселения.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2022 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 5.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявленная такая необходимость и благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц индивидуальных предпринимателей.

Благоустройство придомовых территорий включает в себя внутридомовые проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, освещение.

Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения будет достигнуто при следующих показателях:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 100 % (31 из 31);

- количество благоустроенных общественных территорий – 100% (6 из 6);

- количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц индивидуальных предпринимателей – 100 % (2 из 2).

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении 4. На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития Бирюсинского городского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Бирюсинского городского поселения.

РАЗДЕЛ IV. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

* - степень достижения целей (решения задач);
*  - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

 - количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

 - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

 - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

,

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности  Эмп |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бирюсинского городского поселения, за счет областного бюджета Иркутской области и за счет средств федерального бюджета в объе­мах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением о бюджете Бирюсинского городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы составляет - 3700 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 600 тыс. рублей;

2019 год – 600 тыс. рублей;

2020 год – 800 тыс. рублей;

2021 год – 800 тыс. рублей;

2022 год – 900 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Иркутской области составляет – 0,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета составляет – 3,700 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 600 тыс. рублей;

2019 год – 600 тыс. рублей;

2020 год – 800 тыс. рублей;

2021 год – 800 тыс. рублей;

2022 год – 900 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета составляет – 0,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бирюсинского городского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Направления и объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022г.г. представлены в приложении № 6.

РАЗДЕЛ VI. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы.

В связи с этим, администрация Бирюсинского городского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит [отчет](#sub_999102) (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, [анализ](#sub_999103) целевых показателей и [аналитическую записку](#sub_999104) к отчету о результатах реализации муниципальной программы по формам согласно приложений №2, №3, №4 к «Положению о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Отделу по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения представляет главе  администрации Бирюсинского городского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласно Раздела IV муниципальной программы.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Бирюсинского городского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского городского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | Т.А. Серебренникова |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

**Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих**

**благоустройству в 2018 – 2022 годах на территории Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | | Площадь  дворовой  территории,  кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории,  чел. |  |
| № п/п | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское,  сельское  поселение  Иркутской  области | населенный  пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |  |
| 1 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 11,13,15,17 | 31485,4 | 871 | 2018г. |
| Октябрьская | 21,25 |
| 2 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 3 | 9805,1 | 270 | 2019г. |
| Октябрьская | 6,8 |
| 3 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Пушкина | 34 | 16477,7 | 458 | 2018г. |
| Первомайская | 7,8 |
| Советская | 21 |
| 4 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Новый | 3,4,5,6,7 | 13952,2 | 120 | 2019г. |
| 5 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Новый | 2 | 7390,0 | 213 | 2019г. |
| Советская | 38 |
| 6 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Дружбы | 3,4,5,7,9,11 | 15679,6 | 226 | 2020г. |
| 7 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 6,8 | 1031,3 | 45 | 2020г. |
| 8 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 10 | 547,5 | 18 | 2020г. |
| 9 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Жилгородок | 14,15,17,18,19 | 1919,67 | 129 | 2022г. |
| 10 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Зои Космодемьянской | 1,3 | 1724,9 | 61 | 2020г. |
| 11 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Крупской | 47,49 | 1409,4 | 18 | 2021г. |
| 12 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | пер. Горького | 1 | 821,8 | 22 | 2021г. |
| 13 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 2,4,6,8 | 2188,9 | 60 | 2021г. |
| 14 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 3 | 576,9 | 12 | 2021г. |
| 15 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 7,9,11.13 | 2099,1 | 69 | 2021г. |
| 16 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 10,12 | 1284,4 | 60 | 2021г. |
| 17 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 14,16 | 977,1 | 48 | 2021г. |
| 18 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 15,17 | 775,8 | 32 | 2021г. |
| 19 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 18 | 652,6 | 14 | 2021г. |
| 20 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 19 | 587,8 | 18 | 2021г. |
| 21 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 20 | 507,6 | 31 | 2021г. |
| 22 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 28 | 646,9 | 24 | 2021г. |
| 23 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 29 | 596,7 | 19 | 2021г. |
| 24 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 37А | 1434,1 | 54 | 2020г. |
| Первомайская | 18А |
| 25 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 45,47,49 | 2094,8 | 49 | 2022г. |
| 26 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 1 | 895,1 | 18 | 2022г. |
| 27 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 2 | 430,8 | 14 | 2022г. |
| 28 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 3 | 743,2 | 17 | 2022г. |
| 29 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 4 | 252,3 | 15 | 2022г. |
| 30 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 6 | 246,0 | 18 | 2022г. |
| 31 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | ЭЧК-41 | 1 | 280,0 | 8 | 2022г. |
| **Всего: 31** | | | | | | | |  |

1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес общественной территории | | | | | | Общая площадь  общественной  территории,  кв.м. | Численность населения, имеющего удобный доступ к основным площадкам территории, чел. |  |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское,  сельское  поселение  Иркутской  области | населенный  пункт | улица | номер дома (при наличии) |  |
| 1 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 9А | 3474,0 | 500 | 2021г. |
| 2 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | ст. Тагул.  ул. Зои Космодемьянской | 2 | 10255,65 | 300 | 2022г. |
| 3 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Ивана Бича | 29 | 29349,82 | 500 | 2018г. |
| 4 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Заводская | 2 В | 11166,0 | 1200 | 2019г. |
| 5 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 19 В | 780,6 | 500 | 2020г. |
| 6 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 22 А | 2884,7 | 1000 | 2018г. |
| **Всего: 6** | | | | | | | |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Варианты элементов благоустройства | Фото |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*1100\*600 |  |
|  | Скамья парковая с велопарковкой:  Размеры: 2000\*1100\*600 |  |
|  | Качеля парковая Размеры: 1900\*1500\*2100 |  |
|  | Скамья парковая. Размеры: 1800\*1100\*600 |  |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*1100\*600 |  |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*1100\*600 |  |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*1100\*600 |  |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*1000\*1000 |  |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*600\*1200 |  |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*800\*950 |  |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*800\*950 | 4.jpg |
|  | Скамья парковая Размеры: 1800\*800\*950 |  |
|  | Фонарь парковый Высота: 3500 | IMG_6058.JPG |
|  | Фонарь парковый Высота: 3500 |  |
|  | Урна парковая Размеры: 600\*400\*400 | 19б2.jpg |
|  | Урна парковая Размеры: 350\*350\*600 |  |
|  | Урна парковая Размеры: 350\*350\*600 |  |
|  | Урна парковая Размеры: 350\*350\*600 |  |
|  | Урна парковая Размеры: 350\*350\*600 |  |
|  | Площадка для выгула собак | ра |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 14,00 х 14,00 м. ЕПС - 24 чел.  1. Спортивно-развивающее оборудование  2. Турник разноуровневый  3. Упоры для отжиманий  4. Брусья  5. Стол теннисный  6. Зона для прыжков в длину с места  7. Бум-балансир на пружинах  8. Спортивный комплекс  9. Информационный стенд |  |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 12,00 х 12,00 м. ЕПС - 19 чел.  1. Спортивно-развивающее оборудование  2. Турник разноуровневый  3. Упоры для отжиманий  4. Брусья  5. Стол теннисный  6. Зона для прыжков в длину с места  7. Информационный стенд |  |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 10,00 х 8,00 м. ЕПС - 10 чел.  1. Спортивно-развивающее оборудование  2. Турник разноуровневый  3. Скамья прямая  4. Скамья наклонная  5. Тренажер для мышц спины  6. Информационный стенд  7. Зона для прыжков в длину с места |  |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 15,00 х 9,00 м. ЕПС - 18 чел.  1. Спортивно-развивающее оборудование  2. Турник разноуровневый  3. Станок наклонный  4. Тренажер тройной  5. Информационный стенд  6. Зона для прыжков в длину с места |  |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 9,00 х 9,00 м. ЕПС - 10 чел.  1. Турник разноуровневый  2. Брусья  3. Скамья для физических упражнений  4. Скамья для пресса наклонная  5. Скамья для пресса прямая  6. Тренажер тройной  7. Информационный стенд  8. Зона для прыжков в длину с места |  |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 25,00 х 23,00 м. ЕПС - 36 чел.  1. Универсальная спортивная площадка  2. Спортивно-развивающее оборудование  3. Спортивно-развивающее оборудование  4. Турник разноуровневый  5. Брусья  6. Скамья для пресса прямая  7. Скамья для пресса наклонная  8. Скамья для физических упражнений  9. Информационный стенд  10. Зона для прыжков в длину с места |  |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 11,00 х 15,00 м. ЕПС - 16 чел.  1. Турник разноуровневый  2. Брусья  3. Скамья для физических упражнений  4. Скамья для пресса наклонная  5. Скамья для пресса прямая  6. Тренажер тройной  7. Тренажер "Рули" + "Вращение"  8. Тренажер «Тяга сверху» + «Жим от груди»  9. Тренажер "Маятник" + "Твист"  10. Тренажер «Воздушный ходок»  11. Информационный стенд  12. Зона для прыжков в длину с места |  |
|  | Спортивная площадка  Размер площадки 10,00 х 7,00 м. ЕПС - 8 чел.  1. Турник высокий  2. Турник низкий  3. Скамья для пресса наклонная  4. Упор для отжиманий  5. Скамья для пресса прямая  6. Брусья  7. Тренажер тройной  8. Информационный стенд  9. Зона для прыжков в длину с места |  |
|  | Спортивная площадка  Размеры: 30\*50м | ю |
|  | Спортивная площадка  Размеры: 30\*16м | и |
|  | Спортивная площадка  Размеры: 22\*12м | в |
|  | Спортивная площадка  Размер 50\*25м | а |
|  | Паровозик с вагончиками |  |
|  | Гимнастический комплекс |  |
|  | Гимнастический комплекс |  |
|  | Гимнастический комплекс |  |
|  | **Детская площадка В1** |  |
|  | **Детская площадка В2** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2022 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель | | Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | | | | | | | |
| Задача | | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.2 | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.3 | Целевой показатель: Количество благоустроенных объектов недвижимости имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящиеся в собственности (пользовании)юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | шт. |  | 1 | 1 |  |  |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2022 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия | | | | | |
| с (месяц/ год) | | по (месяц/ год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Благоустройство дворовых территорий:  - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора;  - организацию контейнерных площадок для мусора;  - оборудование спортивных и игровых площадок;  - озеленение территории;  - организацию парковочных мест и т.д. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2018 | 31.12.2022 | | Источник финансирования | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | | 400,000 | 400,000 | 450,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | | 400,000 | 400,000 | 450,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Благоустройство общественных пространств:  - устройство ограждений;  - установку скамеек и урн;  - устройство асфальтового покрытия (плитка) тротуаров, дорожек;  - обустройство площадок для отдыха;  - обустройство контейнерных площадок;  - установку малых архитектурных форм и т.д. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2018 | 31.12.2022 | | Источник финансирования | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | | 400,000 | 400,000 | 450,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | | 400,000 | 400,000 | 450,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3  Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. | Отдел по вопросам ЖКХ | | 01.01.2018 | 31.12.2020 | | Источник финансирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Итого объем финансирования по задаче | | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | 600,000 | 600,000 | | 800,000 | 800,000 | 900,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 600,000 | 600,000 | | 800,000 | 800,000 | 900,000 |
|  |  | | | | | | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | | | | | | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого объем финансирования в целом по программе | | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | 600,000 | 600,000 | | 800,000 | 800,000 | 900,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 600,000 | 600,000 | | 800,000 | 800,000 | 900,000 |
|  |  | | | | | | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | | | | | | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2022 г.г.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2022 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 3700,000  0,000  0,000 | 600,000  0,000  0,000 | 600,000  0,000  0,000 | 800,000  0,000  0,000 | 800,000  0,000  0,000 | 900,000  0,000  0,000 |
| 1 | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 3700,000  0,000  0,000 | 600,000  0,000  0,000 | 600,000  0,000  0,000 | 800,000  0,000  0,000 | 800,000  0,000  0,000 | 900,000  0,000  0,000 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Благоустройство дворовых территорий:  - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора;  - организацию контейнерных площадок для мусора;  - оборудование спортивных и игровых площадок;  - озеленение территории;  - организацию парковочных мест и т.д | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1850,000  0,000  0,000 | 300,000  0,000  0,000 | 300,000  0,000  0,000 | 400,000  0,000  0,000 | 400,000  0,000  0,000 | 450,000  0,000  0,000 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Благоустройство общественных пространств:  - устройство ограждений;  - установку скамеек и урн;  - устройство асфальтового покрытия (плитка) тротуаров, дорожек;  - обустройство площадок для отдыха;  - обустройство контейнерных площадок;  - установку малых архитектурных форм и т.д. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1850,000  0,000  0,000 | 300,000  0,000  0,000 | 300,000  0,000  0,000 | 400,000  0,000  0,000 | 400,000  0,000  0,000 | 450,000  0,000  0,000 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. | Бюджет  Бирюсинского  городского поселения  Бюджет Иркутской области  Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000  0,000  0,000 | 0,000  0,000  0,000 | 0,000  0,000  0,000 | 0,000  0,000  0,000 | 0,000  0,000  0,000 | 0,000  0,000  0,000 |