Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» Администрация Бирюсинского городского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                 20.02.2018г.                                                                                         №72

«Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству  территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 год»

В целях обеспечения надлежащего состояния территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения  № 163 от 26.07.2007г.,  (с изменениями от 28.05.2009г. №159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»            № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  Администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018 год (приложение № 1).

- Начальнику отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству Серебренниковой Т.А. принять план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018 год к организации и исполнению.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» Сапожникова С.Н.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                                А.В. Ковпинец

Приложение № 1 к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 72 от «20» февраля 2018 г.

План мероприятий

по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  на 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость, сумма всего тыс. руб. | Средства заложенные в бюджете сумма всего тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Благоустройство города |
| 1 | Ремонт дорог: - планировка дорожного полотна с нарезкой кюветов: ул.1-я Молодежная; ул. Первомайская; ул. Забобонина; ул. Складская; ул. Партизанская. - ямочный ремонт асфальтного покрытия: 1.1. по кольцу движения общественного транспорта (ул. П. Коммуны, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Горького), ул. Ленина, ул. Шушкевича, ул. Некрасова, ул. Калинина, ул. Школьная. 1.2. заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов (ул. Парижской Коммуны от ж/д переезда до ул. Горького, ул. Ленина от ул. Парижской Коммуны до ул. Советской, ул. Советская от ул. Ленина до ул. Нагорная, ул. Калинина от ул. Парижской Коммуны до ул. Нагорная, ул. Горького от ул. Парижской Коммуны до ул. Дружбы, ул. Нагорная от ул. Советская до ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы от ул. Богдана Хмельницкого до предприятия ТУСМ, ул. Школьная от ул. Калинина до ул. Октябрьская). - ремонт асфальтного покрытия: 1.1. ул. Жилгородок (от ж/д переезда до ул. Никитина); 1.2. ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Островского); 1.3. ул. Советская (от ул. Нагорная до мкр. Новый,4); - ремонт асфальтного покрытия придомовых территорий МКД: 1.1. ул. Октябрьская,21 1.2. ул. Пушкина,34 - ремонт пешеходного тротуара по ул. Ленина | м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. | 1000,0 1500,0 800,0 200,0 1100,0 302 218 260 140 90 1040 | 600000,00 508430,5 114967,52 1298693,2 1061407,8 1249966,2 635800,35 434198,28 741762,1 | 600000,00 508430,5 114967,52 1298693,2 1061407,8 1249966,2 635800,35 434198,28 741762,1 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Внебюджетные средства | 31.10. 2018г. |
| 2 | Содержание городских мест общего пользования: 1. пожарные водоемы (утепление, ремонт, доливка): ул. Марата у магазина «Агидель»; ул. Журавлева- пер. Безымянный; ул. Строительная, 24; ул. Строительная у магазина «Изумруд»; ул. Победы, 22; ул. Ивана Бича (филиал шк. № 10). 2. лестничные спуски: ул. Советская,28; тротуар между домами № 7 по ул. Первомайская и № 34 по ул. Пушкина; ул. Октябрьская,21; ул. Горького,11; ул. Горького,11-13; Вокзальная-Нахаловка; ТУСМ – Сполох; спуск между домами № 7 по ул. Первомайская и № 34 по ул. Пушкина; Мост через ключик ул. Пушкина; Мост через ключик ул. П. Коммуны; ул. Первомайская между домами №№ 7 и 8; ул. Октябрьская,25. 3. тротуары: ул. Дружбы (от ул. Горького до ТУСМ); ул. Парижской Коммуны (от ул. Советской до ул. Калинина); ул. Горького (от ул. Парижской Коммуны до ул. Дружбы); ул. Советская (от ул. Нагорная до ул. Парижской Коммуны); ул. Калинина (от ул. Ивана Бича до ул. Дружбы); Городская площадь. 4. автобусные остановки: ОРС; Жил. городок; ПМК; Милиция; Детский мир; М-н «Новый»; Магазин «Копейка»; Школа № 10 (ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дружбы); ул. Горького; Позитив; Библиотека; Бассейн; Стадион; Магазин «Презент» Уборка мусора в местах общественного пользования на территории городского поселения. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 570,0 330,0 1450,0 975,0 155 120 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | 149945,57 | 149945,57 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г. |
| 3 | Строительство автобусных остановок: ул. Дружбы (ТУСМ); ул. Нагорная (Копейка) | шт. | 2 | 170 565,5 | 170 565,5 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10. 2018 г. |
| 4 | Ремонт и чистка колодцев: по заявлениям жителей |  |  | 80000,00 | 80000,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10. 2018г. |
| 5 | Промывка труб под дорогами (отвод талых вод): 1) на перекрестках улиц: Пушкина - Фрунзе; Парижской Коммуны - Фрунзе; Парижской Коммуны – переулок Безымянный; Дружба – д сад № 4; Дружба – Набережная; Дружба – Победа; Дружба - Стадионная Дружба - Заводская Парижской Коммуны –Октябрьская; Парижской Коммуны –Горького; Ленина - Фрунзе; Горького - Нагорная; Калинина – Пушкина Калинина-Водопьянова; Калинина-Школьная; Калинина – Кирова; Калинина – Нагорная; Советская. 2) на улицах: Парижской Коммуны (под мостом и пешеходной дорожкой); улица Ленина (под мостом); ул. Островского. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 27 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 5 | 20000,00 | 20000,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 10.10. 2018 г. |
| 6 | 6.1.Озеленение территории города (городские субботники): а) высадка цветов в сквере Победы по ул. Советская, у здания администрации по ул. Калинина, 2, на перекрестке ул. Ленина – ул. П. Коммуны. б) подрезка молодой поросли деревьев и кустарников в парке отдыха ул. Горького,11, в парке Победы с уборкой веток и транспортировкой на свалку; в) высадка деревьев и кустарников в местах общего пользования. |  |  | 20000,00 | 20000,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 20.07. 2018г. |
| 7 | Скашивание газонной травы: - Городская площадь по ул. Заводской; - площадь «Победы» по ул. Советской; - площадь ул. Горького,11; - сквер напротив фасада здания администрации ул. Калинина,2; - сквер за остановкой «Бассейн» по ул. Партизанской; - участок улицы Горького (склон от ул. Школьной до дома № 17 ул. Горького); - скашивание травы по обочинам дорог (ул. Парижской Коммуны, ул. Советская, ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Нагорная, ул. Горького, ул. Калинина). | кв. м | 11200 | 70063,7 | 70063,7 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10. 2018г. |
| 8 | Благоустройство парка по ул. Советская, 22А укладка пешеходных дорожек, установка скамей, освещения, установка ограждения, замена обелиска и проведение других благоустроительных работ. | м3 | 2208 | 2074287,31 | 2074287,31 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства | 30.07. 2018г. |
| 9 | Вырезка старых деревьев, формирование крон деревьев: - ул. Советская,28; - ул. Горького,10; - ул. Школьная,3. | шт. | 7 | 120750,06 | 120750,06 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г. |
| 10 | Уборка несанкционированных свалок. Санитарная очистка улиц города и уборка мусора с вывозом на свалку. | м3 | 270 | 240000,00 | 240000,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.06. 2018г |
| 11 | Уличное освещение, техническое обслуживание и содержание сети уличного освещения. Развитие сети уличного освещения: - Журавлева; - ул. Пушкина; - ул. Ивана Бича (от ул. Горького до ул. Шушкевича); - ул. Вокзальная; - ул. Жилгородок. Замена светильников: - ул. Горького (от ул. Дружбы до конца улицы); - ул. Гоголя; - ул. Новая; - ул. Матросова; - ул. Гайдара; - ул. Крупская (от ул. Марата до конца улицы); - ул. Больничная; - ул. Забобонина; - ул. Шушкевича (от ул. Кирова до ул. Дружбы); - ул. Красной Звезды; - ул. Строительная. | мес. | 12 | 421000,00 80139,5 408950,17 | 421000,00 80139,5 408950,17 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г. |
| 12 | Содержание городских дорог. (расчистка от снега, посыпка дорог при скользкости). | км | 74,5 | 846817,11 | 846817,11 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г. |
| 13 | Мероприятия по безопасности дорожного движения: - установка дорожных знаков; - ремонт ранее установленных дорожных знаков; - нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях | шт. шт. | 27 20 | 48692,667 80242,1 | 48692,667 80242,1 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г. |
| 14 | Содержание кладбища: - уборка и вывоз несанкционированных навалов мусора; - подбор случайного мусора; уборка и вывоз мусора из контейнера; - уборка аварийных и упавших деревьев (вырубка сухих деревьев и кустарников), вырубка молодой поросли деревьев и кустарников; - скашивание травы. |  |  | 149990,00 | 149990,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г. |
| 15 | Строительство контейнерных площадок для МКД: ул. Советская,11-9; ул. Советская,14-16. | шт. | 2 | 36007,87 | 36007,87 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г. |
| 16 | Приобретение и установка детских игровых и спортивных элементов у многоквартирных домов ул. Советская,10, м-н Новый, 3,4,5,6,7. Установка скамей и урн на Городской площади. Устройство ограждения и дополнительных скамей и урн на дет. площадке Горького,17 Устройство футбольного поля и детских игровых элементов ул. Ивана Бича,29 |  |  | 800000,00 1200000,00 | 800000,00 1200000,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2018г |
| Итого |  |  | 13662677,507 | 13662677,507 |  |  |

Выполнение данных мероприятий будет производиться с момента поступления денежных средств в местный бюджет.

Консультант по вопросам ЖКХ, транспорту, связи

и благоустройству	Е.А. Криволуцкая