# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2018г**.** №394

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от «30» мая 2016г. №256  «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2019 г.г. (с изменениями от 13.02.2017г. №88, №181 от 13.04.2018г.) |  |

В целях обеспечения повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского городского поселения, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Бирюсинского городского поселения, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 6, 37, 45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» №90 от 26.03.2015г., Постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 15.09.2017г. № 490 «Об утверждении перечня муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018год (с изменениями от 06.02.2018г. № 61, от 11.04.2018 г. №173) администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от «30» мая 2016г. №256 «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2019 г.г. (с изменениями от 13.02.2017г. № 88, №181 от 13.04.2018г.):
   1. В паспорте муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2019 г.г.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы** изложить в следующей редакции: «

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы, всего – 24473,03884 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2016 год – 12162,39784 тыс. руб.,  2017 год – 0,00 тыс. руб.,  2018 год – 7806,40 тыс. руб.  2019 год – 4504,241 тыс. руб.  Источники финансирования программы:  Областной бюджет, всего – 22329,55784 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2016 год – 11802,39784 тыс. руб.,  2017 год – 0,00 тыс. руб.,  2018 год – 7306,00 тыс. руб.  2019 год – 3221,16 тыс. руб.  Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», всего – 923,24 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2016 год – 360,00 тыс. руб.,  2017 год – 0,00 тыс. руб.,  2018 год - 500,40 тыс. руб.  2019 год – 62,84 тыс. руб.  Внебюджетные источники, всего – 1 220,241 тыс.руб., в т.ч по годам:  2016 – 0,00 тыс. руб.,  2017 – 0,00 тыс. руб.,  2018 – 0,00 тыс.руб.  2019 год – 1 220,241 тыс. руб. |

»

* 1. В разделе II ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ абзац 3 дополнить предложением в следующей редакции:

« - приобретение автоматического котла мощностью 600 - 800кВт и вспомогательного оборудования для котельной Тусм».

* 1. В разделе VI ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ муниципальной программы абзацы 3,4 и 5 изложить в следующей редакции:

« Общий объем финансирования программы, всего – 24473,03884 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2016 год – 12162,39784 тыс. руб.,

2017 год – 0,00 тыс. руб.,

2018 год – 7806,40 тыс. руб.

2019 год – 4504,241 тыс. руб.

Источники финансирования программы:

Областной бюджет, всего – 22329,55784 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2016 год – 11802,39784 тыс. руб.,

2017 год – 0,00 тыс. руб.,

2018 год – 7306,00 тыс. руб.

2019 год – 3221,16 тыс. руб.

Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», всего – 923,24 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2016 год – 360,00 тыс. руб.,

2017 год – 0,00 тыс. руб.,

2018 год - 500,40 тыс. руб.

2019 год – 62,84 тыс. руб.

Внебюджетные источники, всего – 1 220,241 тыс.руб., в т.ч по годам:

2016 – 0,00 тыс. руб.,

2017 – 0,00 тыс. руб.,

2018 – 0,00 тыс.руб.

2019 год – 1 220,241 тыс. руб.»

1. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Бирюсинский Вестник и разместить на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

« Приложение № 1

к муниципальной программе

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2019 г.г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» на 2016 - 2019 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя |
| Отчетный год 2015 год | Текущий год 2016 год | Плановый период | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель. | | Обеспечение населения коммунальными услугами соответствующей требованиям безопасности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | | | | |
| Задача | | Повышение показателей качества коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель: доля собственных нужд эксплуатирующего предприятия на содержание объекта в общем объеме расходов | % |  | 100 |  | \_\_ | 70 |  | ТЭП вновь введённого теплоисточника |

»

« Приложение № 2

к муниципальной программе

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2019 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» на 2016 - 2019 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответствен-ный за реализацию мероприятия | | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия | | | |
| с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Цель: Обеспечение населения коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача: повышение показателей качества коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  строительство кабельной линии 6 кВ с устройством ЗРУ котельной | | Отдел по ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Источник финансирования | тыс. руб. | 12162,39784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 11802,39784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Приобретение блочной модульной котельной общей мощностью 1,204 Гкал/час для модернизации генерирующих мощностей источника теплоснабжения станции «Тагул» | | Отдел по ЖКХ | 01.01.2018 | 31.10.2018 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7806,40 | 0,00 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7306,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  Модернизация скважины № 5553, расположенной по адресу: д.Тимирязева, ул.Энергетиков, 9 | | Отдел по ЖКХ | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,241 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,241 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.  Внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | Отдел по ЖКХ | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,160 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5.  Приобретение автоматического котла мощностью 600 -800кВт и вспомогательного оборудо-вания для котельной Тусм | | Отдел по ЖКХ | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2940,00 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого объем финансирования в целом по программе | | | | | Источник финансирования | тыс. руб. | 12162,39784 | 0,00 | 7806,40 | 4504,241 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 360,00 | 0,00 | 500,40 | 62,84 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 11802,39784 | 0,00 | 7306,00 | 3221,16 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,241 |

»

« Приложение 3

к муниципальной программе

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2019 г.г.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» на 2016 - 2019 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Цель: Обеспечение населения коммунальными услугами, соответствующими требова-ниям безопасности, установлен-ным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологичес-ких правилах | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения  Внебюджетные средства | Х | Х | Х | Х | Х | 23975,24184 | 12162,39784 | 0,00 | 7806,40 | 4504,241 |
| 1 | Задача: повышение показа-телей качества коммунальных услуг, улучшение экологичес-кой обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 23975,24184 | 12162,39784 | 0,00 | 7806,40 | 4504,241 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  строительство кабельной линии 6 кВ с устройством ЗРУ котельной | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения | 950 | 05 | 02 | 8100005160 | 400 | 12162,39784 | 12162,39784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Приобретение блочной модульной котельной общей мощностью 1,204 Гкал/час для модернизации генерирующих мощностей источника теплоснабжения станции «Тагул» | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения | 950 | 05 | 02 | 8100005160 | 400 | 7806,40 | 0,00 | 0,00 | 7806,40 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.  Модернизация скважины № 5553, расположенной по адресу: д.Тимирязева, ул.Энергетиков, 9 | Внебюджетные средства | 950 | 05 | 02 | 8100005160 | 400 | 1220,241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,241 |
| 1.4 | Мероприятие 1.4.  Внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения | 950 | 05 | 02 | 8100005160 | 400 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| 1.5 | Мероприятие 1.5.  Приобретение автоматического котла мощностью 600 - 800кВт и вспомогательного оборудо-вания для котельной Тусм | Бюджет Иркутской области  Бюджет Бирюсинского городского поселения | 950 | 05 | 02 | 8100005160 | 400 | 3000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,000 |