**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №

 Об утверждении муниципальной программы

 Бирюсинского муниципального образования

 «Бирюсинское городское поселение»

 «Чистая вода» на 2019-2024 г.г.

 В целях обеспечения населения питьевой водой, центральной канализацией, повышения качественного уровня жизни жителей города, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131–ФЗ от 06.10.2003г., ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г., № 159), статьями 6, 37, 45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» утвержденным постановлением администрации Бирюсинского городского поселения № 472 от 09.10.2018г., Постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 475 от 10.10.2018г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода» на 2019-2024г.г. (прилагается).

2. Структурным органам администрации Бирюсинского городского поселения, главным распорядителям средств бюджета руководствоваться положением Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

 3. Признать утратившим силу Постановление администрации «О внесении изменений в Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от «15» декабря 2015 г. № 468 «Об утверждении муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода» на 2016-2018 годы (с изменениями № 657 от 29.12.2016г., № 110 от 14.03.2018г., № 622 от 30.11.2017г.).

4. Опубликовать настоящее Постановление в Бирюсинском Вестнике и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

Утверждена

постановлением администрации

Бирюсинского городского поселения

 №\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

 «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2019-2024 г.г

Бирюсинск, 2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

 «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2019-2024 г.г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы |  «Чистая вода» на 2019 – 2024г.г. |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Исполнители программы | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Участники мероприятий Программы | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» |
| Цель про­граммы | Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах |
| Задачи про­граммы  | Повышение показателей качества воды, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг  |
| Срок реализации программы | 2019 – 2024 годы |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы, всего – 15614,042 тыс. руб., в т.ч. по годам:2019 год – 204,366 тыс. руб.,2020 год – 7663,008 тыс. руб.2021 год – 1765,944 тыс. руб.,2022 год – 3195,511 тыс. руб.2023 год – 2140,000 тыс. руб.,2024 год – 645,213 тыс. руб.За счет средств бюджета Иркутской области, составляет – 10610,162 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 0,000 тыс. руб.,2020 год – 6924,012 тыс. руб.2021 год – 1588,950 тыс. руб.,2022 год – 0,000 тыс. руб.2023 год – 2097,200 тыс. руб.,2024 год – 0,000 тыс. руб.За счет средств бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», составляет – 1364,024 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 204,366 тыс. руб.,2020 год – 383,148 тыс. руб.2021 год – 88,497 тыс. руб.,2022 год – 0,000 тыс. руб.2023 год – 42,800 тыс. руб.,2024 год – 645,213 тыс. руб.За счет средств внебюджетных источников, составляет 3639,856 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 0,000 тыс. руб.,2020 год – 355,848 тыс. руб.2021 год – 88,497 тыс. руб.,2022 год – 3195,511 тыс. руб.2023 год – 0,000 тыс. руб.,2024 год – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
2. Повышение качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.
 |

**Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решение проблем водоснабжения и водоотведения отнесено к вопросам местного значения поселений.

**Услуги по водоснабжению**

Водоснабжение города осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин в водопроводные сети. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из одного поверхностного водозабора и трех подземных (6 скважин).

 Бирюсинское городское поселение имеет систему централизованного водоснабжения. Охват населения обеспеченного централизованной системой водоснабжения составляет 40%.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» (далее – ООО «ТТР») – основное предприятие, обеспечивающее потребителей питьевой водой и оказывающее услуги по водоотведению и очистке сточных вод основной части города Бирюсинска.

 Источниками централизованного водоснабжения города Бирюсинска являются:

- **Скважина №05/00** расположена на территории МУП «ТВК», ул. Горького,1, глубина 200 м., Установлен глубинный насос марки ЭЦВ 10-65-65 НКР, производительностью 65 м3/час, напор 65 м, в резерве насос ЭЦВ 10-120-80, производительностью 120 м3/час, напор 80 м.

 - **Ведомственная водонапорная башня Городской Больницы** – две скважины с установленными глубинными насосами ЭЦВ 6-16-90, емкость воды V~15-18 м3

 - **Скважины м-он Новый** –в резерве, глубиной 190 м., установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-16-90, производительностью 16 м3/час, напор 90 м., две накопительные емкости V-65 м3 каждая**,** два сетевых насоса К 80/50, производительностью 50 м3/час, напор 50 м.,

**- Скважины ст. Тагул** – две скважины, одна в работе вторая в резерве, установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час каждый, напор 50 м., водонапорная башня с установленной емкостью V~15-18 м3 Охранная зона огорожена.

**- Скважина ЭЧК** – установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час, напор 50 м.

 Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 261,637 тыс. м3. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети города Бирюсинска составляет 15,4 км., износ водопроводных сетей - 63,8%.

 **Услуги по водоотведению и очистки сточных вод** находятся в ведении ООО «ТТР». Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 32%. Очистные сооружения расположены в северо-восточном направлении от г. Бирюсинск на границе муниципального образования. Общий прием стоков осуществляется на очистные сооружения ООО «ТТР», имеющие проектную мощность 864 м3/час. В связи с ликвидацией предприятия ОАО «Бирюсинский гидролизный завод», отсутствием промышленных стоков, фактическая мощность очистных сооружений в настоящее время составляет 90 м3/час. Годовой пропуск сточных вод составляет 713,9 тыс. м3.

Работа очистных сооружений происходит по упрощенной схеме: напорные коллекторы – успокоительные камеры (2 шт.) - отстойники – сброс. Место сброса сточных вод – протока Озерная (в 7 км. от очистных сооружений, 0,5 км. от д. Бирюса)

Незадействованное оборудование находится на консервации. Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Бирюса, осуществляется лабораторией участка очистных сооружений. Санитарно защитная зона очистных сооружений – 400 м.

 Протяженность канализационных сетей города составляет 12,5 км, в том числе 6,0 км. требуют капитального ремонта.

 Анализ аварийности на сетях водопровода показывает, что наметилась тенденция снижения количества повреждений вследствие выполненных объемов работ по замене сетей в 2006-2015 годах и обеспечения комплекса необходимых ремонтных и профилактических работ по ремонту сетей, регулярно проводимых ООО «ТТР»

Население г. Бирюсинска проживающее в жилых многоквартирных домах №№ 2,3,4,6 по улице Советская неоднократно обращались в администрацию Бирюсинского городского поселения с просьбами о подключении их домов к системе центрального водоотведения. Вышеуказанные двухэтажные жилые дома по восемь, двенадцать квартир являются полублагоустроенными, т.е. имеют централизованное отопление. Собственники квартир в этих домах самостоятельно выполнили реконструкцию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, обустроили дома выгребными ямами. В то же время система центрального водоотведения проходит в непосредственной близости от этих домов. Согласно картографических материалов имеется естественный уклон для монтажа и подключения системы водоотведения этих домов в колодец самотечного коллектора центральной системы водоотведения, расположенной на промышленной площадке бывшего ОАО «Бирюсинский гидролизный завод». В то же время, соединив самотечным коллектором станцию перекачки, расположенную на промышленной площадке бывшего ОАО «Бирюсинский гидролизный завод» и ул. Советская появляется возможность транспортировать канализационные стоки с юго-восточной части города, минуя промежуточную станцию перекачки на ул. Ленина.

 Стоимость водоотведения 1 м. куб. из выгребной ямы составляет 63,04 руб. Норматив на одного человека составляет 9,79 м. куб. Таким образом, стоимость услуги водоотведения через выгребные ямы на одного человека в месяц составляет 63,04 \* 9,79 = 617,16 руб., семья из трех человек должна заплатить 1851,48 руб. только за водоотведение, что для г. Бирюсинска очень дорого, учитывая то, что среднедушевой доход по городу составляет 8674 рубля.

 В г. Бирюсинске централизованной системой водоснабжения охвачено около 40% населения. Не охвачена централизованным водоснабжением территория индивидуальной жилой застройки, где источниками водоснабжения являются скважины индивидуального пользования и шахтные колодцы, которых в городе насчитывается около ста, большинство из них в ветхом состоянии и требуют ремонта. Ремонт и строительство шахтных колодцев мероприятие очень трудоемкое и очень затратное. В городе практически нет специалистов этого профиля. Положение усугубляется тем, что уровень воды в колодцах в последние годы постоянно понижается или уходит совсем. С 2015 по 2018 годы около 30 % от общего количества колодцев по этой причине перестали существовать. В этих случаях население вынуждено запасаться питьевой водой с применением автотранспорта (у кого он имеется), в случае отсутствия такой возможности население вынуждено возить воду на ручных тележках, тачках, санках на расстояние до одного километра. В связи с этим существует острая необходимость приобретения специализированной водовозной машины.

Данный автомобиль также необходим для снабжения населения водой во время ремонта водопроводных сетей при аварийных ситуациях и при проведении плановых ремонтов объектов водоснабжения, подвоза воды для подпитки тепловых сетей на малых котельных в экстренных случаях.

 Стоимость приобретения водовозной машины ГАЗ 3309 – бочка 4,2 м3 составляет 2 140 000 рублей.

**Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

 Целью разработки данной муниципальной программы является Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения и канализации для Повышения показателей качества воды, улучшения экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг.

Решение поставленной задачи требует выполнения следующих мероприятий:

- Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геодезических изысканий на реконструкцию самотечной канализации по ул. Советская от перекрёстка с ул. Ленина до коллектора на промышленной площадке гидролизного завода;

- Реконструкция самотечной канализации по ул. Советская от перекрёстка с ул. Ленина до коллектора на промплощадке гидролизного завода в г. Бирюсинске;

- Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геодезических изысканий на строительство и прокладку сетей водоотведения ø 150 по ул. 3-я Молодежная - 350 м. и ø100 по ул. Ивана Бича -200 м.

- Строительство сети наружного водовода от ул. Ленина (школа № 16) до ул. Крупской (колодец у поликлиники), далее по ул. Марата до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Марата до пер. Лесной в г. Бирюсинске;

- Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геодезических изысканий на строительство водопровода от многоквартирного дома № 49 по ул. Крупской до ул. Энергетиков;

- Строительство водопровода от многоквартирного дома № 49 по ул. Крупской до ул. Энергетиков;

- Приобретение водовозной машины ГАЗ 3309 – бочка 4,2м3;

Выполнение мероприятий по программе будет достигнуто при следующих показателях:

- уровень обеспеченности населения питьевой водой 45,36%;

- уровень обеспеченности населения центральной канализацией 36,18%;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 46,78%.

Определение показателей обеспечивается по ежегодным отчетам о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий на территории Бирюсинского городского поселения.

 Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

 Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить повышение показателей качества воды, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг, а именно:

- строительство объектов водоснабжения,

- строительство объектов водоотведения;

- реконструкция объектов водоотведения сточных вод;

- приобретение водовозного автомобиля.

 Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложение №2.

 Срок реализации муниципальной программы 2019 – 2024 годы.

**Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

 Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода» на 2019-2024 г.г. не предусматривает выделение подпрограмм.

**Глава 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ**

 На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

 К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются:

 - детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Бирюсинского городского поселения.

**Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятия, исходя из необходимости достижения целевых показателей по укрупнённой структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», областного бюджета Иркутской области и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования программы, всего – 15614,042 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 204,366 тыс. руб.,

2020 год – 7663,008 тыс. руб.

2021 год – 1765,944 тыс. руб.,

2022 год – 3195,511 тыс. руб.

2023 год – 2140,000 тыс. руб.,

2024 год – 645,213 тыс. руб.

За счет средств бюджета Иркутской области, составляет – 10610,162 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 0,000 тыс. руб.,

2020 год – 6924,012 тыс. руб.

2021 год – 1588,950 тыс. руб.,

2022 год – 0,000 тыс. руб.

2023 год – 2097,200 тыс. руб.,

2024 год – 0,000 тыс. руб.

За счет средств бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», составляет – 1364,024 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 204,366 тыс. руб.,

2020 год – 383,148 тыс. руб.

2021 год – 88,497 тыс. руб.,

2022 год – 0,000 тыс. руб.

2023 год – 42,800 тыс. руб.,

2024 год – 645,213 тыс. руб.

За счет средств внебюджетных источников, составляет 3639,856 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 0,000 тыс. руб.,

2020 год – 355,848 тыс. руб.

2021 год – 88,497 тыс. руб.,

2022 год – 3195,511 тыс. руб.

2023 год – 0,000 тыс. руб.,

2024 год – 0,000 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бирюсинского городского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Направления и объёмы финансирования муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода» на 2019-2024г.г.» представлены в приложении № 2.

**Глава 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В рамках реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:

- Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

-Повышение качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и благоустройству Т.А. Серебренникова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Бирюсинского муниципального образования

 «Бирюсинское городское поселение»

«Чистая вода» на 2019 – 2024 г.г.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2019 - 2024 Г.Г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| Отчетный год 2017 год | Текущий год 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой  | % | 40 | 42,61 | 42,61 | 42,64 | 42,64 | 43,18 | 45,36 | 45,36 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения центральной канализацией  | % | 32 | 36,06 | 36,06 | 36,16 | 36,16 | 36,18 | 36,18 | 36,18 |
| 1.3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 48 | 46,89 | 46,89 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Бирюсинского муниципального образования

 «Бирюсинское городское поселение»

«Чистая вода» на 2019 – 2024 г.г.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2019 - 2024 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Источник финансирования | За весь период реализации муниципальной программы | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Чистая вода» на 2019 – 2024 г.г. |
| Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | Всего, в том числе: | 15614,042 | 204,366 | 7663,008 | 1765,944 | 3195,511 | 2140,000 | 645,213 |
| Областной бюджет | 10610,162 | 0,000 | 6924,012 | 1588,950 | 0,000 | 2097,200 | 0,000 |
| Местный бюджет | 1364,024 | 204,366 | 383,148 | 88,497 | 0,000 | 42,800 | 645,213 |
| Внебюджетные средства | 3639,856 | 0,000 | 355,848 | 88,497 | 3195,511 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1 Строительство объектов водоотведения |
| Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | Всего, в том числе: | 2411,157 | 0,000 | 0,000 | 1765,944 | 0,000 | 0,000 | 645,213 |
| Областной бюджет | 1588,950 | 0,000 | 0,000 | 1588,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 733,710 | 0,000 | 0,000 | 88,497 | 0,000 | 0,000 | 645,213 |
| Внебюджетные средства | 88,497 | 0,000 | 0,000 | 88,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2Реконструкция объектов водоотведения сточных вод  |
| Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | Всего, в том числе: | 7116,968 | 0,000 | 7116,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 6405,272 | 0,000 | 6405,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 355,848 | 0,000 | 355,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 355,848 | 0,000 | 355,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 3Строительство объектов водоснабжения |
| Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | Всего, в том числе: | 3945,917 | 204,366 | 546,040 | 0,00 | 3195,511 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 518,740 | 0,000 | 518,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 231,666 | 204,366 | 27,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 3195,511 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 3195,511 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4Приобретение водовозного автомобиля |
| Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству | Всего, в том числе: | 2140,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 2140,000 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2097,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 2097,200 | 0,00 |
| Местный бюджет | 42,800 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 42,800 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |