Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» Администрация Бирюсинского городского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                    11.12.2018г.                                                                                         №580

Об утверждении плана работ по

ремонту и содержанию автомобильных дорог

на территории Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2019 год

В целях повышения качества дорог общего пользования, руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г., ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г.,  № 159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 243 от 29.07.2013г. «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019 год (приложение).

- Начальнику отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству Серебренниковой Т.А. принять план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019 год к организации и исполнению.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» Сапожникова С.Н.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                                А.В. Ковпинец

Приложение к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» №580 от «11» декабря 2018г.

План

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость, сумма всего тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | Планировка дорожного полотна: Сполох (ул. Свердлова (1500п.м.), ул. Березовая (600п.м.), участок дороги от ж/д переезда до ул. Свердлова (2500п.м.), по лесу до ул. Свердлова (600 п.м.); Нахаловка (от ж/д переезда до ул. 1-я Зеленая (2700 п.м), ул. 2-я Зеленая (600 п.м), ул. 1-я Зеленая (1200п.м.); ул. Ивана Бича от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Заводская; ул. Партизанская от дома № 20 до ул. Парижской Коммуны. | п.м. | 15180 | 1632,95445 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.10. 2019г. |
| 2 2.1 2.2 | Ямочный ремонт асфальтного покрытия струйно-инъекционным методом: По кольцу движения общественного транспорта (ул. П. Коммуны, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Горького); ул. Ленина; ул. Шушкевича; ул. Калинина. |  |  | 536,2161 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.10. 2019г. |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Ремонт асфальтного покрытия заливщиком швов: ул. Школьная; ул. Нагорная; ул. Калинина; ул. Горького; ул. Дружбы. |  |  | 124,45224 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.10. 2019г. |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 | Ремонт асфальтного покрытия: ул. Жилгородок (от ул. Никитина до ул. Вокзальная); ул. Горького (от ул. Дружбы до лыжной базы); ремонт участка дороги м/д ЦКиД «Надежда» и МКД ул. Советская,21; ул. Некрасова (от ул. Калинина до ул. Советской); перекресток ул. Дружбы-ул. Богдана Хмельницкого; ул. Фрунзе (от ул. Пушкина до ворот); ул. Шушкевича (от ул. Дружбы до поворота. | м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. | 173 655 66,5 536 39 392 706 | 986,92670 3264,30551 291,75469 2143,56934 270,82099 1204,98115 3938,685 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет | 31.10. 2019г. |
| 5 5.1 | Строительство автобусной остановки: ул. Пионерская. | шт. | 1 | 99,78782 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10. 2019 г. |
| 6 | Содержание городских дорог. (расчистка от снега, посыпка дорог при скользкости). | км | 81,5 | 1 499, 8311 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2019г. |
| 7 | Установка новых и ремонт ранее установленных дорожных знаков. | шт. | 20 | 50,000 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2019г. |
| 8 8.1 8.2 8.3 | Нанесение дорожной разметки: По кольцу движения общественного транспорта (ул. Парижская Коммуна, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Горького) (1.5); Пешеходный переход (ул. Парижская Коммуна, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Горького, Калинина, Марата) (1.14.1) Искусственная неровность (ул. Дружбы, ул. Калинина; ул. Горького, ул. Нагорная, ул. Школьная) (1.25). | шт. | 21 | 80,500 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2019г. |
| 9 9.1 9.2 | Ремонт пешеходных тротуаров: Тротуар по ул. Горького; Тротуар по ул. Советская. | п.м п.м | 1420 825 | 1014,28350 795,39128 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2019г. |
| 10 | Обустройство кювета по ул. Горького (от МКД № 3 по ул. Горького до ул. Парижской Коммуны) | п.м | 180,5 | 510,18590 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12. 2019г. |
| 11 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Парижской Коммуны |  |  | 20000,00 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет | 31.12. 2019г. |
| Итого |  |  | 38444,64577 |  |  |

Выполнение данных работ будет производиться в пределах сумм утвержденных в бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019г. и на плановый период 2020-2021 гг.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и благоустройству                                       Т.А. Серебренникова