Российская Федерация

 Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Администрация Бирюсинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «19» марта 2019г. №14

 Об актуализации схемы теплоснабжения Бирюсинского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года №190 ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:

 1. Актуализировать Схему теплоснабжения Бирюсинского городского поселения;

 2. Утвердить График мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения Бирюсинского городского поселения (Приложение №1);

 3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по актуализации Схемы теплоснабжения Бирюсинского городского поселения (Приложение №2):

 4. Разместить на официальном сайте Бирюсинского городского поселения уведомление о начале актуализации Схемы теплоснабжения.

 5. Опубликовать настоящее Распоряжение в Бирюсинском Вестнике и разместить на официальном сайте муниципального образования.

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского городского поселения С.Н. Сапожникова.

Глава администрации

Бирюсинского городского поселения А.В. Ковпинец

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бирюсинского городского поселения

№14 от 19.03.2019г.

График мероприятий

по актуализации Схемы теплоснабжения

Бирюсинского городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятии | Срок выполнения | Ответственные лица |
| 1 | Уведомление о начале актуализации Схемы теплоснабжения | до 09.01.2019г. | Начальник отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройствуСеребренникова Т.А., тел. 7-15-25 |
| 3 | Опубликование проекта актуализированной Схемы теплоснабжения после завершения работ | до 06.03.2019г. | Начальник отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройствуСеребренникова Т.А., тел. 7-15-25 |
| 4 | Сбор замечаний и предложений по актуализации Схемы теплоснабжения | до 27.03.2019г. | Начальник отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройствуСеребренникова Т.А., тел. 7-15-25 |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации | до 29.03.2019г. | Заместитель главы администрации Бирюсинского городского поселения Сапожников С.Н., тел. 7-11-50 |
| 6 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации | до 08.04.2019г. | Начальник отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройствуСеребренникова Т.А., тел. 7-15-25 |
| 7 | Утверждение Схемы теплоснабжения после актуализации | до 12.04.2019г. | Глава администрации Бирюсинского городского поселения Ковпинец А.В., тел.7-17-50 |
| 8 | Опубликование Схемы теплоснабжения после актуализации | до 13.04.2019г. | Помощник главы администрации Бирюсинского городского поселения Наумова Т.Н., тел.7-17-10 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Бирюсинского городского поселения

№14 от 19.03.2019г.

Состав рабочей группы по актуализации Схемы теплоснабжения

Бирюсинского городского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Сапожников Сергей Николаевич | Заместитель главы администрации Бирюсинского городского поселения; |
| Серебренникова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству; |
| Павлюкова Татьяна Петровна | Консультант по земельным, имущественным отношениям; |
| Райков Сергей Васильевич | Главный специалист по вопросам ЖКХ и градостроительству; |
| Гаева Елена Петровна | Начальник отдела по финансово-экономическим и организационным вопросам. |