**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 От 2019г. №

 О внесении изменений и дополнений в постановление

 администрации Бирюсинского городского поселения

 от «28» февраля 2018 г. № 101

 «Об утверждении муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на

 территории Бирюсинского муниципального образования

 «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022г.г.

(с изменениями от 06.09.2018г. № 402, от 28.12.2018г. № 626)

В целях формирования современной городской среды, повышения качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г., ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г. № 159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 90 от 26.03.2015г., Постановление «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 490 от 15.09.2017г. (с изменениями от 06.02.2018г. № 61, от 11.04.2018г. № 173), Администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Бирюсинского городского поселения № 101 от 28.02.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022г.г. (с изменениями от 06.09.2018г. № 402, от 28.12.2018г. № 626):

1.1. По тексту постановления администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

1.2. По тексту приложения к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

1.3. В паспорте муниципальной программы строки «Срок реализации муниципальной программы», «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет – 10186,86564 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год – 5286,86564 тыс. рублей;2019 год – 600 тыс. рублей;2020 год – 800 тыс. рублей;2021 год – 800 тыс. рублей;2022 год – 900 тыс. рублей;2023 год - 900 тыс. рублей;2024 год - 900 тыс. рублей.За счет средств бюджета Иркутской области составляет – 1354,66857 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год – 1354,66857тыс. рублей;2019 год – 0,000 тыс. рублей;2020 год – 0,000 тыс. рублей;2021 год – 0,000 тыс. рублей;2022 год – 0,000 тыс. рублей;2023 год – 0,000 тыс. рублей;2024 год – 0,000 тыс. рублей.За счет средств местного бюджета составляет - 5955,59107 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год – 1055,59107 тыс. рублей;2019 год – 600 тыс. рублей;2020 год – 800 тыс. рублей;2021 год – 800 тыс. рублей;2022 год – 900 тыс. рублей;2023 год – 900 тыс. рублей;2024 год – 900 тыс. рублей;За счет средств федерального бюджета составляет – 2876,606 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год – 2876,606 тыс. рублей;2019 год – 0,000 тыс. рублей;2020 год – 0,000 тыс. рублей;2021 год – 0,000 тыс. рублей;2022 год – 0,000 тыс. рублей;2023 год – 0,000 тыс. рублей;2024 год – 0,000 тыс. рублей. |

 »

1.3. РАЗДЕЛ II. муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

Главной целью Программы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечение чистоты и порядка на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства, привлечении предприятий и организаций всех форм собственности, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города, контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 28.09.2017г. № 13 – по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территории Бирюсинского городского поселения приведены в соответствии с «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.207г. № 711/пр. и утверждены Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 28.09.2017г. № 13, с учетом публичных слушаний и общественного обсуждения.

Задача 2. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 2.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

 трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

финансовое участие заинтересованных лиц;

софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 1) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 3.

2.2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 2), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», на основании заключенных соглашений с администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

2.4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

2.5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», на основании заключенных соглашений с администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

2.6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

 Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий (для муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 тыс.человек):

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному образованию Иркутской области предоставляется субсидия:

 в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии (для муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к категории городских округов, и муниципальных образований Иркутской области с численностью населения более 20 тысяч человек).

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.»;

1.4. РАЗДЕЛ V. муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бирюсинского городского поселения, за счет областного бюджета Иркутской области и за счет средств федерального бюджета в объе­мах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением о бюджете Бирюсинского городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы составляет – 10186,86564 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 5286,86564 тыс. рублей;

2019 год – 600 тыс. рублей;

2020 год – 800 тыс. рублей;

2021 год – 800 тыс. рублей;

2022 год – 900 тыс. рублей;

2023 год - 900 тыс. рублей;

2024 год - 900 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Иркутской области составляет – 1354,66857 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1354,66857тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета составляет - 5955,59107 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1055,59107 тыс. рублей;

2019 год – 600 тыс. рублей;

2020 год – 800 тыс. рублей;

2021 год – 800 тыс. рублей;

2022 год – 900 тыс. рублей;

2023 год – 900 тыс. рублей;

2024 год – 900 тыс. рублей;

За счет средств федерального бюджета составляет – 2876,606 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 2876,606 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бирюсинского городского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Направления и объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2024г.г. представлены в приложении № 6.

2. Приложения № 1,4,5,6 к муниципальной программе «изложить в новой редакции (приложения).

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете Бирюсинский Вестник и разместить на официальном сайте муниципального образования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2024 г.г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2024 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель | Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. |
| Задача  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| 1.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | - | - |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.2 | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |
| 1.3 | Целевой показатель: Количество благоустроенных объектов недвижимости имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящиеся в собственности (пользовании)юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | шт. |  | 1  | 1 | -  | -  | - | - |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2024 г.г.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2024 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия |
| с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. |
|  | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.Благоустройство дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий, установка скамеек, установка урн для мусора, организацию контейнерных площадок для мусора, оборудование спортивных и игровых площадок, озеленение территории, организацию парковочных мест и т.д):*2018г.:*ул. Первомайская,7,8ул. Советская,21м-н. Новый,3,4,5,6,7ул. Горького,11, 15,17ул. Октябрьская, 25*2019г.:*ул. Горького, 13ул. Октябрьская,21ул. Пушкина,34*2020г.:*ул. Советская,21ул. Горького,3ул. Октябрьская,6,8ул. Дружбы,3,4,5,6,7,9,11ул. Горького,6,8ул. горького,10ул. Зои Космодемьянской,1,3ул. Советская,37Аул. Первомайская,18А*2021г.:*м-н Новый,2ул. Советская,38ул. Крупской,47,49пер. Горького,1ул. Советская,2,4,6,8ул. Советская,3ул. Советская,7,9,11,13ул. Советская 10,12ул. Советская,14,16ул. Советская,15,17ул. Советская,18ул. Советская,19ул. Советская,20ул. Советская,28ул. Советская,29*2022г.*ул. Советская,45,47,49ул. Школьная,1ул. Школьная,2ул. Школьная,3ул. Школьная,4ул. Школьная,6ЭЧК-41 ул. Жилгородок,14,15,17,18,19 | Отдел по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Источник финансирования | тыс. руб. | 2642,22564 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 22,95107 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 739,88557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 1879,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2Благоустройство общественных пространств:- парки: ул. Советская,22А- места общего пользования:ул. Ивана Бича,29,ул. Горького,9А,ул. Зои Космодемьянской,2ул. Советская,19ул. Заводская, 1Г | Отдел по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Источник финансирования | тыс. руб. | 2644,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 1032,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 614,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 997,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | тыс. руб. | 0,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 0,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.  | Отдел по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого объем финансирования по задаче  | Источник финансирования | тыс. руб. | 5286,86564 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 1055,59107 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 1354,66857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2876,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого объем финансирования в целом по программе | Источник финансирования | тыс. руб. | 5286,86564 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Бирюсинского городского поселения | тыс. руб. | 1055,59107 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет Иркутской области | тыс. руб. | 1354,66857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2876,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2024 г.г.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2024 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения. | БюджетБирюсинскогогородского поселенияБюджет Иркутской областиФедеральный бюджет | 950 | 05 | 03 | 810005180 | 000 | 4155,591071354,668572876,606 | 1055,591071354,668572876,606 | 600,0000,0000,000 | 800,0000,0000,000 | 800,0000,0000,000 | 900,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 |
| 1 | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Бюджет Бирюсинского городского поселенияБюджет Иркутской областиФедеральный бюджет | 950 | 05 | 03 | 810005180 | 000 | 4155,591071354,668572876,606 | 1055,591071354,668572876,606 | 600,0000,0000,000 | 800,0000,0000,000 | 800,0000,0000,000 | 900,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.Благоустройство дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с применение энергосберегающих технологий, установка скамеек, установка урн для мусора, организацию контейнерных площадок для мусора, оборудование спортивных и игровых площадок, озеленение территории, организацию парковочных мест и т.д):*2018г.:*ул. Первомайская,7,8ул. Советская,21м-н. Новый,3,4,5,6,7ул. Горького,11, 15,17ул. Октябрьская, 25*2019г.:*ул. Горького, 13ул. Октябрьская,21ул. Пушкина,34*2020г.:*ул. Советская,21ул. Горького,3ул. Октябрьская,6,8ул. Дружбы,3,4,5,6,7,9,11ул. Горького,6,8ул. горького,10ул. Зои Космодемьянской,1,3ул. Советская,37Аул. Первомайская,18А*2021г.:*м-н Новый,2ул. Советская,38ул. Крупской,47,49пер. Горького,1ул. Советская,2,4,6,8ул. Советская,3ул. Советская,7,9,11,13ул. Советская 10,12ул. Советская,14,16ул. Советская,15,17ул. Советская,18ул. Советская,19ул. Советская,20ул. Советская,28ул. Советская,29*2022г.*ул. Советская,45,47,49ул. Школьная,1ул. Школьная,2ул. Школьная,3ул. Школьная,4ул. Школьная,6ЭЧК-41 ул. Жилгородок,14,15,17,18,19 | БюджетБирюсинскогогородского поселенияБюджет Иркутской областиФедеральный бюджет | 950 | 05 | 03 | 810005180 | 000 | 1572,95107739,885571879,389 | 22,95107739,885571879,389 | 300,0000,0000,000 | 400,0000,0000,000 | 400,0000,0000,000 | 450,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2Благоустройство общественных пространств (устройство ограждений, установка скамеек и урн, устройство асфальтового покрытия (плитка) тротуаров, дорожек, обустройство площадок для отдыха, обустройство контейнерных площадок, установка малых архитектурных форм и т.д.)::- парки: ул. Советская,22А- места общего пользования:ул. Ивана Бича,29,ул. Горького,9А,ул. Зои Космодемьянской,2ул. Советская,19ул. Заводская, 1Г | БюджетБирюсинскогогородского поселенияБюджет Иркутской областиФедеральный бюджетБюджетБирюсинскогогородского поселенияБюджет Иркутской областиФедеральный бюджет | 950 | 05 | 03 | 810005180 | 000 | 1032,64614,783997,2171550,0000,0000,000 | 1032,64614,783997,2170,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000300,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000400,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000400,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000450,0000,0000,000 | 0,0000,0000,0000,0000,0000,000 | 0,0000,0000,0000,0000,0000,000 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.  | Бюджет Бирюсинского городского поселенияБюджет Иркутской областиФедеральный бюджет | 950 | 05 | 03 | 810005180 | 000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 | 0,0000,0000,000 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2018 – 2024 г.г.

**Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих**

**благоустройству в 2018 – 2024 годах на территории Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | Площадьдворовойтерритории,кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории,чел. |  |
| № п/п | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское,сельскоепоселениеИркутскойобласти | населенныйпункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |  |
| 1 | Тайшетский | городское  | г. Бирюсинск | Горького | 11, 15,17 | 31485,4 | 871 | 2018г.2019г.2019г.2018г. |
| Горького | 13 |
| Октябрьская | 21 |
| Октябрьская | 25 |
| 2 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 3 | 9805,1 | 270 | 2020г. |
| Октябрьская  | 6,8 |
| 3 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Пушкина | 34 | 16477,7 | 458 | 2019г.2018г.2020г. |
| Первомайская | 7,8 |
| Советская  | 21 |
| 4 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Новый | 3,4,5,6,7 | 13952,2 | 120 | 2018г. |
| 5 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Новый  | 2 | 7390,0 | 213 | 2021г. |
| Советская  | 38 |
| 6 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Дружбы | 3,4,5,7,9,11 | 15679,6 | 226 | 2020г. |
| 7 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 6,8 | 1031,3 | 45 | 2020г. |
| 8 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 10 | 547,5 | 18 | 2020г. |
| 9 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Жилгородок | 14,15,17,18,19 | 1919,67 | 129 | 2022г. |
| 10 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Зои Космодемьянской | 1,3 | 1724,9 | 61 | 2020г. |
| 11 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Крупской  | 47,49 | 1409,4 | 18 | 2021г. |
| 12 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | пер. Горького | 1 | 821,8 | 22 | 2021г. |
| 13 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская  | 2,4,6,8 | 2188,9 | 60 | 2021г. |
| 14 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 3 | 576,9 | 12 | 2021г. |
| 15 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 7,9,11.13 | 2099,1 | 69 | 2021г. |
| 16 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 10,12 | 1284,4 | 60 | 2021г. |
| 17 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 14,16 | 977,1 | 48 | 2021г. |
| 18 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 15,17 | 775,8 | 32 | 2021г. |
| 19 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 18 | 652,6 | 14 | 2021г. |
| 20 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 19 | 587,8 | 18 | 2021г. |
| 21 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская  | 20 | 507,6 | 31 | 2021г. |
| 22 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская  | 28 | 646,9 | 24 | 2021г. |
| 23 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская  | 29 | 596,7 | 19 | 2021г. |
| 24 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 37А | 1434,1 | 54 | 2020г. |
| Первомайская  | 18А |
| 25 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская  | 45,47,49 | 2094,8 | 49 | 2022г. |
| 26 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 1 | 895,1 | 18 | 2022г. |
| 27 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 2 | 430,8 | 14 | 2022г. |
| 28 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 3 | 743,2 | 17 | 2022г. |
| 29 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 4 | 252,3 | 15 | 2022г. |
| 30 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Школьная | 6 | 246,0 | 18 | 2022г. |
| 31 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | ЭЧК-41 | 1 | 280,0 | 8 | 2022г. |
| 32 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | - | - | - | - | 2024г. |
| 33 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | - | - | - | - | 2023г. |
|  **Всего: 31** |  |

1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес общественной территории  | Общая площадьобщественнойтерритории,кв.м. | Численность населения, имеющего удобный доступ к основным площадкам территории, чел. |  |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское,сельскоепоселениеИркутскойобласти | населенныйпункт | улица | номер дома (при наличии) |  |
|  | **Парки:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 22 А | 2884,7 | 1000 | 2018г. |
|  | **Места общего пользования:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | ст. Тагул. ул. Зои Космодемьянской |  2  | 10255,65 | 300 | 2022г. |
| 2 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Ивана Бича | 29 | 29349,82 | 500 | 2019г. |
| 3 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Заводская  | 1 Г | 11166,0 | 1200 | 2019г. |
| 4 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Советская | 19 В | 780,6 | 500 | 2020г. |
|  | **Скверы:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 9А | 3474,0 | 500 | 2021г. |
|  **Всего: 6** |  |

3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта, земельного участка | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел |  |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское,сельскоепоселениеИркутскойобласти | населенныйпункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Горького | 2 В | Банно-оздоровительный комплекс | 15761 | 1000 | 2020г. |
| 2 | Тайшетский | городское | г. Бирюсинск | Заводская | 2 | Кафе | 9887,5 | 800 | 2019г. |
|  **Всего: 2**  |  |