# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

###### «Бирюсинское городское поселение»

**Администрация Бирюсинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 16.05.2019г. №221

|  |
| --- |
| О проведенных мероприятиях, в т.ч. организационных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 гг.» и планах на 2019 год |

 Заслушав информацию начальника отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» о проведенных мероприятиях по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 гг.», руководствуясь статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № -131-ФЗ от 06.10.2003г., статьей 6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения, утвержденного решением Думы Бирюсинского муниципального образования № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г. № 159), администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях, в т.ч. организационных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 гг.» и планах на 2019 год (Приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в Бирюсинском Вестнике и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Бирюсинского муниципального образования

 «Бирюсинское городское поселение»

 №221 от 16.05.2019г.

Информация о проведенных мероприятиях, в т.ч. организационных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 г.г.»

и планах на 2019 год

В рамках запущенного Правительством Российской Федерации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Бирюсинского городского поселения разработана и утверждена муниципальная Программа «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2022 г.г.» (далее - программа).

Главной целью Программы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечение чистоты и порядка на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

В рамках реализации проекта актуализированы и утверждены Решением Думы Бирюсинского городского поселения № 13 от 28.09.2017г. «Правила благоустройства территории Бирюсинского городского поселения». Проведена инвентаризация придомовых и общественных территорий, в результате которой сформирован адресный перечень общественных и дворовых территорий города, нуждающихся в благоустройстве.

 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году сформирован исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенного по результатам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство).

 Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, сформирован исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Министерством.

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов производится по двум перечням: минимальный и дополнительный.

 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов, установка скамеек, урн, ремонт и (или) устройство автомобильных парковок, тротуаров, пешеходных дорожек.

 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских, спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство площадок для выгула домашних животных, площадок для отдыха, контейнерных площадок, обустройство ограждений.

В 2018 году администрацией Бирюсинского городского поселения были проведены работы по благоустройству Парка «Победы» по ул. Советская, 22А, а так же придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Первомайская, д.7 и д.8.

 В процессе работ придомовые территории были заасфальтированы, на них организовано освещение, парковки, установлены детские игровые элементы, лавочки и урны, как у подъездов, так и на детских площадках.

 Парк Победы, как и было запланировано, теперь совмещает место для проведения массовых мероприятий и парковую зону. Его обустройство, позволило жителям города отдыхать в комфортных условиях, но при этом сохранено основное назначение парка – мемориальное. В парке установлен мемориал как дань памяти участникам Великой Отечественной войны со списками погибших на гранитных плитах, перед ним заасфальтирована площадка, организовано освещение, видеонаблюдение, установлены лавочки, урны, смонтировано ограждение.

 В 2019 году в программу внесены существенные изменения, теперь при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

 1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

2) решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

1) финансовое участие заинтересованных лиц;

2) решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень. Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

 На 2019 год запланированы работы по благоустройству следующих объектов:

- придомовая территория многоквартирного дома по ул. Горького, 13 (асфальтирование проезда, установка скамей и урн, организация освещения, асфальтирование парковок, установка детских игровых и спортивных элементов, монтаж металлического ограждения на детской площадке, устройство бордюров). Стоимость проекта 1 973 тыс.рублей;

- придомовая территория многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 21 (организация освещения, установка детских игровых и спортивных элементов, монтаж металлического ограждения на детской площадке, устройство бордюров). Стоимость проекта 1 696 тыс.рублей;

- общественная территория стадион по ул. Ивана Бича, 29 (устройство внутриплощадочного освещения, металлического ограждения, лавок, урн, беговой дорожки с разметкой, тренажеров под навесом, площадки для воркаута). Стоимость проекта 4 387 тыс.рублей.

Общая стоимость проектов составила 8 056 тыс.рублей.

 Работы по разработке проектов, расчету сметной стоимости объектов благоустройства, а так же прохождению экспертизы сметной стоимости в Государственном автономном учреждении Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» были проведены администрацией города самостоятельно без привлечения сторонних организаций, на все проекты получены положительные заключения.

 По итогу рассмотрения заявки, поданной администрацией Бирюсинского городского поселения, на предоставление субсидии на благоустройство вышеуказанных объектов, министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области было принято решение о выделении Бирюсинскому городскому поселению на благоустройство дворовых и общественных территорий субсидии в размере 5,725 тыс.рублей, из них денежные средства федерального бюджета 4,696 тыс.рублей, областного бюджета 1,029 тыс.рублей.

 Остаток денежных средств в размере 2,331тыс.рублей будет выделен из бюджета Бирюсинского городского поселения.

 На данный момент уже определены подрядчики и заключены контракты на благоустройство придомовых территорий, срок производства работ до 15.09.2019 года. На благоустройство стадиона по ул. Ивана Бича, 29 объявлены торги, срок подачи заявок до 15.05.2019 года.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и благоустройству Т.А. Серебренникова