**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Дума Бирюсинского муниципального образования**

**«БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**(четвертый созыв)**

**РЕШЕНИЕ**

от 22 августа 2019г. №114

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024г.г.» |  |  |

Заслушав информацию заместителя главы администрации Бирюсинского городского поселения «О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»на 2019-2024г.г.» , руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 24, 28 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,

**Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»на 2019-2024г.г.» (информация прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Бирюсинском Вестнике.

Председатель Думы Бирюсинского городского поселения Л.В.Банадысева

Глава Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В.Ковпинец

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

**на 2019-2024г.г.»**

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024г.г.» выполнено следующее:

Финансирование муниципальной программы «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024г.г.» на 2019 год запланировано в объеме 1621,00 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на содержание сетей уличного освещения, потребленную электроэнергию, приобретение материалов для ремонта, замены и содержания сетей уличного освещения.

На выполнение работ по содержанию техническому обслуживанию и ремонту элементов линий уличного освещения на территории Бирюсинского городского поселения заключен муниципальный контракт с Филиалом ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» на сумму 421 тысяча рублей. В перечень работ по содержанию техническому обслуживанию и ремонту элементов линий уличного освещения входят следующие работ:

- подвеска проводов;

- обрезка деревьев в охранной зоне линий уличного освещения;

- ревизия и техническое обслуживание электрических соединений кабельных и воздушных линий, ответвлений к световым приборам;

- замена неисправных ламп (материалы заказчика);

- ремонт светильников (материалы заказчика);

- замена светильника на новый с его зарядкой и проверкой (материалы заказчика);

- замена опор и обрывов проводов;

- замена автоматов защиты (материалы заказчика);

- замена пускорегулирующей аппаратуры (материалы заказчика);

- перетяжка проводов;

- замена приборов учета электрической энергии (материалы заказчика);

- замена фотореле (материалы заказчика).

Договор на поставку электрической энергии для сетей уличного освещения заключен с ООО «Иркутскэнергосбыт». Тариф на поставку электрической энергии является нерегулируемым и может колебаться в течении года от трех до четырех рублей за один киловатт электроэнергии. Среднегодовой тариф за 2018 год составил 3,54 рубля за один киловатт, а в 2019 г. составляет 3,37 рублей за один киловатт электроэнергии. Потребление электроэнергии сетями уличного освещения за семь месяцев 2018 года составило 180518 кВт, а за аналогичный период 2019 г. составляет 140326 кВт.

В 2018 году на улицах города было установлено 25 новых светодиодных светильников, произведено развитие сети уличного освещения по ул. Пушкина, Журавлева, Ивана Бича (от ул. Горького до ул. Шушкевича), ул. Вокзальная, Жилгородок общей протяженностью 2,2 км.

Так же произведена замена светильников на светодиодные LED – 30Вт по ул. Горького (от ул. Дружбы до конца улицы), ул. Гоголя, ул. Новая, ул. Матросова, ул. Гайдара, ул. Крупская (от ул. Марата до конца улицы), ул. Больничная, ул. Забобонина, ул. Шушкевича (от ул. Кирова до ул. Дружбы), ул. Красной Звезды, ул. Строительная, ул. Стадионная, ул. Пушкина. В общей сложности заменено 93 светильника. В 2018 году восстановлено уличное освещение во дворах многоквартирных домов по ул. Горького, Октябрьская, м-н Новый и в сквере Горького,11 – установлено 19 светодиодных светильников. Всего в 2018 году на реконструкцию и развитие сетей уличного освещения г. Бирюсинска приобретены светодиодные светильники в количестве 137 шт., повод СИП 4 – 2200 метров, крепежная арматура. Затраты на приобретение материалов составили 546 620 рублей

В 2019 году в сравнении с 2018 годом сеть уличного освещения города увеличилась на 1,67 км. Количество светильников увеличилось на 27 штук. Выполнены работы по развитию сети уличного освещения по пер. Советский, пер. Безымянный, по дороге до поселка РЭС. Кроме этого установлено уличное освещения по периметру стадиона по ул. Ивана Бича. Проведены работы по замене светильников ДРЛ 250 на светодиодные светильники мощностью 30 Вт в количестве 34 шт. по улицам Береговая, Ивана Бича, Мира, Желябова, Чехова, Юбилейная, Гайлара, Матросова. Заменены лампы ДРЛ 250 и ДНаТ 150 на светодиодные лампы мощностью 50 Вт. в количестве 30 шт. по ул. Горького, Богдана Хмельницкого, Шушкевича, Калинина, Фрунзе, Заводская, Свердлова. Выполнена замена участка линии уличного освещения по улице Горького от ул. Парижской Коммуны до ул. Школьная. Голый провод заменен на провод СИП.

Реконструкция сетей уличного освещения – замена светильников ДРЛ 250 на светодиодные светильники, замена ртутных и натриевых ламп на светодиодные позволила снизить общее потребление электроэнергии даже с учетом развития сетей уличного освещения. В итоге мы получили снижение потребления электроэнергии за аналогичный период 2019 г. на 40192 кВт. Экономия к аналогичному периоду 2018 года составила 105814 рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом администрация Бирюсинского городского поселения несет затраты на приобретение материалов необходимых для ремонта и содержания линий уличного освещения. Ежегодно приобретаются новые светильники, светодиодные и натриевые лампы, провод СИП, материалы для щитов управления уличным освещением (приборы учета электрической энергии, трансформаторы тока, фотореле, контакторы, автоматы защиты). Затраты на материалы за 2019 год составили 195 793 тысячи рублей.

В последующие годы необходимо решать вопросы развития сети уличного освещения по улице Пушкина от ул. Марата до пер. Безымянный, ул. Свердлова от дома № 1 до дома № 41. Необходимо осуществить технологическое присоединение сети уличного освещения к электрическим сетям Тайшетского РЭС ЗЭС Иркутскэнерго в Тагуле для возможности развития сети уличного освещения в этом районе города. Необходимо решать вопрос развития сети уличного освещения по улицам в Нахаловке. Будет продолжена замена оставшихся светильников ДРЛ 250 на светодиодные светильники, замену натриевых ламп ДНаТ 150 на светодиодные лампы. Проводить замены голых проводов линий уличного освещения на изолированный провод СИП.

Заместитель главы администрации

Бирюсинского городского поселения С.Н. Сапожников