# Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская   область

Муниципальное образование «Тайшетский  район»

Бирюсинское муниципальное образование

«Бирюсинское городское поселение»

Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     21.05.2020г.                                                                                                                 №271

О проведенных мероприятиях, в т.ч. организационных, по программе «Формирование современной городской среды в 2019г.» и планах на 2020г.

В целях формирования современной городской среды, повышения качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г., ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г. № 159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию консультанта по вопросам ЖКХ, транспорту, связи и благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», о проведенных мероприятиях, в т.ч. организационных, по программе «Формирование современной городской среды в 2019г.» и планах на 2020г.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                             А.В. Ковпинец

Приложение

к постановлению администрации

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

№271  от 21.05.2020г.

Информация

О проведенных мероприятиях, в т.ч. организационных, по программе «Формирование современной городской среды в 2019г.» и планах на 2020г.

Во исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018- 2024г.г. № 101 от 28.02.2018г. (с изменениями от 06.09.2018г. № 402, от 2812.2018г. № 626, от 28.03.2019г. № 157, от 19.06.2019г. № 281, от 18.09.2019г. № 441, от 16.12.2019г. № 578, от 25.03.2020г. № 176) выполнены следующие мероприятия:

Администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в 2018 году была подана  заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году, на общую сумму 12 458,85504 тыс. руб., в результате субсидия была выделена на сумму                   5 724,98243 тыс. руб.

В 2019 году в рамках данной программы проведены работы по благоустройству места общего пользования по ул. Ивана Бича,29, согласно муниципальных контрактов проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, освещения, ограждения и установке малых архитектурных форм, на общую сумму 3 929 618,27 тыс. руб.

В рамках данного проекта в 2019 году проведены работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Горького,13, согласно контрактов выполнены работы по устройству металлического ограждения, асфальтобетонного покрытия, малых архитектурных форм, наружного освещения, элементов благоустройства, а также  по ул. Октябрьская, 21, выполнены работы по устройству малых архитектурных форм, наружного освещения, детской площадки, сумма затрат составила 3 436 481,76 тыс. руб.

В 2020 году бюджету Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» предоставлена субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку муниципальной программы  формирования современной городской среды в 2020 году, в размере 5 211,88452 тыс. руб.  На выделенные средства запланировано проведение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Дружбы, 3,5,7,9, ул. Горького,15,  ул. Школьная, 3, ул. Школьная, 6. В настоящее время на проведение  работ по вышеуказанным территориям заключены муниципальные контракты и определены подрядчики.

Консультант по вопросам ЖКХ,

транспорту, связи и благоустройству                                                                 Е.А. Криволуцкая