ПРОЕКТ

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Иркутская   область

Муниципальное образование «Тайшетский  район»

Бирюсинское муниципальное образование

«Бирюсинское городское поселение»

ДУМА БИРЮСИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ

(Четвертый созыв)

от       .10.2020 г.                                                                                               №

# О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг.

Заслушав информацию «О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг.», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,

Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг.»» (информация прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в газете Бирюсинский Вестник и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Бирюсинского

городского поселения                                                                                              Л.В. Банадысева

Глава Бирюсинского городского

поселения                                                                                                                     А.В.Ковпинец

Информация

О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг.

На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» разработана и реализуется муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее Программа), утвержденная Постановлением администрации Бирюсинского городского поселения № 609 от 20.12.2018 года с изменениями № 148 от 20.03.2019 г., № 255 от 19.05.2020 г.

В соответствии Программы на 2020 год запланированы следующие мероприятия:

- актуализация схем тепло - снабжения, водоснабжения;

- установка ленточного конвейера типа КЛ650-56-30 60т 11 кВт на водогрейную котельную с тремя котлами КЕВ 10-14 СО (приобретён на основании  муниципального контракта от 27.09.2019 г. № 0134300020719000070 на изготовление и приобретение ленточного конвейера со сроком исполнения по 15 декабря 2019 г. Сумма контракта составляет 2 629 862,00 (два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС.);

Из предусмотренных Программой мероприятий:

- выполнена актуализация схем тепло - снабжения без привлечения финансовых средств. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения будет выполнена после проведения кадастровых работ, по устранению реестровых ошибок и объединению в единые комплексы;

- в декабре месяце 2019 года произведён демонтаж оборудования: конвейера шахтного скребкового 2 СР-70 МО 5, заводской № 2676, установленного в здании действующей водогрейной котельной с тремя котлами КЕВ 10-14 СО по ул. Горького, строение 1/20. Демонтированное оборудование передано на ответственное хранение эксплуатирующей организации ООО «ТрансТехРесурс» (Акт рабочей комиссии о демонтаже оборудования и передаче его на ответственное хранение от 12.12.2019 г.).

Произведена установка ленточного конвейера типа КЛ650-56-30 60т 11 кВт на водогрейную котельную с тремя котлами КЕВ 10-14 СО в здании действующей водогрейной котельной с тремя котлами КЕВ 10-14 СО по ул. Горького, строение 1/20. Проведено комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы 18.03.2020 г. Комплексное опробование, выполнено ООО «ТрансТехРесурс» (Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования от 18.03.2020 г.);

На 2021 год в соответствии с программой запланированы следующие мероприятия:

- приобретение блочной модульной котельной общей мощностью 1,204 Гкал/час для модернизации генерирующих мощностей источника теплоснабжения котельной МКОУ СОШ № 16 на сумму 237 тыс. руб.;

- приобретение и монтаж гидроманипулятора с грейфером на склад топливоподачи на сумму 5800 тыс. руб.;

- приобретение и монтаж котлового сдвоенного насоса фирмы КСБ ETLZ200-200-315, производительностью 180 м3/ч, напором 31 м. (котельная ООО «ТрансТехРесурс») на сумму 1442,8128 тыс. руб.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

Земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и благоустройству               ______________________ Д.М. Чуб

ПОДГОТОВИЛ:

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и  благоустройству

«____» ___________ 2020 г.                                            ________________   Д.М. Чуб

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации

Бирюсинского городского поселения

«____» ___________ 2020 г.                                            ______________      С.Н. Сапожников

Помощник главы администрации

«____» ___________ 2020 г.                                            ______________      Т.Н. Наумова

Начальник отдела по юридическим,

кадровым и социальным вопросам

«____» ___________ 2020 г.                                          ______________      Н.М. Орлова