Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» Администрация Бирюсинского городского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           24.12.2020г.                                                                                         №632

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству  территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2021 год

В целях обеспечения надлежащего состояния территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения  № 163 от 26.07.2007г.,  (с изменениями от 28.05.2009г. №159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»            № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  Администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2021 год (приложение).

- Консультанту по вопросам ЖКХ, транспорту, связи и благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству Криволуцкой Е.А. принять план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2021 год к организации и исполнению.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» Сапожникова С.Н.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                                А.В. Ковпинец

Приложение к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» №632_ от «_24__»__декабря__2020 г.

План мероприятий

по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  на 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость, сумма всего тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание городских мест общего пользования: 1. пожарные водоемы (утепление, ремонт, доливка): ул. Марата у магазина «Агидель»; ул. Журавлева- пер. Безымянный; ул. Строительная, 24; ул. Строительная у магазина «Изумруд»; ул. Победы, 22; ул. Ивана Бича (филиал шк. № 10). 2. лестничные спуски: ул. Советская,28; ул. Горького,11; Вокзальная-Нахаловка; ТУСМ – Сполох; 3. пешеходные мостики: Мост через ключик ул. Пушкина; Мост через ключик ул. П. Коммуны; 4. тротуары: ул. Дружбы (от ул. Горького до ТУСМ); ул. Дружбы (от школы № 10 до ул. Горького); ул. Парижской Коммуны (от ул. Советской до ул. Калинина); ул. Горького (от ул. Парижской Коммуны до ул. Дружбы); ул. Советская (от ул. Нагорная до ул. Парижской Коммуны); ул. Калинина (от ул. Ивана Бича до ул. Дружбы; ул. Ленина; Городская площадь; Сквер «Любви и согласия» 5. автобусные остановки: ОРС; Жил. городок; ПМК; Милиция; Детский мир; М-н «Новый»; Магазин «Копейка»; Школа № 10 (ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дружбы); ул. Горького; Позитив; Библиотека; Бассейн; Стадион; Магазин «Презент»; дет. сад «Рябинка»; Тагул. Уборка мусора в местах общественного пользования на территории городского поселения. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 570,0 700,0 330,0 1450,0 975,0 155 1020 120 320 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 | 97,0 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2021г. |
| 2 | Промывка труб под дорогами (отвод талых вод): 1) на перекрестках улиц: Пушкина - Фрунзе; Парижской Коммуны - Фрунзе; Парижской Коммуны – переулок Безымянный; Дружба – д сад № 4; Дружба – Набережная; Дружба – Победа; Дружба - Стадионная Дружба - Заводская Парижской Коммуны –Октябрьская; Парижской Коммуны –Горького; Ленина - Фрунзе; Горького - Нагорная; Калинина – Пушкина Калинина-Водопьянова; Калинина-Школьная; Калинина – Кирова; Калинина – Нагорная; Советская. 2) на улицах: Парижской Коммуны (под мостом и пешеходной дорожкой); улица Ленина (под мостом); ул. Островского. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 27 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 5 | 20,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10.2021г. |
| 3. | Содержание контейнерных площадок и прилегающих территорий к ним: ул. Нагорная, 35А; ул. Нагорная, 7; ул. Набережная, 71; ул. Заводская, 30А; ул. Транспортная, 2А; ул. Марата, 14А; ул. Ивана Бича, 29А; ул. Победы 54Б; ул. Набережная, 2А; ул. Больничная, 26А; ул. Калинина, 77А; ул. Крупской, 53А; ул. Крупской, 60А; ул. Ленина, 66А; ул. Первомайская, 42А; ул. Фрунзе, 13А; ул. Энергетиков, 1Б; ул. Энергетиков, 20А; ул. Береговая, 84А; ул. Победы, 80А; ул. Первомайская, 50А; ул. Крупской, 43А; ул. Новая, 15А; ул. Калинина, 85А; ул. Калинина, 59А; ул. Забобонина, 31А; ул. Горького, 93А; ул. Заводская, 34А; ул. Богдана Хмельницкого, 54А; ул. Журавлева, 32А; ул. Пушкина (в районе дома № 86). | шт. | 31 | 48,015 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2021г. |
| 4 | Озеленение территории города (городские субботники): а) высадка цветов в сквере Победы по ул. Советская, у здания администрации по ул. Калинина, б) подрезка молодой поросли деревьев и кустарников в парке отдыха ул. Горького,11 с уборкой веток и транспортировкой на свалку; в) высадка деревьев и кустарников в местах общего пользования. |  |  | 20,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 20.07.2021г. |
| 5 | Скашивание газонной травы: - Городская площадь по ул. Заводской; - в парке по ул. Советской,22а; - площадь ул. Горького,11; - в сквере «Любви и согласия»; - стадион ул. Ивана Бича,29; - сквер напротив фасада здания администрации ул. Калинина,2; - сквер за остановкой «Бассейн» по ул. Партизанской; - участок улицы Горького (склон от ул. Школьной до дома № 17 ул. Горького); - скашивание травы по обочинам дорог (ул. Парижской Коммуны, ул. Советская, ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Нагорная, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Марата). | кв. м | 15000 | 120,74 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10. 2021г. |
| 6 | Уборка несанкционированных свалок. | т | 300,0 | 160,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.06.2021г |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома ул. Горького,17 (расширение дорожного полотна, устройство парковочных мест, асфальтирование тротуара, монтаж металлического ограждения детской площадки, устройство бордюров, лестничных маршей и проведение других благоустроительных работ) | м2 | 5124,0 | 1307,55076 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.11.2021г. |
| 8 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирного дома ул. Дружбы,11 (асфальтирование придомовой территории, установка скамей и урн для мусора, устройство освещения, монтаж металлического ограждения, устройство бордюров и проведение других благоустроительных работ) | м2 | 2310,0 | 1742,62655 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.11.2021г. |
| 9 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома ул. Горького,10 (устройство освещения, асфальтирование придомовой территории, установка скамей и урн у подъезда, устройство металлического ограждения) | м2 | 2929,0 | 1008,83890 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.11.2021г. |
| 10 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома ул. Советская,15 (устройство освещения, асфальтирование придомовой территории, установка скамей и урн у подъезда) | м2 | 1527,0 | 623,40720 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.11.2021г. |
| 11 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома ул. Советская,12 (устройство освещения, асфальтирование придомовой территории, установка скамей и урн у подъездов) | м2 | 2827,0 | 1027,16256 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.11.2021г. |
| 13 | Уличное освещение, техническое обслуживание и содержание сети уличного освещения. | мес. | 12 | 200,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2021г. |
| 14 | Содержание кладбища: - уборка и вывоз несанкционированных навалов мусора; - подбор случайного мусора; - уборка и вывоз мусора из контейнера; - уборка аварийных и упавших деревьев (вырубка сухих деревьев и кустарников), вырубка молодой поросли деревьев и кустарников; - скашивание травы. |  |  | 152,272 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2021г. |
| 15 | Строительство контейнерных площадок (на 3 бака) на территории Бирюсинского городского поселения приобретение контейнеров для сбора ТКО | шт. шт. | 53 159 | 3248,5 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет | 31.12.2021г. |

Выполнение данных работ будет производиться в пределах сумм утвержденных в бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2021г. и на плановый период 2022-2023 гг.

Консультант по вопросам ЖКХ, транспорту, связи

и благоустройству	Е.А. Криволуцкая