# Российская Федерация
Иркутская область

# Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»

# ДУМА БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# РЕШЕНИЕ

# (четвертый созыв)

От 26.08.2021г.		№209

О ходе реализации муниципальной

программы Бирюсинского муниципального

образования «Бирюсинское городское поселение»

«Уличное освещение  Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг.

Заслушав информацию «О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»                                  на 2019-2024 гг., руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24,44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,

Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинского городского поселения» РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию «О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг.

- Отметить положительную тенденцию в решении вопроса уличного освещения.

- Опубликовать настоящее решение в газете Бирюсинский Вестник и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы

Бирюсинского муниципального образования                                                                      «Бирюсинское городское поселение                                                              Л.В. Банадысева

Глава  Бирюсинского муниципального образования                                                                      «Бирюсинское городское поселение                                                               А.В. Ковпинец

Информация

О ходе реализации муниципальной программы  Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Уличное освещение Бирюсинского  муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024гг.

Во исполнении муниципальной программы «Уличное освещение Бирюсинского  муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024гг. утвержденной постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 598 от 19.12.2018г. выполнены следующие мероприятия:

В 2021 году произведено развитие сети уличного освещения по ул. Заводской                              (д. № 53,55,61,40,42,44, между домами 44А-Дружбы,43) (237 м, 7 светильников),                                  ул. Энергетиков (дома № 21,25,27,31) (253 м, 4 светильника), ул. Октябрьская, № 1,3 (подъезд к Детско-юношеской спортивной школе г. Бирюсинска) (83 м. 2 светильника). В текущем году проведены работы по замене провода А-35 на СИП 2*16 по ул. Горького (от ул. Школьная,                      д. № 6 до ул. Нагорная).

Протяженность освещения городских улиц на 01.08.2021 года составляет 40,4 км, по отношению к 2020г. сеть увеличилась на 0,6 км. Расход ламп уличного освещения для их замены снизился примерно на 70 %, в основном из-за перехода на светодиодные светильники и составляет около 50 штук.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году проведены работы по реконструкции уличного освещения придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Дружбы,11, ул. Советская,12, ул. Советская,15,                ул. Горького,10.

Специалистами администрации  на постоянной основе проводится  инвентаризация  уличного освещения, выявляются   неработающие светильники. Акт с результатами инвентаризации передаётся подрядной организации, которая в соответствии с ним проводит работы  по  восстановлению  работоспособности уличного освещения.

Учитывая экономический эффект от проводимых мероприятий, администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» намерена продолжать работу по замене светильников на улицах города на энергосберегающие, одновременно с этим развивая сеть уличного освещения в рамках бюджетных возможностей.

Консультант по вопросам ЖКХ,

транспорту, связи и благоустройству                                                                 Е.А. Криволуцкая