# ПРОЕКТ

# Российская Федерация
Иркутская область

# Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»

# ДУМА БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# РЕШЕНИЕ

# (четвертый созыв)

От 	2021 г.		№

О ходе реализации муниципальной

программы Бирюсинского муниципального

образования «Бирюсинское городское поселение»

«Содержание и ремонт дорог на территории  Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

на 2019-2024 гг.

Заслушав информацию «О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг., руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24,44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,

Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию «О ходе реализации муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Содержание и ремонт  дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 гг.

- Отметить положительную тенденцию в решении вопроса содержания и ремонта муниципальных дорог.

- Опубликовать настоящее решение в газете Бирюсинский Вестник и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                                   Л.В. Банадысева

Глава Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                    А.В. Ковпинец

Информация

О ходе реализации муниципальной программы  Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского  муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024гг.

Во исполнение муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024гг. утвержденной Постановлением № 596 от 19.12.2018г. (с изменениями от 28.06.2019г. № 299, от 10.08.2021г. № 250), выполнены следующие мероприятия:

Проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог города, включенных в маршрут движения общественного транспорта, а также по ул. Ленина (от ул. Фрунзе до ул. Советской),                 ул. Нагорная (от ул. Горького до  ул. Победы), ул. Фрунзе (от ул. Парижской Коммуны до ул. Пушкина), ул. Заводская (от ул. Дружбы до ул. Нагорной), ул. Калинина (от ул. Пушкина до ул. Нагорной), ул. Шушкевича (от ул. Кирова до ул. Дружбы), ул. Вокзальная (от поворота на маг. «Лидия» до ж/д вокзала), ул. Парижской Коммуны (от ОРСА до ул. Энергетиков), ул. Энергетиков, ул. Набережная (от ул. Дружбы до конца), ул. Победы (от ул. Школьной до ул. Нагорной), ул. Кирова (от ул. Калинина до ул. Советской), Кладбище 1-ая улица. Сумма контракта составила 155 754 руб. Так же была произведена заделка трещин в асфальто - бетонном покрытии с применением заливщика швов по следующим улицам: ул. Марата, площадь по ул. Советской, ул. Некрасова (от ул. Калинина до ул. Советской), Калинина (от ул. Нагорной до ул. Дружбы), ул. Нагорная (от ул. Советской до ул. Горького), ул. Октябрьская (от ул. Парижской Коммуны до                          ул. Школьной), ул. Заводская (в районе площади), ул. Школьная (от ул. Калинина до                           ул. Горького), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Нагорной до ул. Дружбы), ул. Советская (от ул. Ленина до м-н Новый), ул. Заводская (от ул. Дружбы до ул. Чехова).

Произведен ремонт асфальтового покрытия на следующих участках улиц:

- ул. Ленина (от ул. Парижской Коммуны до перекрестка ул. Фрунзе) – площадью 4334,2м2, сумма контракта 4 274 292,00 руб.;

- ул. Калинина с тротуаром и парковкой возле администрации Бирюсинского городского поселения – площадью 1849,38 м2, на сумму 1 543 332,00 руб.;

- участок ул. Советской (от ул. Водопьянова до ул. Некрасова) – площадью 400,2 м2, на сумму 318 705,00 руб.;

- участки дорог и заездов Бирюсинского городского поселения (перекресток ул. Богдана Хмельницкого - ул. Дружбы, участок дороги ул. Советская до ул. Первомайская, участок по ул. Некрасова (возле контейнерной площадки), участок по ул. Советская (от МКД № 34                  ул. Пушкина до МКД № 21 по ул. Советская, вдоль дороги по ул. Советская (вдоль МКД                   № 13)  - общей площадью 1882,32 м2, на сумму 1 597 182,00 руб.

В рамках заключенного муниципального контракта проведены работы по планировке дорожного полотна, нарезке кюветов и укладке водопропускных труб на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (укладка водопропускных труб на перекрестках улиц Ивана Бича-Шушкевича, Ивана Бича-Богдана Хмельницкого, Стадионная-Новая; нарезка кюветов по ул. Дружбы (от ул. Калинина до               ул. Заводская), ул. Островского от МКОУ СОШ № 16, ул. Островского (от дома № 2 до          ул. Советская); планировка дорожного полотна по ул. Островского (от дома № 2 до                         ул. Советская). Сумма контракта составляет 407 149,00  руб.

По проектам народных инициатив за счет средств областного бюджета проведены работы по ремонту тротуара по ул. Горького (от ул. Дружбы до ул. Парижской Коммуны) – площадью 1822,35 м2  на сумму  1 991 856,67 руб.

Весной 2021года проводились работы по чистке водопропускных труб (ул. Парижской Коммуны (ключик), ул. Советская (от ул. Красной Звезды до ул. Парижской Коммуны)), сумма контракта составила 56 087 руб.

В  течение зимнего (снежного) периода производилась очистка дорог города от снега и накатов.  Сумма  затрат на 1 сентября 2021г. составила 1 500 003,19 руб.

В текущем году обновлена разметка существующих пешеходных переходов, искусственных неровностей, нанесена горизонтальная разметка по кольцу движения общественного транспорта, ул. Калинина. Сумма  затрат на 1 сентября 2021г. составила 98 382,00 руб. В рамках муниципального контракта проведены работы по установке дорожных знаков, на перекрестке ул. Калинина-ул. Школьная (по нечетной стороне знак «Уступить дорогу», по четной стороне знак «Уступить дорогу» и знак «Главная дорога», на перекрестке ул. Калинина-ул. Некрасова (по нечетной стороне знак «Уступить дорогу» и знак «Главная дорога», на перекрестке ул. Нагорная-ул. Заводская (по нечетной стороне знак «Уступить дорогу» и знак «Главная дорога»), сумма контракта 22 896,00 руб.

В 2019 году на сумму 125 584 431 руб. заключен контракт с АО «ДСИО» на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Парижской Коммуны протяженностью               3120,56 м, исполнение контракта с 2019 года по 2021 года. В настоящее время работы продолжаются.

Консультант по вопросам ЖКХ,

транспорту, связи и благоустройству                                                                Е.А. Криволуцкая

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по  асфальтированию придомовых территорий многоквартирных домов:

- ул. Дружбы,3,5,7,9 – площадью 1935,125 м2, на сумму 1 532 194,18 руб.;

- ул. Горького, 15 с асфальтированием парковок и тротуара – площадью 920,95 м2, на сумму 934 437,91 руб.;

- ул. Школьная,6 с укладкой водопропускной трубы на въезде  - площадью 138 м2, на сумму 144 184,00 руб.;

- ул. Школьная,3 с укладкой водопропускной трубы на въезде  - площадью 432,25 м2, на сумму 380 776,00 руб.

В целях исполнения полномочий администрации Бирюсинского  муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в области благоустройства территории Бирюсинского городского поселения за отчетный период с 10.12.2017 г. по 10.12.2018 г. выполнены следующие работы:

Подготовлено постановление № 163 от 06.04.2018 г. «О проведении 2-х месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018г. В рамках проводимого двухмесячника 27 апреля на общегородском субботнике приняло участие более 1500 человек, в том числе коллективы предприятий, учащиеся образовательных школ и школ дополнительного образования, коллектив библиотечного учреждения, краеведческого музея, больницы, почтовых отделений, детских садов, центра культуры и досуга «Надежда», дома детского творчества, администрации города, работники ряда предприятий и учреждений, жители многоквартирных домов и частного сектора. Коллективы и учащиеся общеобразовательных школ № 6, № 10 и № 16 провели уборку на своих закрепленных территориях. В результате проведенной генеральной уборки были очищены от мусора, листьев и прошлогодней травы улицы города, площади, дороги, прилегающие территории предприятий и учреждений, придомовые территории, излюбленные места отдыха горожан.

За период проведения двухмесячника в работах по санитарной очистке и благоустройству территории города приняло участие более 2000 человек. На городскую свалку за отчетный период по данным учета вывезено около 22500 м3 мусора.

Силами организаций, предпринимателей, учреждений разбиты цветники и высажена рассада цветов. Специалистами администрации побелены деревья в сквере напротив бассейна, на Городской площади, в сквере напротив Городской больницы, по ул. Парижской Коммуны, по ул. Горького. Для обновления существующих и разбивки новых цветочных клумб, по заявкам учреждений, жителей многоквартирных домов привезено 50 м3 земли.

Активное участие в приведении в надлежащее состояние и благоустройстве придомовых территории приняли жители 2-х этажных и 5-ти этажных многоквартирных домов улиц Горького, Советская, Школьная, Октябрьская, Первомайская, Пушкина, которые своими силами разбили клумбы, высадили цветы.

В соответствии с постановлением № 177 от 11.04.2018 г. «О проведении конкурса среди общеобразовательных школ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на лучшую санитарную очистку закрепленных территорий», проводился конкурс в период с 20.04.2018г. по 20.06.2018г., призовой фонд которого                         составил 50 000 руб.

В отчетный период специалистом по благоустройству администрации г. Бирюсинска проводился контроль за соблюдением Правил содержания территории Бирюсинского городского поселения, в результате выдано 1213 предупреждений  об уборке территории в частном секторе. В дальнейшем по невыполненным в срок предупреждениям специалистом по благоустройству совместно с участковыми инспекторами отделения полиции (дислокации              г. Бирюсинск) составлено 75 протокола об административном правонарушении и дела переданы на рассмотрение административной комиссии.

На территории города Бирюсинска в 2018 г. было выявлено 11 несанкционированных свалок, определено количество мусора в объеме 1331,5 м³. По результатам проведенных электронных торгов, заключен муниципальный контракт с ООО «ТрансТехРесурс» на их уборку, на сумму 395 045,12 руб.

В 2018 году на улицах города установлено 25 светильников, произведено развитие сети уличного освещения по ул. Пушкина (400 м), Журавлева (300 м), Ивана Бича                               (от ул. Горького до ул. Шушкевича) (700 м), ул. Вокзальная (500 м), Жилгородок (300 м).

Так же произведена замена светильников на светодиодные LED – 30Вт по ул. Горького (от ул. Дружбы до конца улицы), ул. Гоголя, ул. Новая, ул. Матросова, ул. Гайдара, ул. Крупская (от ул. Марата до конца улицы), ул. Больничная, ул. Забобонина, ул. Шушкевича (от ул. Кирова до ул. Дружбы), ул. Красной Звезды, ул. Строительная, ул. Стадионная, ул. Пушкина. В общей сложности заменено 93 светильника. В текущем году восстановлено уличное освещение во дворах многоквартирных домов по ул. Горького, Октябрьская,                     м-н Новый и в сквере Горького,11.

В текущем году были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию мест общего пользования на общую сумму 250 808,56 руб. На выполнение  работ по выкашиванию травы по обочинам дорог, на площадях и в скверах города, сумма контракта 70 063,07 руб.

Проведено строительство контейнерных площадок для многоквартирных домов                        пер. Горького,4, ул. Советская, 9-11 и ул. Советская, 14-16 общая сумма затрат составила 54 330,07 руб. Также в 2018 году проведен ремонт деревянного пешеходного спуска на              ул. Свердлова, сумма контракта составила 36 661,96 руб.

За счет средств местного бюджета приобретены и установлены детские игровые и спортивные элементы во дворах многоквартирных домов по ул. Советская,10 и                             мкр. Новый,3,4,5,6,7, на сумму 361 600,83 руб.

В 2018 году проведено строительство футбольного поля (сумма 702 000,00), выполнены работы по планировке и отсыпке территории, проведено обустройство детских игровых и спортивных элементов, установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны) в месте общего пользования по ул. Ивана Бича,29, общая сумма затрат составила 249 295,12 руб.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству парка по ул. Советская, 22А. Согласно заключенного муниципального контракта с ООО «ТеплоВодоКанал» проведены работы по планировке территории, асфальтированию площадки, установке монумента, малых архитектурных форм (скамьи, урны, фонари), видеонаблюдения, сумма контракта 2 632 600 руб.. Также в рамках данного проекта проведены работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Первомайская,7 и ул. Первомайская,8 согласно муниципальных контрактов были проведены работы по установке детских игровых и спортивных элементов, асфальтированию придомовых территорий, установке малых архитектурных форм (скамьи, урны), смонтировано уличное освещение.

Для выполнения работ по благоустройству города привлекались люди, состоящие на учете в центре занятости. Их силами:

а)  очищены от мусора и травы лотки и кюветы;

б) регулярно проводился ручной сбор мусора по кольцу движения общественного,                      ул. Нагорной, ул. Калинина на городских местах общего пользования;

в) покрашены остановки по кольцу движения общественного транспорта;

г) покрашены поручни на лестничных маршах по ул. Горького, ул. Первомайской,            ул. Октябрьской.

В начале 2018 года проведена работа по уборке аварийных деревьев во дворах многоквартирных домов ул. Советская,28, ул. Горького,10, ул. Школьная,3, а также в частном секторе по заявлениям граждан сумма контракта 120 750,06 руб.

В рамках муниципального контракта проводились работы по сбору мусора в местах общего пользования, а так же по улицам города, сумма контракта составила 304 643,59 руб.

Выполнены работы по содержанию муниципального кладбища - выкашивание травы, уборка мусора, вырезка поросли деревьев. Общая сумма затрат составила – 150 000,00 руб.

Общая сумма затраченных средств на благоустройство города в 2018 г. составила 6371,747 тыс. руб., на обслуживание электрических сетей и оплату уличного освещения 2011,167 тыс. руб., на содержание и ремонт дорог 64229,232 тыс. руб. За аналогичный период в 2017 г. по плану благоустройства затраты составили 3512,9 тыс. руб., 2694,88 тыс. руб. на обслуживание электрических сетей и оплату уличного освещения и 9722,381 тыс. руб. на содержание и ремонт дорог.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

земельным, имущественным отношениям,

градостроительству и благоустройству	Т.А. Серебренникова