# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2021г. №390

О выполнении плана мероприятий по

Благоустройству города Бирюсинска за 2021г.

и о ходе реализации муниципальной

программы «Содержание и ремонт дорог

на территории Бирюсинского муниципального

образования «Бирюсинское городское поселение»

 Заслушав информацию консультанта по вопросам ЖКХ, транспорту, связи и благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», о выполнении плана мероприятий по благоустройству города Бирюсинска за 2021 год и о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., статьей 6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденного решением думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 163 от 26.07.2007г. (с изменениями от 28.05.2009 г. № 159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию консультанта по вопросам ЖКХ, транспорту, связи и благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», о выполнении плана мероприятий по благоустройству города Бирюсинска за 2021 год и о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (Приложение).

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Глава администрации

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

 Приложение

 к постановлению администрации

 Бирюсинского муниципального образования

 «Бирюсинское городское поселение»

 №390 от 16.12.2021г.

**Информация**

**о выполнении плана мероприятий по благоустройству города Бирюсинска за 2021 год**

**и о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».**

 В целях исполнения полномочий администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в области благоустройства территории Бирюсинского городского поселения за отчетный период с 10.12.2020 г. по 10.12.2021 г. выполнены следующие работы:

Подготовлено постановление № 110 от 02.04.2021г. «О проведении 2-х месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2021г. в целях улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», общего облика жилых застроек и дворовых территорий, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов и придомовых зон от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, а также благоустройства городских территорий, установки урн и скамеек, формирования крон деревьев и кустарников, обустройства цветочных клумб на отчетную дату была проведена следующая работа:

 - согласно вышеуказанного постановления утвержден период санитарной очистки города с 19.04.2021г. по 19.06.2021г., определен день общегородского субботника-23.04.2021г., утверждена комиссия для организации проведения и осуществления контроля за ходом работ по санитарной очистке, поставлены основные цели и задачи;

 - в городской черте выявлено 2 несанкционированные свалки, определено количество мусора на них в объеме 110 м3, заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию мест общего пользования (уборка и вывоз мусора на несанкционированных свалках) с ИП Ильина Н.И. на сумму 93 927,60 руб., в результате проведенных работ все несанкционированные свалки надлежащим образом очищены;

 - в проводившемся в рамках двухмесячника общегородском субботнике приняло участие более 2000 человек, в том числе коллективы предприятий, учащиеся общеобразовательных школ и школ дополнительного образования, коллектив библиотечного учреждения, краеведческого музея, больницы, почтовых отделений, детских садов, центра культуры и досуга «Надежда», дома детского творчества, администрации города, работники ряда предприятий и учреждений, жители многоквартирных домов и частного сектора. Коллективы и учащиеся общеобразовательных школ № 6, № 10 и № 16 провели уборку на своих закрепленных территориях. В результате проведенной генеральной уборки были очищены от мусора, прошлогодней травы и листьев улицы города, площади, дороги, прилегающие территории предприятий и учреждений, придомовые территории, излюбленные места отдыха горожан.

 Специализированные коммунальные предприятия ООО «Трио», ООО «Уютный дом», ИП Ильина Н.И. провели работы по санитарной очистке и весеннему благоустройству территорий обслуживаемых жилых массивов.

Предприятием ИП Ильина Н.И. в соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы по уборке территории муниципального кладбища и подъездных путей к нему, общая сумма контракта составила 152 272,00 руб.

В текущем году выполнялись работы, согласно муниципального контракта с ООО «ТрансТехРесурс», по выкашиванию травы на обочинах дорог, площадях и в скверах города, сумма контракта 20. 830,00 руб.

 Активное участие в приведении в порядок и благоустройстве придомовых территорий приняли жители многоквартирных домов и жители частных домовладений.

 В 2021 году произведено развитие сети уличного освещения по ул. Заводской (д. № 53,55,61,40,42,44, между домами 44А-Дружбы,43) (237 м, 7 светильников), ул. Энергетиков (дома № 21,25,27,31) (253 м, 4 светильника), ул. Октябрьская, № 1,3 (подъезд к Детско-юношеской спортивной школе г. Бирюсинска) (83 м. 2 светильника). В текущем году проведены работы по замене провода А-35 на СИП 2\*16 по ул. Горького (от ул. Школьная, д. № 6 до ул. Нагорная) и по ул.Советкая от д.2 до ул.Некрасова.

В текущем году были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию мест общего пользования на общую сумму 120 588,00 руб. и содержанию контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий 69 470,00 руб.

В 2021 году администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» предоставлена субсидия из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также приобретение контейнеров для сбора ТКО в рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776 – пп. на строительство 53 контейнерных площадок в частном секторе и приобретение 94 контейнеров, общая сумма субсидии составила 3281,60 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составило 1268,295 тыс. руб. В текущем году Региональным северным оператором предоставлено 60 контейнеров, для замены ветхих, ранее установленных на контейнерных площадках города, а также для установки на контейнерных площадках построенных в этом году. За счет средств местного бюджета, согласно муниципального контракта с ИП Владимировым А.И., приобретено 27 контейнеров для сбора ТКО, на общую сумму 250,020 тыс. руб.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Горького,17, ул. Горького,10, ул. Дружбы,11, ул. Советская,12 и ул. Советская,15 согласно муниципальных контрактов были проведены работы по асфальтированию придомовых территорий, парковок и тротуаров, установке малых архитектурных форм (скамьи, урны), установке металлических ограждений, смонтировано уличное освещение, лестничные марши, проведено устройство бордюров, сумма затрат составила 5 495 984,54руб.

Во исполнение муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024гг. утвержденной Постановлением № 596 от 19.12.2018г. (с изменениями от 28.06.2019г. № 299, от 10.08.2021г. № 250), выполнены следующие мероприятия:

Проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог города, включенных в маршрут движения общественного транспорта, а также по ул. Ленина (от ул. Фрунзе до ул. Советской), ул. Нагорная (от ул. Горького до ул. Победы), ул. Фрунзе (от ул. Парижской Коммуны до ул. Пушкина), ул. Заводская (от ул. Дружбы до ул. Нагорной), ул. Калинина (от ул. Пушкина до ул. Нагорной), ул. Шушкевича (от ул. Кирова до ул. Дружбы), ул. Вокзальная (от поворота на маг. «Лидия» до ж/д вокзала), ул. Парижской Коммуны (от ОРСА до ул. Энергетиков), ул. Энергетиков, ул. Набережная (от ул. Дружбы до конца), ул. Победы (от ул. Школьной до ул. Нагорной), ул. Кирова (от ул. Калинина до ул. Советской), Кладбище 1-ая улица. Сумма контракта составила 155 754 руб. Так же была произведена заделка трещин в асфальто - бетонном покрытии с применением заливщика швов по следующим улицам: ул. Марата, площадь по ул. Советской, ул. Некрасова (от ул. Калинина до ул. Советской), Калинина (от ул. Нагорной до ул. Дружбы), ул. Нагорная (от ул. Советской до ул. Горького), ул. Октябрьская (от ул. Парижской Коммуны до ул. Школьной), ул. Заводская (в районе площади), ул. Школьная (от ул. Калинина до ул. Горького), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Нагорной до ул. Дружбы), ул. Советская (от ул. Ленина до м-н Новый), ул. Заводская (от ул. Дружбы до ул. Чехова).

Произведен ремонт асфальтового покрытия на следующих участках улиц:

- ул. Ленина (от ул. Парижской Коммуны до перекрестка ул. Фрунзе) – площадью 4334,2м2, сумма контракта 4 274 292,00 руб.;

- ул. Калинина с тротуаром и парковкой возле администрации Бирюсинского городского поселения – площадью 1849,38 м2,на сумму 1 543 332,00 руб.;

- участок ул. Советской (от ул. Водопьянова до ул. Некрасова) – площадью 400,2 м2, на сумму 318 705,00 руб.;

- участки дорог и заездов Бирюсинского городского поселения (перекресток ул. Богдана Хмельницкого - ул. Дружбы, участок дороги ул. Советская до ул. Первомайская, участок по ул. Некрасова (возле контейнерной площадки), участок по ул. Советская (от МКД № 34 ул. Пушкина до МКД № 21 по ул. Советская, вдоль дороги по ул. Советская (вдоль МКД № 13) - общей площадью 1882,32 м2, на сумму 1 597 182,00 руб.

В рамках заключенного муниципального контракта проведены работы по планировке дорожного полотна, нарезке кюветов и укладке водопропускных труб на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (укладка водопропускных труб на перекрестках улиц Ивана Бича-Шушкевича, Ивана Бича-Богдана Хмельницкого, Стадионная-Новая; нарезка кюветов по ул. Дружбы (от ул. Калинина до ул. Заводская), ул. Островского от МКОУ СОШ № 16, ул. Островского (от дома № 2 до ул. Советская); планировка дорожного полотна по ул. Островского (от дома № 2 до ул. Советская). Сумма контракта составляет 407 149,00 руб.

По проектам народных инициатив за счет средств областного бюджета проведены работы по ремонту тротуара по ул. Горького (от ул. Дружбы до ул. Парижской Коммуны) – площадью 1822,35 м2 на сумму 1 991 856,67 руб.

Весной 2021года проводились работы по чистке водопропускных труб (ул. Парижской Коммуны (ключик), ул. Советская (от ул. Красной Звезды до ул. Парижской Коммуны)), сумма контракта составила 56 087 руб.

В течение зимнего (снежного) периода производилась очистка дорог города от снега и накатов. Сумма затрат составила 1 500 003,19 руб.

 В текущем году обновлена разметка существующих пешеходных переходов, искусственных неровностей, нанесена горизонтальная разметка по кольцу движения общественного транспорта, ул. Калинина. Сумма затрат на 1 сентября 2021г. составила 98 382,00 руб. В рамках муниципального контракта проведены работы по установке дорожных знаков, на перекрестке ул. Калинина-ул. Школьная (по нечетной стороне знак «Уступить дорогу», по четной стороне знак «Уступить дорогу» и знак «Главная дорога», на перекрестке ул. Калинина-ул. Некрасова (по нечетной стороне знак «Уступить дорогу» и знак «Главная дорога», на перекрестке ул. Нагорная-ул. Заводская (по нечетной стороне знак «Уступить дорогу» и знак «Главная дорога»), сумма контракта 22 896,00 руб.

В 2019 году на сумму 125 584 431 руб. заключен контракт с АО «ДСИО» на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Парижской Коммуны протяженностью 3120,56 м, исполнение контракта с 2019 года по 2021 года. В настоящее время работы по капитальному ремонту дороги завершены в полном объеме.

Общая сумма затраченных средств на благоустройство города в 2021г. составила 1190,321 тыс. руб., на обслуживание электрических сетей и оплату уличного освещения 993,028 тыс. руб., на содержание и ремонт дорог 9456,05 тыс. руб. За аналогичный период в 2020г. по плану благоустройства затраты составили 1294,195 тыс. руб., 1088,526 тыс. руб. на обслуживание электрических сетей и оплату уличного освещения и 56 079,567 тыс. руб. на содержание и ремонт дорог.

Консультант по вопросам ЖКХ,

транспорту, связи и благоустройству Е.А. Криволуцкая