Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    16.12.2021г.                                                                                         №391

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству  территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2022 год

В целях обеспечения надлежащего состояния территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь статьей 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.6 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения  № 163 от 26.07.2007г.,  (с изменениями от 28.05.2009г. №159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»            № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2022 год (приложение).

- Консультанту по вопросам ЖКХ, транспорту, связи и благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству Криволуцкой Е.А. принять план мероприятий по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2022 год к организации и исполнению.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» Сапожникова С.Н.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                                А.В. Ковпинец

Приложение к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» №391_ от «17»_декабря__2021 г.

План мероприятий

по благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  на 2022 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость, сумма всего тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание городских мест общего пользования: 1. пожарные водоемы (утепление, ремонт, доливка): ул. Марата у магазина «Агидель»; ул. Журавлева- пер. Безымянный; ул. Строительная, 24; ул. Строительная у магазина «Изумруд»; ул. Победы, 22; ул. Ивана Бича (филиал шк. № 10). 2. лестничные спуски: ул. Советская,28; ул. Горького,11; Вокзальная-Нахаловка; ТУСМ – Сполох; 3. пешеходные мостики: Мост через ключик ул. Пушкина; Мост через ключик ул. П. Коммуны; 4. тротуары: ул. Дружбы (от ул. Горького до ТУСМ); ул. Дружбы (от школы № 10 до ул. Горького); ул. Парижской Коммуны (от ул. Советской до ул. Калинина); ул. Горького (от ул. Парижской Коммуны до ул. Дружбы); ул. Советская (от ул. Нагорная до ул. Парижской Коммуны); ул. Калинина (от ул. Ивана Бича до ул. Дружбы; ул. Ленина; Городская площадь; Сквер «Любви и согласия» 5. автобусные остановки: ОРС; Жил. городок; ПМК; Милиция; Детский мир; М-н «Новый»; Магазин «Копейка»; Школа № 10 (ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дружбы); ул. Горького; Позитив; Библиотека; Бассейн; Стадион; Магазин «Презент»; дет. сад «Рябинка»; Тагул. Уборка мусора в местах общественного пользования на территории городского поселения. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 570,0 700,0 330,0 1450,0 975,0 155 1020 120 320 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 | 97,0 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2022г. |
| 2 | Промывка труб под дорогами (отвод талых вод): 1) на перекрестках улиц: Пушкина - Фрунзе; Парижской Коммуны – переулок Безымянный; Дружба – д сад № 4; Дружба – Набережная; Дружба – Победа; Дружба - Стадионная Дружба - Заводская Парижской Коммуны –Горького; Ленина - Фрунзе; Горького - Нагорная; Калинина – Пушкина Калинина-Водопьянова; Калинина-Школьная; Калинина – Кирова; Калинина – Нагорная; Советская. 2) на улицах: Парижской Коммуны (под мостом и пешеходной дорожкой); улица Ленина (под мостом); ул. Островского. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 27 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 | 20,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10.2022г. |
| 3. | Содержание контейнерных площадок и прилегающих территорий к ним: ул. Нагорная, 35А, ул. Нагорная,7А, ул. Нагорная, 2А; ул. Набережная, 70А, ул. Набережная, 2А; ул. Заводская, 30А, ул. Заводская, 34А; ул. Транспортная, 2А; ул. Марата, 14А; ул. Ивана Бича, 29А; ул. Победы 54Б, ул. Победы, 80А ул. Больничная, 26А; ул. Калинина, 77А, ул. Калинина, 85А, ул. Калинина, 59А, ул. Калинина, 116А; ул. Крупской, 53А, ул. Крупской, 43А, ул. Крупской, 60А, ул. Крупской, 1А; ул. Ленина, 66А, ул. Ленина, 26А; ул. Первомайская, 42А, ул. Первомайская, 50А, ул. Первомайская, 5А; ул. Фрунзе, 13А, ул. Фрунзе, 24А; ул. Энергетиков, 1Б, ул. Энергетиков, 20А; ул. Береговая, 84А; ул. Новая, 15А, ул. Новая, 2А; ул. Забобонина, 31А, ул. Забобонина, 24А; ул. Горького, 93А; ул. Богдана Хмельницкого, 54А, ул. Богдана Хмельницкого, 27В; ул. Журавлева, 32А; ул. Пушкина, 97А, ул. Пушкина,1А, ул. Пушкина,25А, ул. Пушкина, 73А; ул. Береговая, 15А, ул. Береговая, 42А; ул. Водопьянова, 18А, ул. Водопьянова, 1А; ул. Кирова, 2А, ул. Кирова, 12А, ул. Кирова,37А; ул. Школьная,7А; ул. Партизанская,8А; ул. Красной Звезды, 1А; пер. Безымянный, 2А; ул. Шушкевича, 22А, ул. Шушкевича, 2А, ул. Шушкевича, 55А, ул. Шушкевича, 46А; ул. Ивана Бича, 15А, ул. Ивана Бича, 19А, ул. Ивана Бича, 1Б, ул. Ивана Бича, 44А; ул. Гоголя, 2Б; ул. Загородная,12А; ул. Мира, 8А; ул. Дружбы,53А; ул. Желябова, 18А, ул. Желябова, 18Б; ул. 1-я Молодежная,7А; ул. Юбилейная,13А; пер. Лесной,1А; ул. Парижской Коммуны, 96А; ул. Островского, 2А; Жилой дом ЭЧК-25 территория, 1А; ул. Строительная, 34А; ул. Пионерская, 3Б; ул. Жилгородок, 55Б; ул. Вокзальная, 27А, ул. Вокзальная, 12А; ул. Лермонтова, 3А; ул. Складская, 1А. | шт. | 81 | 48,015 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2022г. |
| 4 | Озеленение территории города (городские субботники): а) высадка цветов в сквере Победы по ул. Советская, у здания администрации по ул. Калинина, б) подрезка молодой поросли деревьев и кустарников в парке отдыха ул. Горького,11 с уборкой веток и транспортировкой на свалку; в) высадка деревьев и кустарников в местах общего пользования. |  |  | 20,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 20.07.2022г. |
| 5 | Скашивание газонной травы: - Городская площадь по ул. Заводской; - в парке по ул. Советской,22а; - площадь ул. Горького,11; - в сквере «Любви и согласия»; - стадион ул. Ивана Бича,29; - сквер напротив фасада здания администрации ул. Калинина,2; - сквер за остановкой «Бассейн» по ул. Партизанской; - участок улицы Горького (склон от ул. Школьной до дома № 17 ул. Горького); - скашивание травы по обочинам дорог (ул. Парижской Коммуны, ул. Советская, ул. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, ул. Нагорная, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Марата). | кв. м | 15000 | 120,74 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.10. 2022г. |
| 6 | Уборка несанкционированных свалок. | т | 300,0 | 160,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 30.06.2022г |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома ул. Горького,11 (асфальтирование парковки, устройство освещения, уборка старых деревьев, устройство бордюров) |  |  | 1362051,33 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.09.2022г. |
| 8 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирного дома ул. Октябрьская, 25 (асфальтирование парковки и тротуара, устройство освещения, установка лестничного марша, устройство бордюров) |  |  | 1018406,38 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.09.2022г. |
| 9 | Благоустройство придомовых территории многоквартирных домов ул. Советская,8,10 (устройство освещения, асфальтирование придомовых территорий, установка скамей и урн у подъездов) |  |  | 2 172305,49 | Бюджет Бирюсинского МО Областной бюджет Федеральный бюджет | 30.11.2022г. |
| 10 | Уличное освещение, техническое обслуживание и содержание сети уличного освещения. | мес. | 12 | 200,00 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2021г. |
| 11 | Содержание кладбища: - уборка и вывоз несанкционированных навалов мусора; - подбор случайного мусора; - уборка и вывоз мусора из контейнера; - уборка аварийных и упавших деревьев (вырубка сухих деревьев и кустарников), вырубка молодой поросли деревьев и кустарников; - скашивание травы. |  |  | 152,272 | Бюджет Бирюсинского МО | 31.12.2021г. |

Выполнение данных работ будет производиться в пределах сумм утвержденных в бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2022г.

Консультант по вопросам ЖКХ, транспорту, связи

и благоустройству	Е.А. Криволуцкая