**ПРОЕКТ**

**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

**(Четвёртый созыв)**

**РЕШЕНИЕ**

от .12.2021 г. №

Об утверждении программы социально-экономического

развития Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов

Руководствуясь пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 05.12.2014г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области», статьями 6,8,24,44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

**Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить программу социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Бирюсинском Вестнике и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» Л.В.Банадысева

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В.Ковпинец

Приложение к решению

Думы Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

от 2021 г. № \_\_\_\_\_\_

**Программа**

**социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

**на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов**

г. Бирюсинск

2021 год

**Раздел 1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

Город Бирюсинск расположен на Средне - Сибирском плоскогорье, в таежной зоне, на правом берегу реки Бирюсы. Город расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, а железнодорожная линия Абакан-Тайшет обеспечивает удобную связь с южными районами Красноярского края и с Кузбассом. Расстояние по железной дороге до крупнейшего города Восточной Сибири, Красноярска, составляет 360 км, до областного центра – 680 км. Крупный ближайший город на восток – Братск (256,6 тыс. жителей, расстояние 230 км по железной дороге), на запад - ближайший город - Канск (103,1 тыс. жителей, расстояние по железной дороге 148 км).

Площадь Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» составляет 2307 га. Его стратегическое значение весьма значимо. Положение Бирюсинска в западной части Иркутской области создает ему преимущество в расширении экономических и социальных связей Иркутской области с Красноярским краем.

Являясь крупным городским поселением, Бирюсинск играет важную роль в социальной сфере и экономике Тайшетского района.

**Демографическая ситуация**

Численность постоянного населения Бирюсинска на 01.01.2021 года составляет 8416 человек.

Сложившаяся за последние годы демографическая ситуация в городе Бирюсинске характеризуется снижением численности населения. Основным фактором сокращения населения является естественная убыль, обусловленная превышением смертности над рождаемостью, в 2018 году этот показатель составил 47 человек, в 2019 году 59 человек, в 2020 году 76 человек. Структура населения по полу характеризуется незначительным перевесом мужского населения, его доля в общей численности населения города составляет 50,5%.

**Социальная сфера**

Система образования включает в себя 3 средних школы. Численность обучающихся составляет на 1 сентября 2021 года 1323 человека.

Дошкольное воспитание маленькие бирюсинцы получают в детских садах. Их на территории города четыре.

Для занятий спортом есть три спортивных зала, бассейн, пункт проката лыж, спортивные площадки, площадка для воркаута, многофункциональный спортивный комплекс «Бирюса», стадион на ул. Ивана Бича.

На территории города Бирюсинска работают культурно-досуговые учреждения: Бирюсинская городская библиотека, Бирюсинский краеведческий музей, центр культуры и кино «Надежда», а также учреждения дополнительного образования: Детская школа искусств, Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа.

Медицинские услуги населению предоставляет ОГБУЗ «Тайшетская центральная районная больница», которая оказывает первичную медико-санитарную и специализированную амбулаторно-поликлиническую, стационарную и в условиях дневного стационара, скорую, неотложную медицинскую помощь населению города. Общая численность сотрудников составляет 121 человек, из них врачи – 11 человек.

Ситуация на рынке труда Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на протяжении последних лет характеризуется незначительными изменениями уровня безработицы и числа безработных граждан. Так, в 2019 году уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению составил 1,0 %, в 2020 году- 2,17 %, за 9 месяцев 2021 года-0,69 %. Число состоящих на учете в службе занятости безработных граждан составляло 42 человека в 2019 году, 87 человек в 2020 году, 26 человек на 1 октября 2021 года. Организация мероприятий содействия занятости, организуемых ОКГУ ЦЗН Тайшетского района, направлена на уменьшение напряженности на рынке труда.

Взаимодействие администрации города и органов внутренних дел осуществляется по следующим направлениям:

- обмен информацией о состоянии общественного порядка, о мероприятиях по его охране. Информация предоставляется еженедельно, отчет о деятельности полиции и, в частности, участковых уполномоченных – ежегодно;

- формирование в структуре органов местного самоуправления и в структуре органов внутренних дел отдельных элементов, ведающих вопросами их взаимодействия по обеспечению общественного порядка на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

На территории города созданы и работают: административная комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по безопасности дорожного движения.

**Уровень жизни населения**

Одним из важнейших показателей уровня жизни являются доходы населения. Годовой фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций по оценке составит в 2021 году 488,6 млн. руб., это на 0,9 % ниже уровня 2020 года.

Сохраняется высокая дифференциация в заработной плате: самый высокий уровень заработной платы у работников предприятий по производству и распределению электроэнергии и тепла, у работников железнодорожного транспорта и полиции, а самая низкая средняя заработная плата – у работников по найму в малом бизнесе.

Среднесписочная численность занятых в экономике города за 2021 год оценочно составит 1091 человек, кроме того, по-прежнему, часть населения трудится на предприятиях и в организациях города Тайшета.

Одним из основных показателей социально – экономического уровня развития города Бирюсинска является уровень доходов работающих. Среднемесячная заработная плата в 2021 году оценочно составит 37320 рублей.

По данным Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Тайшетском районе по состоянию на 1 января 2021 года в г.Бирюсинске зарегистрированы 2786 пенсионеров. В том числе: 64 человека- дети-инвалиды (до 18 лет), 100 человек- инвалиды с детства (после 18 лет), 48 человек- ветераны боевых действий.

**Отраслевая структура экономики**

Промышленность

На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» работают два промышленных предприятия:

-ООО «ТрансТехРесурс» осуществляет производство тепла, водоснабжение-это единственное ресурсоснабжающее предприятие города.

**-** ООО «Бигхит» -это предприятие по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

Перспективы развития промышленного производства.

1. Привлекательной для организации новых промышленных производств является площадка бывшего Бирюсинского гидролизного завода, площадью более 5 га, расположенная в черте города, по ул.Горького. Для развития производства имеется вся необходимая инфраструктура: электрические сети, теплоснабжение, водоснабжение и канализация. Площадка расположена всего в 0,7 км от железнодорожной станции Бирюсинск Восточно-Сибирской железной дороги, имеются ж/д тупики, автодорога с выходом на федеральную трассу М-53 (6км).

2. На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» расположены отвалы лигнина (отходы гидролизного производства ). В настоящее время на территории находится более 10 млн. тонн лигнина натуральной влажности- это готовое сырье для производства топливных гранул (пеллет), хорошей теплоотдачи и экологичности, которое представляет интерес для производителей нового вида топлива, который может стать равносильной заменой угля, дизельного топлива и классическим дровам. Объект размещения отходов гидролизного производства расположен в северо – западной части г.Бирюсинска, на расстоянии около 0,5 км от железнодорожной станции «Бирюсинск» Восточно – Сибирской железной дороги, на землях Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». Лигнин складирован на площади 38 га. Отвалы лигнина находятся на расстоянии 3-х километров к северо-востоку от промышленной площадки. От отвала лигнина до промышленной площадки имеется дорога с твердым покрытием. Ведется работа по вопросу поиска инвестора для переработки лигнина.

3. Кроме площадки бывшего гидролизного завода в г.Бирюсинске существует площадка «Прирельсовый участок» площадью около 12 га, расположенная по ул.Лермонтова, в 1,4 км от железнодорожной станции Бирюсинск, имеющая ж/д тупик, подъездную грунтовую автодорогу, электрические сети.

При условии размещения на площадках нового производства город приобретет перспективы развития всех сфер деятельности.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Площадь жилищного фонда Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 01.01.2021 года составляет 207,8 тыс. кв.м. Большинство жилых домов нуждается в ремонте. Степень износа жилого фонда составляет 65-70%. Обслуживание жилищного фонда г. Бирюсинска проводят управляющие компании ООО «Трио», ООО «Уютный дом» и «Лидер» ИП Ильиной Н.И.

**Электроснабжение**

Электроснабжение города осуществляется с подстанции 110/35/6 «Бирюса». Подстанция «Бирюса» осуществляет электроснабжение не только города, но и промышленных объектов города и северной части района. Подстанция стоит на балансе ООО «ИЭСК» «Западные электрические сети». Загруженность подстанции составляет менее 15% , она имеет большой резерв мощности. Городские электрические сети стоят на балансово-эксплуатационной ответственности ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети». Общее потребление электроэнергии города составляет около 21 млн. кВт в год.

**Транспорт и связь**

Пассажирские перевозки в городе Бирюсинске осуществляются по маршруту «Тайшет-Бирюсинск», стоимость проезда 60 рублей.

Кроме этого перевозки осуществляют легковые такси, стоимость поездки от 100 рублей.

Предоставление услуг связи жителям г.Бирюсинска осуществляется в достаточном объеме, их оказывают: ПАО «Ростелеком» и операторы сотовых компаний. Они же предоставляют жителям услугу доступа в интернет.

Почтовая связь осуществляется в трех почтовых отделениях отделениях ФГУП «Почта России».

**Потребительский рынок**

По состоянию на 01.10.2021 года на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» функционирует 82 субъекта потребительского рынка, в том числе:

* магазинов - 54
* предприятий общественного питания —4
* павильонов —10
* киосков -4
* отделов - 8
* аптека- 2

Розничный товарооборот по оценке 2021 года составит около 402 млн. рублей.

Численность работающих в сфере торговли, общественного питания составляет 214 человек.

**Основные показатели развития потребительского рынка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм | 2019 г. | 2020 г. | Оценка  2021 г. |
| Количество объектов потребительского рынка | ед. | 85 | 82 | 82 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 383 | 390 | 402 |
| Численность постоянного населения | чел | 8430 | 8430 | 8416 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 45,4 | 46,3 | 47,8 |

Услугами общественного питания жители города пользуются в кафе «Елена», кафе «Надежда», кафе «КОИ», кафе «Красное и черное». Суши-бар временно закрыт для посетителей в связи со сменой собственника. Для повышения уровня конкурентоспособности каждое предприятие общественного питания заботится о культуре и качестве обслуживания. В связи с карантинными мероприятиями увеличилась продажа продукции общественного питания на вынос и доставка блюд на дом по заказу. Предприятия общественного питания принимают заявки на проведение различных мероприятий, банкетов, семейных и детских праздников.

Администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» ежегодно проводятся конкурсы на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания, оформление витрин к новогодним и рождественским праздникам, Дню Победы. Предприятия торговли и общественного питания активно принимают участие в городских конкурсах и получают звания «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

Бизнес, связанный с предоставлением бытовых услуг населению, является одним из наиболее сложных в сфере услуг. Сложность ведения этого вида бизнеса связана с невысокой рентабельностью.

Сеть объектов по оказанию услуг Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» по состоянию на 01.10.2021 года включает в себя 10 объектов: 4 парикмахерских, 1 шиномонтажная мастерская, 1 мастерская по ремонту транспортных средств, салон ритуальных услуг, столярный цех, банно-оздоровительный комплекс, маникюрный салон.

Численность занятых в сфере бытового обслуживания на 01.10.2021 года составляет 20 человек.

В 2021 году новых предприятий, оказывающих бытовые услуги населению, не зарегистрировано, по-прежнему, не работают аква-парк и боулинг-клуб в связи со сменой собственников. Накануне празднования дня пожилого человека предприятия бытового обслуживания оказывали бесплатные парикмахерские услуги ветеранам.

**Малое и среднее предпринимательство**.

Малое и среднее предпринимательство является одной из важнейших подсистем рыночной экономики, создающей предпосылки для ее устойчивого развития. Малый и средний бизнес обеспечивает создание рабочих мест с низкими капитальными затратами, насыщение рынка товарами и услугами, налоговые поступления в бюджеты всех уровней, занятость населения; содействует развитию конкурентных рынков, повышению уровня жизни населения.

Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса связаны с низким уровнем рыночного спроса, большими налоговыми отчислениями, многочисленными административными барьерами, недостатком финансовых средств, низкой эффективностью поддержки со стороны государства.

Предприниматели называют свои основные проблемы– это растущие издержки и снижение спроса, но на первом месте – экономическую неопределенность.

Решению этих проблем будет способствовать модернизация мер государственного регулирования, включающая решение задач, поставленных Президентом России в Указе от 7 мая 2018 г. № 204: упрощение налоговой отчетности для предпринимателей и доступа к льготному финансированию; ускоренное развитие инфраструктуры и сервисов поддержки МСП; модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами МСП и увеличение доли таких экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта; создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; создание нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы РФ в автоматическом режиме.

Текущий уровень развития малого и среднего бизнеса в г.Бирюсинске остается недостаточным. Требуются дополнительные усилия, чтобы создать благоприятный режим для развития данного сектора экономики.

Всего на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» по состоянию на 1 октября 2021 года существует 14 действующих предприятий малого бизнеса.

Основные виды услуг, предоставление которых осуществляют субъекты малого предпринимательства:

- производство и распределение тепловой энергии и воды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселени осуществляет ООО «ТрансТехРесурс», данное предприятие оказывает коммунальные услуги населению, предприятиям и организациям. Численность работающих на данном предприятии составляет 65 человек.

-деятельность по обеспечению работоспособности сетей осуществляет ООО «ТеплоВодоКанал». Численность работающих на данном предприятии составляет 47 человек.

Объем оказанных услуг за 2021 год оценочно составит:

тепловая энергия- 50 тыс.Гкал,

холодное водоснабжение-290 тыс.мЗ.

услуги водоотведения – 230 тыс.м3.

-производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения осуществляет ООО «Бигхит». Объем выпуска продукции в 2021 году оценочно составит 300 тонн. Выручка от реализации продукции за 2021 год оценочно составит около 22,0 млн. рублей.

- в сфере оптовой и розничной торговли занято 6 предприятий малого бизнеса.По оценке 2021 года выручка составит около 63 млн. рублей. Люди стали меньше покупать. В первую очередь, это связано с ростом цен, низкими зарплатами и высокой закредитованностью. Когда растет закредитованность, снижается уровень реальных располагаемых доходов, уменьшается количество средств, которые может потратить человек.

- операции с недвижимым имуществом и предоставление юридических услуг на территории поселения осуществляет ООО «Домашний очаг». Предприятие оказывает услуги по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Выручка от его деятельности в 2021 году по оценке составит около 700 тыс.руб.

-ООО «Трио» и ООО «Уютный дом» оказывают услуги по управлению и эксплуатации жилого фонда. Выручка по оценке за 2021 год составит около 5,6 млн.руб.

**Инвестиции**

Развитие экономики во многом предопределяет успешная инвестиционная политика, реализуемая предприятиями, организациями, органами местного самоуправления и населением города Бирюсинска.

По оценке 2021 года на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» освоено 86,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счёт федерального, областного, местного бюджетов – это капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Парижской Коммуны и строительство водовода от ул.Крупской до ул.Энергетиков.

Источниками инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства выступают, преимущественно, кредиты банков и собственные средства бизнеса.

Деятельность органов местного самоуправления в сфере инвестиционной политики для города имеет исключительно важное значение, поскольку создаются основы для стабильного развития экономики города в целом, отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов.

Значительного подъёма в среднесрочной перспективе не ожидается, поскольку на территории города большинство предприятий являются филиалами. Соответственно, с целью снижения затрат аффилированные структуры сокращают филиальную сеть, перенося их функции в головные предприятия, муниципальный бюджет при этом теряет налоги, сокращаются рабочие места, мигрирует население, которое уезжает туда, где есть работа. При этом малый бизнес не может стать равнозначной заменой.

Много усилий администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» прилагает, чтобы причислить Бирюсинск к территории, привлекательной для хозяйственной деятельности и инвестирования. Основными факторами, сдерживающими инвестиционную привлекательность, являются:

-низкая эффективность использования местных природных ресурсов в связи с отсутствием возможности полной переработки местных природных ресурсов «на месте»;

-высокий уровень износа производственных фондов хозяйствующих субъектов;

- недостаточно развитая инфраструктура.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Основным направлением формирования благоприятной среды для жизнедеятельности населения является качественное предоставление жилищно–коммунальных услуг населению.

На рынке обслуживания жилищного фонда г Бирюсинска в 2020 и 2021 годах произошли значительные изменения. Прекратило свою деятельность на территории г. Бирюсинска ООО «ТРИО». Большая часть МКД, ранее обслуживаемых ООО «ТРИО» перешла в обслуживание к ИП Ильина Н.И., а часть домов перешла в ООО «Уютный дом».

В период прохождения отопительного сезона 2020 – 2021 годов обслуживающими организациями определены перечни и объемы работ по профилактике и ремонту оборудования объектов жилищного хозяйства города, определена стоимость производства работ по подготовке к отопительному сезону 2021 – 2022 годов.

В рамках подготовки обслуживаемого жилищного фонда к отопительному сезону управляющими компаниями ООО «Уютный дом», ИП Ильина Н.И. выполнены следующие работы:

**-** замена участков трубопроводов канализации;

- ревизия и замена запорной арматуры (задвижки, вентили);

- частичная замена трубопроводов в подвальных помещениях «крыловых);

- частичная замена стояков по отоплению;

- частичная замена трубопроводов водоснабжения;

- ревизия и профилактический ремонт электрических щитов.

При подготовке к зиме 2020-2021 годов управляющей компанией ООО «Уютный дом» выполнены работы на 75 % от запланированных объемов. Использованы для ремонта следующие материалы:

- труба PP-R разных диаметров (от 20 до 50) - 108 м;

- комплектующие (муфты, американки, уголки, вентили, краны ) PP-R, разных диаметров (от 20 до 50) - 151 шт;

- цемент, лако-красочные материалы, песок, гравий, известь;

- листы оцинкованные, профлист, комплектующие материалы.

По ИП Ильина Н.И. использованы для подготовке к отопительному сезону следующие материалы:

- трубы разных диаметров и материалов (стальные, полипропиленовые, металло-пластиковые – 650 метров;

- запорная арматура разных диаметров и материалов – 203 ед;

- муфты для труб различных диаметров и материалов – 500 шт;

- комплектующие материалы (уголки, тройники, резьбы) – 1050 ед;

- кабель электрический – 925 метров;

- светильники – 202 шт.

Очень большую помощь в подготовке МКД к отопительному сезону 2021 – 2022 годов оказал Фонд капитального ремонта Иркутской области. В рамках устранения замечаний по капитальному ремонту МКД в 2015 – 2020 годах выполнены работы по замене внутридомовых систем отопления и водоснабжения в МКД Октябрьская, 8, Советская, 21, Первомайская, 8. Также устранены замечания по ремонту кровель этих домов.

В рамках капитального ремонта 2021 года проводятся работы по полной замене внутридомовых систем отопления, водоснабжения, водоотведения в МКД Горького, 13, Горького, 15, м-н Новый, 2, Горького, 3, Первомайская, 7, Пушкина, 34. Работы ведутся современными материалами с хорошим качеством. Внесены изменения в схему подвальной разводки, позволяющие поддерживать одинаковое давление теплоносителя на «крыловых» по всему дому. Смонтированы новые тепловые пункты, с запорной арматурой и приборами учета тепловой энергии и ХВС. В МКД Горького, 13, Горького, 15, м-н Новый, 2, Горького, 3, Пушкина, 34. выполняются работы по ремонту кровель домов. В МКД Первомайская, 7 выполняются работы по капитальному ремонту отмостки. По МКД Советская, 20 проводится ремонт фасада дома. Работы по капитальному ремонту внутридомовых систем отопления и водоснабжения будут завершены к началу отопительного сезона.

На проведение работ по подготовке теплоисточников, инженерных сетей, жилищного фонда к отопительному сезону 2021 – 2022 гг. использованы финансовые средства предприятий ЖКХ в сумме 7 940 тыс. рублей. в т.ч: ООО «ТрансТехРесурс» – 7 000 тыс. руб., ООО «Уютный дом» - 428 тыс. руб., ИП Ильина Н.И. – 512 тыс. рублей.

В соответствии с представленными планами мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов предприятиями ЖКХ г. Бирюсинска проведена работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях.

В соответствии с условиями Концессионного Соглашения от 31.08.2016 г. ООО «ТрансТехРесурс» обеспечивало за счет собственных средств подготовку объектов к работе, осуществляло ремонты, замену и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и оборудования в пределах утвержденных долгосрочных тарифов на коммунальные услуги.

**Котельная ТУСМ** - проведены ремонт и профилактика котельного оборудования. Вполнены работы по капитальному ремонту водогрейного котла КВм 1.2 под № 1. Проведены работы по ревизии дымососов. Выполнены работы по ревизии и ремонту и замене запорной арматуры котельной, тепловых и водопроводных сетей, работы по замене фильтров на системе ХВС.

**Котельная № 1** - Выполнены работы по ремонту и профилактике котельного и вспомогательного оборудования. Выполнены профилактические работы на котлах № 2 и № 3. Подготовлена к работе система углеподачи. Проведены работы по замене запорной арматуры, по профилактике и ремонту оборудования бойлерного узла котельной.

**Водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО**

Котельная работает начала апреля 2021 г. При отработке технологических режимов работы котельного оборудования наработаны технические предложения для совершенствования работы котельной и увеличения надежности оборудования. В целях решения вопроса повышения эффективности работы котлов в рамках программы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» приобретен котловой насос большей производительности, который увеличит КПД котлов. Также в сентябре 2021 года приобретена краноманипуляторная установка для подачи угля в приемный бункер системы топливоподачи. Монтажданной установки решил вопрос подачи топлива в приемный бункер и значительно повысил надежность и бесперебойность работы котельной.

Выполнены работы по текущему ремонту котла № 1. Выполнен ремонт ПМЗ (пневмозабрасыватель).

**Котельная больничного комплекса** - В летний период года котельная работает на подачу ГВС в здания больничного комплекса. Проведены работы по профилактике оборудования котельной, не задействованного в летний период. Выполнена замена и ремонт запорной арматуры, профилактика электрооборудования котельной. Проведен ремонт сетевого насоса № 3. Установлен регулятор давления на систему ХВС.

**Котельная школы № 10** Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры.

**Котельная школы № 16** – Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры. Выполнен ремонт котла № 2 КВр- 0,7

**Котельная станции Тагул** – Готово к работе в отопительный сезон 2021 – 2022 годов оборудование модульной котельной, работающей в автоматическом режиме. В работоспособном состоянии находится оборудование старой котельной, часть которого используется в качестве дополнительного резерва.

**Тепловые, водопроводные и канализационные сети** При подготовке к отопительному сезону 2021 – 2022 годов заменено и вновь проложено 1367 метров трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения. При замене теплотрасс применялись современные и высококачественные материалы – стальные цельнотянутые трубы в изоляции ППУ. Для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения применялись полиэтиленовые и полипропиленовые трубопроводы, имеющие большой срок эксплуатации.

Работы по подготовке к отопительному сезону 2021 – 2022 годов начались в апреле 2021 года и продолжались вплоть до начала отопительного сезона.

В апреле 2021 года выполнены работы по замене участка трубопроводов ГВС и ХВС по ул. Дружбы в районе д/с № 4 диаметром 63 мм протяженностью 43 метра

Выполнена замена участка теплотрассы от МКД м-н Новый 7 до ул. Первомайская, п/пр диаметром 110 мм, протяженностью 100 метров

Выполнены работы по замене гидрокомпенсатора на теплотрассе по ул Советская, 19 «В». Были демонтированы гидрокомпенсаторы из труб и смонтированы современные, приварные гидрокомпенсаторы.

Заменен участок трубопроводов теплотрассы, ГВС, ХВС ул Набережная, 67 – 69, протяженностью 25 метров. Отопление – п/пр – 110 мм; ГВС п/пр 63 мм; ХВС п/эт 50 мм

Выполнена замена участка теплотрассы через ул. Советская в районе спортзала шк № 10.

Проведен большой объем работ по замене участка трубопроводов по территории ТУСМ от котельной до Детской школы искусств, заменены трубопроводы ГВС подача и обратка д. 110 мм, п/пр, трубопроводов ХВС одна труба от БГЗ, вторая труба от скважины ТУСМ, смонтированы полиэтиленовые трубы д. 90 мм. Протяженность трассы 128 метров (128 \*4 = 512 м).

Заменен участок теплотрассы (полипропилен д. 50 мм) и ХВС (полиэтилен д. 25 мм) на Советскую 18, протяженностью 70 метров.

В рамках муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода» на 2019-2024 годы построен водопровод от котельной больничного комплекса до ул. Энергетиков, протяженностью 1074 метра.

За 2021 год ООО «ТрансТехРесурс» выполнены мероприятия, определенные условиями Концессионного Соглашения на сумму 4 515 тыс. руб. рублей. Кроме этого выполнен дополнительный объем работ, не предусмотренных условиями Концессионного Соглашения на сумму 2 485 тыс. руб.

Преобразования в жилищной сфере выявили одну из острейших проблем – неэффективность содержания и использования жилого фонда. Во многом это связано с отсутствием подлинного участия населения в управлении своими домами. Только сами жильцы могут определить, какое именно соотношение цены и качества получаемых услуг является для них оптимальным, какие объекты нуждаются в первоочередном обслуживании.

Тот факт, что собственникам принадлежат не только их квартиры, но и весь дом в целом, до сих пор не осознается многими жителями.

Для этого проводится разъяснительная работа с собственниками имущества в многоквартирных домах посредством личного общения и через средства массовой информации о способах управления многоквартирными домами, о взаимоотношениях с управляющими организациями, о правах и обязанностях собственников многоквартирного дома.

Приоритетными направлениями улучшения качества предоставления жилищно – коммунальных услуг потребителям в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» являются:

* Обеспечение чистой питьевой водой потребителей;
* Поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, водопроводных и канализационных сетей.

Благоустройство территории представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования.

К видам работ по благоустройству территории относятся:

1. Уборка территории, включающая в себя регулярную очистку тротуаров и иных территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов – от мусора, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега, уход за зелёными насаждениями.

2. Содержание элементов внешнего благоустройства.

3. Озеленение территории муниципального образования.

4. Содержание и эксплуатация дорог.

5. Освещение населенных пунктов муниципального образования.

Общая сумма затраченных средств на благоустройство города в 2021г. по оценке составит 1888,0 тыс. руб., на обслуживание электрических сетей и оплату уличного освещения 1567,0 тыс. руб., на содержание и ремонт дорог 95 343,2 тыс. руб. За аналогичный период в 2020 году по плану благоустройства затраты составили 1294,2 тыс. руб., 1088,5 тыс. руб. на обслуживание электрических сетей и оплату уличного освещения и 56 079,6 тыс. руб. на содержание и ремонт дорог.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Советская,15, ул. Советская,12, ул. Горького,10, ул. Горького,17 и ул. Дружбы, 11. Согласно муниципальных контрактов были проведены работы по асфальтированию придомовых территорий и парковок, установке малых архитектурных форм (скамьи, урны), установке металлических ограждений, смонтировано уличное освещение, лестничные марши, сумма затрат составила 5 495,98454 тыс.руб.

В рамках муниципальных контрактов, заключенных с ИП Ильина Н.И., выполнены работы по содержанию мест общего пользования (сумма контракта 120 588 рублей), по содержанию контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий (сумма контракта 69 470 рублей).

Согласно муниципального контракта, заключенного с ООО «ТрансТехРесурс», выполнены работы по выкашиванию травы по обочинам дорог, на площадях и в скверах города, сумма контракта 201 830 рублей.

В текущем году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по выпиливанию деревьев на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» с ИП Ильина Н.И., сумма контракта 191 302 рубля.

По договору подряда выполнялись следующие работы по благоустройству города:

- ручной сбор мусора по кольцу движения общественного транспорта, на городских местах общего пользования, ул. Марата, ул. Школьной и др.;

- вырезка поросли молодых деревьев;

- побелка деревьев и клумб.

В проводившемся в рамках двухмесячника общегородском субботнике приняло участие более 2000 человек, в том числе: учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, коллективы библиотеки, краеведческого музея, больницы, почтовых отделений, детских садов, центра культуры и кино «Надежда», дома детского творчества, администрации города, работники ряда предприятий и учреждений, жители многоквартирных домов и частного сектора. В результате были очищены от мусора, прошлогодней травы и листьев улицы города, площади, дороги, прилегающие территории предприятий и учреждений, придомовые территории, места отдыха горожан.

Силами работников управляющих компаний проведены работы по санитарной очистке и благоустройству обслуживаемых территорий.

Предприятием ИП Ильина Н.И., в соответствии с муниципальным контрактом, выполнены работы по уборке территории муниципального кладбища и подъездных путей к нему.

Сотрудники администрации и библиотеки работали в скверах и на площадях города, их силами, постоянно проводилась уборка городской площади, сквера «Любви и Согласия» по ул. Заводской, сквера напротив бассейна и площади на ул. Советской. Также проведена работа по вырезке поросли, скашиванию травы с последующей уборкой в сквере напротив больницы.

В 2021 году произведено развитие сети уличного освещения по ул. Заводской (д. № 53,55,61,40,42,44, между домами 44А-Дружбы,43) (237 м, 7 светильников), ул. Энергетиков (дома № 21,25,27,31) (253 м, 4 светильника), ул. Октябрьская, № 1,3 (подъезд к Детско-юношеской спортивной школе г. Бирюсинска) (83 м. 2 светильника). В текущем году проведены работы по замене провода А-35 на СИП 2\*16 по ул. Горького (от ул. Школьная, д. № 6 до ул. Нагорная).

В рамках муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024гг., утвержденной Постановлением № 596 от 19.12.2018г. (с изменениями от 28.06.2019г. № 299, от 10.08.2021г. № 250), выполнены следующие мероприятия:

Проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог города, включенных в маршрут движения общественного транспорта, а также по ул. Ленина (от ул. Фрунзе до ул. Советской), ул. Нагорная (от ул. Горького до ул. Победы), ул. Фрунзе (от ул. Парижской Коммуны до ул. Пушкина), ул. Заводская (от ул. Дружбы до ул. Нагорной), ул. Калинина (от ул. Пушкина до ул. Нагорной), ул. Шушкевича (от ул. Кирова до ул. Дружбы), ул. Вокзальная (от поворота на маг. «Лидия» до ж/д вокзала), ул. Парижской Коммуны (от ОРСА до ул. Энергетиков), ул. Энергетиков, ул. Набережная (от ул. Дружбы до конца), ул. Победы (от ул. Школьной до ул. Нагорной), ул. Кирова (от ул. Калинина до ул. Советской), Кладбище 1-ая улица. Сумма контракта составила 155 754 руб. Так же была произведена заделка трещин в асфальто - бетонном покрытии с применением заливщика швов по следующим улицам: ул. Марата, площадь по ул. Советской, ул. Некрасова (от ул. Калинина до ул. Советской), Калинина (от ул. Нагорной до ул. Дружбы), ул. Нагорная (от ул. Советской до ул. Горького), ул. Октябрьская (от ул. Парижской Коммуны до ул. Школьной), ул. Заводская (в районе площади), ул. Школьная (от ул. Калинина до ул. Горького), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Нагорной до ул. Дружбы), ул. Советская (от ул. Ленина до м-н Новый), ул. Заводская (от ул. Дружбы до ул. Чехова).

Произведен ремонт асфальтового покрытия на следующих участках улиц:

- ул. Ленина (от ул. Парижской Коммуны до перекрестка ул. Фрунзе) – площадью 4334,2м2, сумма контракта 4 274 292,00 руб.;

- ул. Калинина с тротуаром и парковкой возле администрации Бирюсинского городского поселения – площадью 1849,38 м2,на сумму 1 543 332,00 руб.;

- участок ул. Советской (от ул. Водопьянова до ул. Некрасова) – площадью 400,2 м2, на сумму 318 705,00 руб.;

- участки дорог и заездов Бирюсинского городского поселения (перекресток ул. Богдана Хмельницкого - ул. Дружбы, участок дороги ул. Советская до ул. Первомайская, участок по ул. Некрасова (возле контейнерной площадки), участок по ул. Советская (от МКД № 34 ул. Пушкина до МКД № 21 по ул. Советская, вдоль дороги по ул. Советская (вдоль МКД № 13) - общей площадью 1882,32 м2, на сумму 1 597 182,00 руб.

В рамках заключенного муниципального контракта проведены работы по планировке дорожного полотна, нарезке кюветов и укладке водопропускных труб на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (укладка водопропускных труб на перекрестках улиц Ивана Бича-Шушкевича, Ивана Бича-Богдана Хмельницкого, Стадионная-Новая; нарезка кюветов по ул. Дружбы (от ул. Калинина до ул. Заводская), ул. Островского от МКОУ СОШ № 16, ул. Островского (от дома № 2 до ул. Советская); планировка дорожного полотна по ул. Островского (от дома № 2 до ул. Советская). Сумма контракта составляет 407 149,00 руб.

По проекту «народные инициативы» за счет средств областного бюджета проведены работы по ремонту тротуара по ул. Горького (от ул. Дружбы до ул. Парижской Коммуны) – площадью 1822,35 м2 на сумму 1 991 856,67 руб.

Весной 2021года проводились работы по чистке водопропускных труб (ул. Парижской Коммуны (ключик), ул. Советская (от ул. Красной Звезды до ул. Парижской Коммуны), сумма контракта составила 56 087 руб.

В течение зимнего (снежного) периода производилась очистка дорог города от снега и накатов. Сумма затрат на 1 сентября 2021г. составила 1 500 003,19 руб.

В текущем году обновлена разметка существующих пешеходных переходов, искусственных неровностей, нанесена горизонтальная разметка по кольцу движения общественного транспорта и ул. Калинина. Сумма затрат на 1 сентября 2021г. составила 98 382,00 руб. В рамках муниципального контракта проведены работы по установке дорожных знаков на сумму 22 896,00 руб.

В 2019 году на сумму 125 584 431 руб. заключен контракт с АО «ДСИО» на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Парижской Коммуны протяженностью 3120,56 м, исполнение контракта с 2019 года по 2021 год. В настоящее время работы завершены.

**Налоговая и бюджетная политика**

Основные усилия при формировании и исполнении бюджета города направлены на максимальную мобилизацию в бюджет доходных источников, в первую очередь налоговых доходов.

В нем находят отражение результаты разработки и реализации бюджетно–финансовой политики в городе, направленной в конечном счете на обеспечение достижения стратегических приоритетов, обозначенных Программой социально – экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Основными источниками собственных доходов бюджета являются налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, аренда имущества, аренда земли, поступления от продажи права на землю, неналоговые поступления. В 2019 году по собственным доходным источникам бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» был исполнен в сумме 24 737 тыс.руб, в 2020 году исполнение составило 21 927 тыс.руб., ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет в 2021 году 21 050 тыс.руб.

Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» является дотационным. Финансовая помощь поступает из областного и районного бюджетов. За 2019 год финансовая помощь составила 53 524,2 тыс. рублей, за 2020 год - 124 692 тыс.руб.

Доходы местного бюджета представлены налоговыми, неналоговыми доходами и безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Осуществление безвозмездных поступлений в течение анализируемого периода является недостаточным для обеспечения расходных обязательств муниципалитета в полном объёме.

Централизация финансовых ресурсов на вышестоящих уровнях бюджетов является основной причиной высокого уровня дотационности местных бюджетов.

Расходы бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности бюджета необходимо сокращать бюджетный дефицит, ограничивая муниципальные расходы. Существуют объективные предпосылки увеличения расходов местных бюджетов, которые связаны с удорожанием материалов, необходимостью финансирования обязательств, связанных с увеличением заработной платы, укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений.

Стратегия расходов местного бюджета увязана с организацией и исполнением вопросов местного значения, определённых муниципальному образованию в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, а также государственных полномочий, делегированных к исполнению органам местного самоуправления городского поселения.

Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» имеет социальную направленность. Анализ динамики расходов за рассматриваемый период показывает, что на расходы в области культуры, ЖКХ, общегосударственные вопросы приходится более половины расходов местного бюджета.

Следует отметить, что, несмотря на увеличение общей суммы доходов и расходов бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в бюджете недостаточно средств на эффективное, более качественное решение вопросов местного значения городского поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

В этих условиях очень важной является работа органов местного самоуправления по привлечению финансовых ресурсов из вышестоящих уровней бюджетов посредством участия в федеральных и областных целевых программах через формирование и реализацию муниципальных целевых программ.

В условиях ограниченности бюджетных средств необходимо:

- внимательно подойти к выбору приоритетных направлений социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», чтобы достичь максимально возможных результатов в рамках имеющихся финансовых возможностей;

- для привлечения в местный бюджет средств из вышестоящих уровней бюджетов активно использовать механизмы программно-целевого планирования.

**Состояние окружающей среды, природные ресурсы**

Состояние окружающей среды в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» удовлетворительное.

На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» есть определенное место для складирования отходов, но возникают и стихийные свалки.

Ежегодно проводятся 2-х месячники по санитарной очистке и благоустройству территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Обострение экологической опасности может произойти из-за самовозгорания лигнина. Лигнин находится на территории общей площадью 38га, расположенной вблизи очистных сооружений. За 52 летний период работы гидролизного завода на этой территории заскладировано более 9 млн. тонн лигнина натуральной влажности (65%). Для исключения негативных последствий из-за самовозгорания лигнина необходимы работы по рекультивации промышленной свалки бывшего ОАО «БГЗ».

В 2019 году разработана и утверждена муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г., цель которой- создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей снижение негативного воздействия ТКО на население и окружающую среду, создание условий для приведения инфраструктуры в области обращения с ТКО в соответствие с требованиями законодательства.

Утверждены: реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и генеральная схема санитарной очистки территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2029 г.г.

В 2021 году администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» предоставлена субсидия из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также приобретение контейнеров для сбора ТКО в рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776 – пп. на строительство 53 контейнерных площадок в частном секторе и приобретение 94 контейнеров, общая сумма субсидии составила 3281,60 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составило 1268,295 тыс. руб. В текущем году Региональным северным оператором предоставлено 60 контейнеров, для замены ветхих, ранее установленных на контейнерных площадках города, а также для установки на контейнерных площадках построенных в этом году. За счет средств местного бюджета, согласно муниципального контракта с ИП Владимиров А.И., приобретено 27 контейнеров для сбора ТКО, на общую сумму 250,020 тыс. руб.

Специалистами по благоустройству администрации ведется контроль за соблюдением правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» совместно с участковыми инспекторами отделения полиции, нарушители привлекаются к административной ответственности.

Берег реки Бирюса в местах отдыха горожан регулярно очищают от мусора члены экологического отряда школы №16, проводят акции «Чистый берег».

**Основные проблемы социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».**

Стратегической целью развития города Бирюсинска является создание комфортной среды проживания и приближение качества жизни населения к уровню развитых стран (государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (далее — ОЭСР). В результате проведенного анализа социально-экономического положения города сформирован перечень наиболее значимых проблем, а также конкурентных преимуществ Бирюсинского городского поселения.

**В сфере экономики:**

*Основные проблемы:*

* Низкая эффективность использования местных природных ресурсов;
* Низкая доля предприятий промышленного производства;
* Низкий уровень инвестиционной привлекательности города;
* Проблема занятости населения, несоответствие спроса и предложения на рынке труда.

*Конкурентные преимущества:*

* Наличие объективных предпосылок для взаимодействия с соседними территориями, транзитное положение города;
* Высокий уровень развития розничной торговли – основного сегмента сферы потребительского рынка;
* Наличие квалифицированных кадров во многих сферах деятельности;

**В социальной сфере:**

*Основные проблемы*

* Сокращение численности населения в связи с отрицательной динамикой естественного и миграционного движения;
* Недостаточное количество мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, для обеспечения потребности населения Бирюсинского городского поселения в услугах дошкольного образования;
* Несоответствие зданий и сооружений учреждений образования и культуры всем необходимым современным требованиям;
* Несоответствие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, образования современным требованиям;
* «Старение» квалифицированных кадров в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, что оказывает влияние на качество предоставляемых услуг;
* Отсутствие устойчивой ориентации населения города на здоровый образ жизни.

*Конкурентные преимущества:*

* Использование новых технологий в оказании муниципальных услуг;
* Наличие сети учреждений дополнительного образования, общественных объединений для организации досуга детей и молодёжи;
* Развитие грантовой поддержки социальных проектов на муниципальном уровне и участие населения в реализации социальных проектов;

**В сфере безопасности и ГОиЧС, ЖКХ, благоустройства городского поселения и дорожного хозяйства, обеспечения жильём:**

*Основные проблемы:*

* Большая доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
* Высокий уровень морального и физического износа объектов жилищного и коммунального хозяйства;
* Низкая обеспеченность городского поселения инженерной инфраструктурой;
* Низкая активность населения в управлении многоквартирными домами;
* Низкий уровень благоустройства городского поселения;

*Конкурентные преимущества:*

* Достаточное развитие автомобильного транспорта, в том числе для оказания транспортных услуг населению города;
* Наличие инициативы жителей города по благоустройству и санитарной очистке;
* Высокий показатель индивидуального жилищного строительства в городе;
* Наличие санкционированных объектов для размещения и временного хранения

твёрдых бытовых отходов

**В сфере муниципального управления:**

*Основные проблемы:*

* Недостаточность собственных доходов бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств БМО «Бирюсинское городское поселение» в полном объёме.
* Недостаточно эффективное использование муниципального имущества, большая доля зданий муниципальной собственности, требующих капитального ремонта.

*Конкурентные преимущества:*

* Рост поступлений в бюджет по налоговым доходам
* Плановое повышение качества кадрового состава органов местного самоуправления.

**Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».**

Оценка нормативной правовой базы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

Настоящий анализ проведен на основе действующих нормативных правовых актов Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», принятых органами местного самоуправления муниципального образования.

Основой порядка в муниципальном образовании является качественная нормативная база, которая вырабатывается в ходе реформы местного самоуправления.

Нормативная база соответствует перечню вопросов местного значения, входящих в компетенцию городского поселения, в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством Российской Федерации.

Среди нормативных правовых актов Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" высшей юридической силой обладает Устав Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение," принятый решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 13.12.2005 № 8, где закреплены основные принципы организации местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и гарантии его осуществления. Устав принят в строгом соответствии с действующим федеральным, областным законодательством и все нормативные акты принимаются в соответствии с его положениями.

В настоящий момент все нормативные правовые акты Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» принимаются с учётом положений Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и действующего законодательства Российской Федерации.

**Анализ сильных и слабых сторон (SWOT- анализ)**

**Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

SWOT-анализ представляет собой систематизированный метод оценки на основе выделения значимых факторов, определяющих социально-экономическое развитие территории.

В ходе проведения SWOT-анализа выявляются слабые и сильные стороны, определяются ситуации, представляющие угрозу для основных сфер деятельности, благоприятные возможности для их развития. Благоприятные возможности можно использовать на благо социально-экономического развития города в целом. Угрозы – это актуальные или потенциальные опасности для города. Благоприятные возможности вытекают из сильных сторон, угрозы – из слабых сторон. Вместе с тем, возможности и угрозы могут существовать и сами по себе, не вытекая из сильных и слабых сторон.

Программа должна делать акценты на сильных сторонах территории и учитывать открывающиеся возможности. Слабые стороны указывают на факторы, действие которых должно быть нейтрализовано или которые требуют принятия срочных мер. Для противодействия угрозам могут быть разработаны специальные мероприятия или программы действий.

**Сильные стороны Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:**

* Относительная близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
* Пограничное положение с Красноярским краем.
* Наличие пересечения железнодорожных, автомобильных и трубопроводных путей.
* Богатство водных ресурсов.
* Наличие природных ресурсов (лес, дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы, водные и земельные ресурсы).
* Положительная динамика развития потребительского рынка.
* Возрастание роли малого бизнеса в экономике города, увеличение количества субъектов предпринимательства.
* Достаточно развитая финансовая инфраструктура (наличие филиалов и дополнительных офисов банков).
* Достаточно высокий уровень развития информационных услуг и услуг связи.
* Наличие необходимых пахотных земель и сенокосных угодий для ведения сельскохозяйственного производства, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств.
* Достаточное развитие автомобильного транспорта.
* Высокий показатель индивидуального жилищного строительства.
* Отсутствие «вредных» производств, минимизированы факторы, влияющие на загрязнение окружающей среды.
* Достаточно развитая социальная сфера, наличие необходимых объектов социальной инфраструктуры (обеспеченность населения города общеобразовательными учреждениями, наличие сети учреждений дополнительного образования, общественных объединений для организации досуга детей и молодёжи), внедрение новых технологий в оказании услуг в социальной сфере.
* Наличие квалифицированных кадров во многих сферах деятельности.
* Плановое повышение качества кадрового состава органов местного самоуправления.
* Программное совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальной собственностью.
* Наличие автоматизированной системы исполнения бюджета.

**Потенциальные возможности:**

* Развитие партнерских связей с соседними городами по взаимовыгодным направлениям.
* Привлечение инвестиций в экономику города для развития местных предприятий.
* Возможность развития производств, ориентированных на переработку местного сырья (кирпичное производство, деревообработка, переработка биоресурсов и дикорастущего сырья, переработка лигнина).
* Развитие малого и среднего предпринимательства.
* Возможности развития рынка информационных услуг и услуг связи.
* Развитие жилищного строительства, в первую очередь, частных домовладений из современных материалов.
* Развитие транспортной инфраструктуры.
* Повышение качественного уровня содержания дорог и улично-дорожной сети.
* Увеличение уровня благоустройства жилищного фонда.
* Благоустройство городского поселения и улучшение экологической обстановки.
* Улучшение доступности и качества оказания муниципальных услуг, расширение перечня услуг.
* Профилактика негативных социальных явлений в молодёжной среде, создание условий для самореализации молодёжи.
* Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением.
* Поддержка на муниципальном уровне некоммерческих организаций социальной направленности.
* Привлечение жителей к решению вопросов местного значения.
* Участие населения в реализации социальных проектов для развития территории.
* Модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение свободных производственных площадей в хозяйственную деятельность города.
* Обеспечение органов местного самоуправления квалифицированными кадрами.

**Слабые стороны:**

* Отсутствие крупных предприятий.
* Неблагоприятная демографическая ситуация: сокращение численности постоянного населения района за счёт естественной и механической убыли, снижение доли трудоспособного населения.
* Высокий уровень скрытой безработицы, преимущественная занятость в бюджетной сфере, «старение кадров».
* Невысокий уровень инвестиционной привлекательности и недостаточно развитый имидж города.
* Ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, отсутствие системы банковского кредитования малого предпринимательства.
* Высокая степень физического и морального износа основных фондов в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищно-коммунальном комплексе города.
* Невысокая рентабельность работы предприятий ЖКХ, низкое качество и высокая стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг за счет износа инженерных сетей.
* Высокая степень физического износа основных фондов.
* Высокая доля ветхого и аварийного жилья.
* Отсутствие современных развлекательных культурно – досуговых центров.
* Высокая дотационность местного бюджета.

**Угрозы:**

* Усиление негативных демографических тенденций в городе, старение населения.
* Истощение природных ресурсов, сокращение запасов биологических ресурсов (древесина, ценные породы рыб, пушных пород зверей и т.п.).
* Подтопление во время весеннего половодья окраин города.
* Разрушение дорожного полотна в связи с высокой степенью износа.
* Увеличение доли жилищного фонда с высокой степенью износа, снижение объёмов жилищного строительства.
* Увеличение стоимости коммунальных услуг.
* Снижение доступности и качества оказания медицинских услуг.
* Снижение финансовых возможностей для качественного выполнения полномочий Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

**Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической  
политики Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

Стратегической целью развития города Бирюсинска является создание комфортной среды проживания и постоянное улучшение качества жизни населения.

В соответствии с поставленными задачами развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2024 года можно выделить следующие комплексные приоритеты:

**1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности.**

**2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения.**

**3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов.**

В рамках выбранных приоритетов необходимо решить **следующие задачи**:

***1.Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности***

1. Наращивание экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного имиджа территории для привлечения инвестиций в экономику города, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала.
2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Создание условий для занятости населения.

***2.Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения***

1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.
2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств.
3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры.
4. Увеличение уровня благоустройства городского поселения и улучшение качества окружающей среды города.
5. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.
6. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества.
7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города.

***3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов***

1. Создание условий для увеличения собственных доходов бюджета БМО «Бирюсинское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества.
3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления.

**Раздел 3. Показатели достижения целей социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», сроки реализации программы**

Программа социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития территории и планируемых администрацией Бирюсинского городского поселения путей и средств достижения указанных ориентиров.

**Сведения о составе и значениях целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименова­ние показа­теля | ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| 2020г. (базовый) | 2021г.  (оценка) | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1.Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. | | | | | | | | |
|  | 1. Наращивание экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного имиджа территории для привлечения инвестиций в экономику города, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала. | | мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 3. Создание условий для занятости населения. | | Рабочихмест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения | | | | | | | | |
|  | 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности. | | тыс.руб | 318,0 | 40,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств. | | тыс.руб | 57630,3 | 95343,2 | 9943,1 | 10062,0 | 10062 |
|  | 3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. | | тыс.руб | 3733,4 | 5929,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4. Обеспечение благоустройства городского поселения и улучшение качества окружающей среды города. | | тыс.руб | 12800,7 | 13022,6 | 5718,1 | 1679,5 | 1679,5 |
|  | 5. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. | | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества. | | мероприятий | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | 7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города. | | тыс.руб | 679,9 | 218,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов | | | | | | | | |
|  | 1. Создание условий для увеличения собственных доходов бюджета БМО «Бирюсинское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. | | мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. | | тыс.руб | 285,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  | 3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. | | тыс. руб | 312,0 | 155,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей программы, создаст организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности муниципального управления, в том числе, посредством разработки и принятия в установленном порядке правовых актов, создание рабочих групп, деятельность которых будет способствовать достижению результативности Программы.

На основе изложенных в программе направлений муниципальной социально-экономической политики структурные подразделения администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» разрабатывают и реализуют целевые программы, конкретизирующие мероприятия, способствующие достижению главной цели и решению поставленных программой задач.

Ежегодно на основе всех реализуемых программ разрабатывается план мероприятий, подлежащий исполнению в текущем году.

В план включаются как мероприятия, подлежащие финансированию из бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», так и мероприятия, направленные на привлечение инвестиций из бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

План мероприятий является основой для определения объёмов бюджетных ассигнований.

Координацию разработки программ и планов мероприятий, реализуемых специалистами администрации, обеспечивающих выполнение программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации осуществляет отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Специалисты и руководители отделов, ответственные за реализацию муниципальных целевых программ и мероприятий по курируемым направлениям, осуществляют выполнение конкретных мероприятий программы, обеспечивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприятий, составляют отчеты о реализации намеченных мероприятий по истечении отчетного года.

Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» ежегодно формирует сводный отчет о результатах реализации программы и направляет его главе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и Думе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

**Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации программы**

Реализация программы социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов будет способствовать решению основных проблем и задач развития города. Это позволит г.Бирюсинску улучшить показатели комплексной оценки социально-экономического развития среди муниципальных образований Тайшетского района, а именно, закрепить свои позиции в группе с уровнем развития выше среднего.

В результате реализации мероприятий программы социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов планируется достигнуть следующих основных показателей:

***Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности города:***

* Повышение инвестиционной привлекательности города;
* Открытие новых производств, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы;
* Развитие деловой активности предпринимательства в городе;
* Устойчивое снижение среднегодовой численности безработных и уровня безработицы.

***Приоритет 2.***

***Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения.***

* Обеспечение пожарной безопасности территории и безопасности граждан;
* Увеличение количества модернизированных коммунальных объектов;
* Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных услуг и благоустройства города;
* Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального;
* Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;
* Уменьшение числа граждан, проживающих в непригодном для проживания жилье.
* Удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых услуг в сфере культуры;
* Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом;
* Сохранение и увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными сооружениями, спортивными залами, плавательными бассейнами;
* Участие населения в решении социально-важных вопросов.

***Приоритет 3.***

***Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов***

* Ежегодное пополнение собственных доходов бюджета БМО «Бирюсинское городское поселение» за счёт привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Иркутской области;
* Увеличение неналоговых доходов бюджета Бирюсинского городского поселения от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков;
* Повышение эффективности использования имущества БМО «Бирюсинское городское поселение»;
* Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Бирюсинского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку;
* Обеспеченность кадровым резервом по направлениям деятельности Администрации Бирюсинского городского поселения, муниципальных учреждений;
* Обеспечение в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области, доступности и открытости информации о деятельности органов местного самоуправления Бирюсинского городского поселения на официальном Интернет-сайте;
* Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы.

Разрабатываемая Программа должна базироваться на обоснованной привлекательности территории и учитывать открывающиеся возможности. Однако, нельзя забывать о рисках. Факторы, действие которых должно быть нейтрализовано или, для противодействия которым могут и должны быть разработаны специальные мероприятия или программы действий:

**Слабые стороны:**

* Отсутствие крупных предприятий.
* Неблагоприятная демографическая ситуация: сокращение численности постоянного населения города за счёт естественной и механической убыли, снижение доли трудоспособного населения.
* Высокий уровень скрытой безработицы, преимущественная занятость в бюджетной сфере, «старение кадров».
* Невысокий уровень инвестиционной привлекательности и недостаточно развитый имидж города.
* Ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, отсутствие системы банковского кредитования малого предпринимательства.
* Высокая степень физического и морального износа основных фондов в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищно-коммунальном комплексе города.
* Невысокая рентабельность работы предприятий ЖКХ, низкое качество и высокая стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг за счет износа инженерных сетей.
* Высокая степень физического износа основных фондов.
* Высокая доля ветхого и аварийного жилья.
* Отсутствие современных развлекательных культурно – досуговых центров.
* Высокая дотационность местного бюджета.

**Риски:**

* Усиление негативных демографических тенденций в городе, рост дефицита квалифицированных кадров и старение населения.
* Истощение природных ресурсов, сокращение запасов биологических ресурсов (древесина, ценные породы рыб, пушных пород и т.п.).
* Подтопление во время весеннего половодья (улицы города, расположенные по береговой линии реки Бирюса).
* Разрушение дорожного полотна в связи с высокой степенью износа.
* Увеличение доли жилищного фонда с высокой степенью износа, снижение объёмов жилищного строительства.
* Увеличение стоимости коммунальных услуг.
* Снижение востребованности предоставляемых услуг в сфере культуры и физической культуры.
* Снижение доступности и качества оказания медицинских услуг.
* Снижение финансовых возможностей для качественного выполнения полномочий БМО «Бирюсинское городское поселение».

Приоритеты социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в течение периода реализации Программы могут подвергаться корректировке в соответствии с экономической политикой, программами социально-экономического развития, бюджетной политикой, с районными целевыми программами и прочими инструментами целевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приоритеты социально-экономического развития города Бирюсинска ориентированы на формирование эффективной структуры экономики и социальной сферы, направленной на повышение уровня жизни людей и развитие производственного и трудового потенциала.

**Раздел 5. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Основными источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются:

* средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей);
* средства бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета муниципального образования «Тайшетский район» исходя из его возможностей);
* средства бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» исходя из его возможностей);
* внебюджетные средства.

**Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам | | | | |
| 2020 г  (базовый) | 2021 г.  (оценка) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| цель программы:  создание комфортной среды проживания и приближение качества жизни населения к уровню развитых стран | всего, тыс. руб. | 95475,1 | 151366,0 | 44983,7 | 33045,5 | 31527,4 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 4213,2 | 3727,7 | 3201,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, тыс. руб. | 51998,1 | 102979,3 | 7184,4 | 1755,9 | 1755,9 |
| местный бюджет, тыс. руб. | 39263,8 | 44659 | 34597,5 | 31289,6 | 29771,5 |
| иные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| задача 1 программы:  наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности | всего, тыс. руб. | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| иные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Направления:  1.Наращивание экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного имиджа территории для привлечения инвестиций в экономику города, в том числе за счет использования природно-ресурсного потенциала;  2.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование  видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  3.Создание условий для занятости населения. | всего, тыс. руб. | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| иные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| задача 2 программы:  развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения | всего, тыс. руб. | 78048,6 | 134969,6 | 26380,2 | 14442,0 | 13045,7 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 4213,2 | 3727,7 | 3201,8 | 0 | 0 |
| областной бюджет, тыс. руб. | 51998,1 | 102979,3 | 7184,4 | 1755,9 | 1755,9 |
| местный бюджет, тыс. руб. | 21837,3 | 28262,6 | 15994,0 | 12686,1 | 11289,8 |
| иные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Направления:  1.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности;  2.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств;  3.Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры;  4.Увеличение уровня благоустройства городского поселения и улучшение качества окружающей среды города;  5.Создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства;  6.Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества;  7.Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города. | всего, тыс. руб. | 78048,6 | 134969,6 | 26380,2 | 14442,0 | 13045,7 |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 4213,2 | 3727,7 | 3201,8 | 0 | 0 |
| областной бюджет, тыс. руб. | 51998,1 | 102979,3 | 7184,4 | 1755,9 | 1755,9 |
| местный бюджет, тыс. руб. | 21837,3 | 28262,6 | 15994,0 | 12686,1 | 11289,8 |
| иные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| задача 3 программы:  повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов | всего, тыс.руб. | 17426,5 | 16386,4 | 18583,5 | 18583,5 | 18461,7 |
| федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет, тыс.руб. | 17426,5 | 16386,4 | 18583,5 | 18583,5 | 18461,7 |
| иные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Направления:  1.Создание условий для увеличения собственных доходов бюджета БМО «Бирюсинское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования  2.Повышение эффективности использования муниципального имущества  3.Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | всего, тыс.руб. | 17426,5 | 16386,4 | 18583,5 | 18583,5 | 18461,7 |
| федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет, тыс.руб. | 17426,5 | 16386,4 | 18583,5 | 18583,5 | 18461,7 |
| иные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |  |

**Раздел 6. Информация о муниципальных программах Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утверждаемых в целях реализации программы.**

**Перечень муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования**

**«Бирюсинское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель | Целевые показатели, едини­цы измерения | Значения целевых показателей, годы | | | |
| первый год реализации |  |  | год завершения реализации программы |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Переселение граждан, проживающих на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бирюсинского городского поселения | | | | |
| Задача 1:  Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации без финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | | | | |
| показатель 1 | Расселение к 2024 году 518,8 кв.м. аварийного жилищного фонда. | | | |
| показатель 2 | Расселение из аварийного жилищного фонда к 2024 году 19 граждан. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Формирование устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства Бирюсинского городского поселения | | | | |
| Задача 1:  Обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Бирюсинского городского поселения | | | | |
| показатель 1 | Совершенствование механизмов по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Бирюсинского городского поселения. | | | |
| показатель 2 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся и получивших субсидию на создание собственного бизнеса - гранты начинающим. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Обеспечение населения коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | |
| Задача 1  Повышение показателей качества коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | | | | |
| показатель 1 | Повышение качества коммунальных услуг | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории Бирюсинского городского поселения» на 2019-2024 г.г. | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории Бирюсинского городского поселения | | | | |
| Задача 1:  Обеспечение реализации полномочий администрации Бирюсинского городского поселения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.  Организация мероприятий по оказанию помощи и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | |
| показатель 1 | Снижение количества зарегистрированных пожаров | | | |
| показатель 2 | Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров. | | | |
| показатель 3 | Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Содержание и ремонт дорог на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения. | | | | |
| Задача 1:  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | |
| показатель 1 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | |
| показатель 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | |
| показатель 3 | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных  условий, в общем количестве ДТП | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Чистая вода» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Обеспечение населения питьевой водой, центральной канализацией, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | |
| Задача 1:  Повышение показателей качества воды, улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в муниципальном образовании и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг | | | | |
| показатель 1 | 1. Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | |
| показатель 2 | 2. Повышение качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Благоустройство территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения | | | | |
| Задача 1: Организация мероприятий по развитию благоустройства территории г. Бирюсинска | | | | |
| показатель 1 | Количество установленных, отремонтированных и окрашенных архитектурных форм (лавочки, урны, доски объявлений) на улицах и скверах города | | | |
| показатель 2 | Количество обустроенных детских игровых площадок | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Формирование современной городской среды на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории Бирюсинского городского поселения, повышение качества уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания населения  Задача 1: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | | | | |
| Показатель 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; | | | |
| Показатель 2 | Количество благоустроенных общественных территорий; | | | |
| Показатель 3 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности в (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Обращение с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы: Создание условий для приведения инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованием законодательства  Задачи:  1. Создание эффективных механизмов управления в области обращения с ТКО.  2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного сбора (в том числе раздельного) и транспортирования ТКО.  3. Исключение мест несанкционированного размещения ТКО на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | | | | |
| Показатель 1. | Ликвидировать места несанкционированного размещения ТКО на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Берегоукрепление на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы: Предотвращение дальнейшего обрушения берега реки Бирюса, для обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, проживающих по улицам Свердлова, Березовая г. Бирюсинска | | | | |
| Показатели: | Предотвращение дальнейшего обрушения правого берега реки Бирюса в районе г. Бирюсинска в результате весенних и летних паводков.  Обеспечение безопасности граждан, проживающих по улицам Свердлова, Березовая г. Бирюсинска при движении по улице Свердлова.  Обеспечение сохранности жилых домов, надворных построек, опор и линии электропередач ВЛ-0,4 кВ от обрушения в реку. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бирюсинского городского поселения» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы: Повышение эффективного управления муниципальным имуществом, пополнение доходной части бюджета. | | | | |
| Задача 1: Обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества | | | | |
| показатель 1 | получение дохода в бюджет Бирюсинского городского поселения от использования имущества; | | | |
| показатель 2 | получение дохода в бюджет Бирюсинского городского поселения от земельного ресурса | | | |
| показатель 3 | принятие в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Развитие библиотечного дела на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению | | | | |
| Задача 1:  Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг для всех категорий населения и активизация работ по привлечению к чтению, повышению образовательного, интеллектуального, нравственного уровня населения города и повышение квалификации библиотечных работников | | | | |
| показатель 1 | Охват населения библиотечным обслуживанием (49,6%) | | | |
| показатель 2 | Рост числа читателей (4288 человек) | | | |
| показатель 3 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (85 мероприятий) | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Доступная среда для инвалидов Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Формирование условий устойчивого развития доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | |
| Задача 1:  Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | | | | |
| показатель 1 | Количество социально-значимых объектов в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение», оборудованных для нужд инвалидов: перила, пандусы | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Развитие физической культуры и спорта на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом | | | | |
| Задача 1:  Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Бирюсинске | | | | |
| показатель 1 | Увеличение населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | | | |
| показатель 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе (укрепление спортивно-материальной базы имеющихся спортивных сооружений); | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Формирование эффективной системы исполнения полномочий органов местного самоуправления и предоставления качественных муниципальных услуг органами местного самоуправления Бирюсинского городского поселения. | | | | |
| Задача 1:  Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий | | | | |
| показатель 1 | Уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления Бирюсинского городского поселения – 100%; | | | |
| показатель 2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством оказываемых муниципальных услуг – 80%; | | | |
| показатель 3 | Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы органов местного самоуправления Бирюсинского городского поселения – 100%. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Повышение эффективности бюджетных расходов Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Повышение эффективности бюджетных расходов в Бирюсинском городском поселении. | | | | |
| Задачи:  1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета в среднесрочной перспективе.  2.Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. | | | | |
| показатель 1 | Поэтапное сокращение дефицита местного бюджета, создание базовых условий к снижению дефицита местного бюджета. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Градостроительная деятельность Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»» на 2020-2023 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы: Разработка и актуализация градостроительной документации на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | | | | |
| Задача 1:  Актуализация Генерального плана, правил землепользования и застройки Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». | | | | |
| показатель 1 | Обеспечение территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» актуализированными документами Территориального планирования (Генеральный план Бирюсинского городского поселения) и Правил землепользования и застройки. | | | |
| показатель 2 | Обеспечение исполнения законодательства в сфере градостроительной деятельности на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Профилактика терроризма и экстримизма в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстримистской направленности | | | | |
| Задача 1:  Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности. | | | | |
| показатель 1 | Формирование нетерпимости к проявлению терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям этнических и конфессиональных сообществ. | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Профилактика правонарушений на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка  Задача 1: Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений | | | | |
| показатель 1 | Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2021-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы: Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население г. Бирюсинска, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, улучшение условий и комфортности проживания граждан  Задачи:  - осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Бирюсинского МО;  - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов;  - организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории Бирюсинского МО;  - организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы;  - стимулирования реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Бирюсинского МО;  - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. | | | | |
| Показатель 1 | доля собственных нужд и содержания объекта % | | | |
| Показатель 2 | доля инженерной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Уличное освещение Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Улучшение условий и комфортности проживания граждан  Задача 1:  Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения | | | | |
| показатель 1 | Повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения; | | | |
| показатель 2 | Увеличение протяженности сети уличного освещения, км | | | |
| Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Организация и содержание мест захоронений на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2024 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» | Цель программы:  Улучшение благоустройства муниципального кладбища и повышение качества содержания территории муниципального кладбища в соответствии с санитарно-экологическими требованиями. | | | | |
| Задача 1:  Содержание мест захоронений Бирюсинского городского поселения в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями | | | | |
| показатель 1 | Количество убранных больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев; | | | |
| показатель 2 | Снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбища. | | | |

**Раздел 7. Организация реализации программы**

В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы и оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития города в рамках выделенных приоритетов, а также своевременного внесения в неё корректировок и уточнений организуется система мониторинга и оценки результатов реализации Программы.

Организационная структура управления программой основана на существующей структуре Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:

* принимает Программу социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;
* утверждает отчёты об исполнении Программы.

Глава Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:

* осуществляет общее руководство и контроль реализации Программы;
* вносит на утверждение Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» проект Программы;
* утверждает ежегодные планы реализации мероприятий Программы, Формы отчётности о реализации Программы, а также сроки её подготовки и орган, который осуществляет подготовку сводных отчётов о реализации Программы;
* принимает нормативные правовые акты в рамках своей компетенции;
* иные полномочия.

Отдел по финансово-экономическим и организационным вопросам Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:

* разрабатывает проект плана реализации мероприятий Программы на основании информации, полученной от ответственных исполнителей;
* формирует и обосновывает заявки на выделение средств из районного и местного бюджетов;
* разрабатывает форму отчетности о реализации Программы;
* осуществляет подготовку сводных отчетов о реализации Программы, представленных ответственными исполнителями;
* осуществляет мониторинг реализации Программы и формирует отчётность о её реализации, осуществляет текущий контроль над рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;

Структурные подразделения Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:

* выступают в качестве исполнителей мероприятий Программы;
* осуществляют разработку проектов нормативных правовых актов и проектов городских программ в соответствии с приоритетами Программы в рамках своей компетенции;
* осуществляют подготовку предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

***Определение ответственных и непосредственных исполнителей программных мероприятий***

Исполнителями программных мероприятий являются:

* Структурные подразделения Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;
* муниципальные учреждения, предприятия и организации, индивидуальные предприниматели.

***Организация контроля над реализацией Программы***

Контроль над реализацией Программы осуществляет Глава Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» путем рассмотрения результатов мониторинга на аппаратных совещаниях.

Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» может заслушивать информацию о ходе реализации программы на заседаниях.

Ответственные специалисты ежегодно осуществляют мониторинг и оценку эффективности реализации Программы. Мониторинг проводится по мероприятиям и контрольным индикаторам (социально-экономическим показателям), включенным в программу.

Результаты мониторинга оформляются ответственными специалистами в виде отчётов о реализации Программы (разделов программы) и направляются в отдел по финансово- экономическим и организационным вопросам, который осуществляет подготовку сводных отчётов о реализации Программы.

**Ежегодный отчет о ходе реализации в отчетном периоде плана мероприятий по реализации программы социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполне­нии мероприятия | Примечание |
| наименование задачи | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| наименование задачи | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

В ходе реализации Программы формируются:

- промежуточные (годовые) отчёты – за отчётный год;

- итоговый отчёт – за весь период реализации Программы.

Отчетность должна содержать информацию об использовании средств на выполнение мероприятий, о ходе и результатах работ по мероприятиям, закреплённым планом реализации мероприятий.

Формы отчётности о реализации Программы, а также сроки её подготовки и орган, который осуществляет подготовку сводных отчётов о реализации Программы, утверждает Глава Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Годовой отчет о реализации Программы направляется отделом по финансово-экономическим и организационным вопросам, который осуществляет подготовку сводных отчётов о реализации Программы, Главе Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и в Думу Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» для ознакомления.

Итоговый отчёт о реализации Программы утверждается решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

***Внесение изменений (корректировок) в Программу***

Изменение Программы производится:

* При выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;
* При появлении новых инвестиционных проектов;
* При наступлении событий, влекущих за собой пересмотр приоритетных направлений развития, а также вызывающих утерю своей значимости.

Разработка проекта изменений в Программу осуществляется в следующем порядке:

Решение о разработке проекта изменений в Программу, календарный план работы над Программой, а также о назначении структурного подразделения, ответственного за формирование сводного итогового документа, принимает Глава Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Формирование проекта изменений в Программу осуществляется рабочей группой по разработке предложений в Программу социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», состав которой и порядок её работы утверждается Главой Администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».