# Российская Федерация

##### Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Бирюсинское муниципальное образование

«Бирюсинское городское поселение»

Администрация Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» апреля  2022 г.	№ 123

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023г.г.

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно приказа Министерства энергетики Российской Федерации об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду № 103 от 12 марта 2013 г., ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов (Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу при главе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 годов (Приложение №2)

2.1. Рабочей группе (Никитенко Е.В.) еженедельно, каждый вторник в 14-00 часов, на техническом совещании, подводить итоги хода подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы к работе в зимних условиях 2022-2023 годов

3. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (Приложение № 3).

4. Утвердить план график проверки готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций к эксплуатации в зимний период 2022-2023 годов (Приложение № 4).

5. Утвердить план график сдачи жилых домов Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» жилищно-эксплуатационными организациями по паспортам готовности к эксплуатации в зимний период 2022-2023 годов (Приложение № 5).

6. Консультанту по кадрам и социальным вопросам Ковнацкой М.И. опубликовать настоящее постановление в газете «Бирюсинский Вестник» и разместить на официальном сайте Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского муниципального

образования «Бирюсинское городское поселение»	А.В. Ковпинец

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

от «25»  апреля 2022 г. № 123

Программа проведения готовности к отопительному периоду

1.1.	Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

1.2.	Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 (далее - правила).

1.3.	Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4.	Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 1 июня по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 сентября по 30 октября.

1.5.	Проверке готовности к отопительному периоду подлежат расположенные на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» объекты системы теплоснабжения города, теплоснабжающие организации, а также потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», в том числе лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирными домами и приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения (далее - потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения).

1.6.	Проверка готовности к отопительному периоду объектов системы теплоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», теплоснабжающих и теплосетевых организаций города и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, подлежащих проверке в соответствии с п. 1.5 настоящей программы, осуществляется комиссиями по проведению проверки готовности к отопительному периоду. Состав комиссий определен в Приложении № 2 к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду».

1.7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами, а также проверяются документы, подтверждающие их готовность к отопительному периоду.

1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

# Приложение № 2

к постановлению администрации

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

от «25»  апреля 2022 г. № 123

Состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 годов

Начальник рабочей группы:

Никитенко Е.В. – заместитель главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Члены рабочей группы:

Криволуцкая Е.А. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и градостроительству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

Горемыкина М.В. - консультант по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

Константинов А.М. – директор ООО «ТрансТехРесурс»;

Доля Е.М. – директор управляющей компании ООО «Дарина»;

Ильина Н.И. – директор управляющей компании ИП Ильина Н.И.

# Приложение № 3

к постановлению администрации

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

от «25»  апреля 2022 г. № 123

Состав комиссии по проведению проверки готовности

объектов жилищно-коммунальной сферы

к отопительному периоду 2022-2023 годов

Председатель комиссии:

Никитенко Е.В. – заместитель главы администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Члены комиссии:

Криволуцкая Е.А. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и градостроительству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

Горемыкина М.В. - консультант по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

Константинов А.М. – директор ООО «ТрансТехРесурс»;

Доля Е.М. – директор управляющей компании ООО «Дарина»;

Ильина Н.И. – директор управляющей компании ИП Ильина Н.И.;

Заломаев С.М. - начальник цеха по обслуживанию инженерных сетей ООО «Тепловодоканал».

| Приложение № 4 к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от «25» апреля 2022 г. № 123 |
| --- |
| ПЛАН-ГРАФИК проверки готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций к эксплуатации в зимний период 2022-2023 г.г. |
| № п\п | Наименование теплоснабжающей организации | План проверки |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | ООО «ТрансТехРесурс» | 09.09.2022 г. | 14.09.2022г. |

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от «25 » апреля 2022 г. № 123 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПЛАН-ГРАФИК |  |
|  | проверки готовности многоквартирных жилых домов Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» к эксплуатации в зимний период 2022-2023годов. |  |
| № п\п | Наименование жилищно-эксплуатационной организации | Всего кол-во обслуживаемых жилых домов, поадресный перечень(ед.) | 04.08.2022 г. | 11.08.2022 г. | 18.08.2022 г. | 25.08.2022 г. | 01.09.2022 г. | 08.09.2022 г | Готовность МКД на 15.09.2022 г. (ед./%) |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| ООО "Дарина" | Всего 36 домов |  |
| 1 |  | Советская, 2 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Советская, 3 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Советская, 4 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Советская, 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Советская, 7 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Советская, 11 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Советская, 14 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Советская, 15 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Советская, 16 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Советская, 17 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Советская, 19 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Советская, 20 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Советская, 21 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Советская, 28 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Советская, 29 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Советская, 38 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Советская, 39А |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Советская, 45 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Советская, 47 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Советская, 49 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Первомайская, 18А |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Первомайская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Октябрьская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 24 |  | мкр. Новый, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 25 |  | мкр. Новый, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 26 |  | мкр. Новый, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 27 |  | мкр. Новый, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 28 |  | мкр. Новый, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 29 |  | мкр. Новый, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Жилгородок, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Школьная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Горького, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Крупской, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Крупской, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Зои Космодемьянской, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Зои Космодемьянской, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| ИП Ильина Н.И. | Всего 41 дом |  |
| 1 |  | Дружбы, 3 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Дружбы, 4 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Дружбы, 5 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Дружбы, 7 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Дружбы, 9 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Дружбы, 11 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Школьная, 1 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Школьная, 6 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Октябрьская, 8 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Горького, 3 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Пушкина, 34 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Горького, 11 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Горького, 13 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Горького, 15 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Горького, 17 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Октябрьская, 21 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Октябрьская, 25 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Первомайская, 8 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Школьная, 3 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Школьная, 4 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Жилгородок, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 22 |  | Жилгородок, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 23 |  | Жилгородок, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 24 |  | Жилгородок, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 25 |  | Жилгородок, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 26 |  | Жилгородок, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 27 |  | Заводская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 28 |  | Нагорная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 29 |  | Советская, 8 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Советская, 9 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Советская, 10 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Советская, 12 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Советская, 13 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Советская, 18 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Советская, 37А | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Строительная,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 37 |  | Строительная,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 38 |  | Пионерская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 39 |  | Транспортная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 40 |  | Пер. Горького, 1 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Пер. Горького, 4 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственное управление МКД Собственниками жилых помещений | Всего 3 дома |  |
| 1 |  | Горького, 8 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Горького, 10 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Парижской Коммуны, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Итого: | 80 домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»	Е.В. Никитенко