# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_27\_\_» \_\_\_мая\_\_\_\_\_2022 г. №\_\_163\_\_\_\_\_

О внесении изменений в схему водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года, утвержденную постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 97 от 13.04.2022 г. «Об утверждении актуализированной Схемы водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года»

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст. 37,45, Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы № 163 от 26.07.2007 г. (с изменениями от 28.05.2009 г. №159), в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство самотечных сетей канализации с технологическим присоединением МКД №№2,3,4,6 по ул. Советская, нежилого здания ПЧ по ул. островского, 1, напорных сетей канализации, модульной насосной станции в г. Бирюсинске», администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Схему водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года», утвержденную постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 97 от 13.04.2022 г. «Об утверждении актуализированной Схемы водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года»:

1.1. Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции:

«3.4.2. Сведения об участках, объектах системы водоотведения, подлежащих строительству или ремонту:

Строительство и реконструкция объектов системы водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок выполнения |
|
| 1 | Ремонт канализационных колодцев 30шт | 2022 |
| 2 | Реконструкция существующих сооружений механической очистки и строительство нового комплекса сооружений биологической очистки с внедрением двойной доочистки и УФ-обеззараживания стоков на выходе и строительством цеха механического обезвоживания осадка | 2026 |
| 3 | Строительство самотечных сетей канализации с технологическим присоединением МКД №№2,3,4,6 по ул. Советская, нежилого здания ПЧ по ул. островского, 1, напорных сетей канализации, модульной насосной станции в г. Бирюсинске | 2022 |

.»

1.2. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«**5.2. Оценка потребности в капитальных вложениях**

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2022 года.

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоотведения в объеме, соответствующем п.3.4.2.

Оценка капитальных затрат, необходимых для строительства и реконструкции участков сетей водоотведения, приведена в таблице [(Таблица 5.2)](#bookmark61).

Таблица 5.2 - Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции линейных объектов системы водоотведения и оценка капитальных затрат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки выполнения | | Всего,  тыс.руб |
| 2022 | 2026 |
| 1 | Ремонт канализационных колодцев 30шт | 345,2 |  | 345,2 |
| 2 | Реконструкция существующих сооружений механической очистки и строительство нового комплекса сооружений биологической очистки с внедрением двойной доочистки и УФ-обеззараживания стоков на выходе и строительством цеха механического обезвоживания осадка |  | 50000,0 | 50000,0 |
| 3 | Строительство самотечных сетей канализации с технологическим присоединением МКД №№2,3,4,6 по ул. Советская, нежилого здания ПЧ по ул. островского, 1, напорных сетей канализации, модульной насосной станции в г. Бирюсинске | 13579,9 |  | 12098,17 |
|  | **ИТОГО** | **13925,1** | **50000,0** | **63925,1** |

Общая сумма затрат на модернизацию канализационных сетей и канализационных напорных станций составит 63925,1 тыс. руб.

Канализационные очистные сооружения

Предлагаемые мероприятия проекта соответствуют генеральному планированию Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в части:

- реконструкция существующих сооружений механической очистки и строительство нового комплекса сооружений биологической очистки с внедрением двойной доочистки и УФ-обеззараживания стоков на выходе и строительством цеха механического обезвоживания осадка.

Ориентировочная стоимость реконструкции существующих сооружений механической очистки и строительство нового комплекса сооружений биологической очистки с внедрением двойной доочистки и УФ-обеззараживания стоков на выходе и строительством цеха механического обезвоживания осадка ориентируясь на объект-аналог составляет 50000,0 тыс. руб.

**Канализационные сети**

Администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» запланировано самотечных сетей канализации с технологическим присоединением МКД №№ 2, 3, 4, 6, по ул. Советская, нежилого здания по ул. Островского, 1, напорных сетей канализации, модульной насосной станции.

Данные мероприятия, а также реконструкция сетей водоотведения позволят значительно сократить расходы по реконструкции системы водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», запланированные генеральным планом муниципального образования. »

2. Опубликовать настоящее Постановление в Бирюсинском Вестнике и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец

ПОДГОТОВИЛ:

Консультант по вопросам ЖКХ,

транспорту, связи и благоустройству

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Горемыкина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ЖКХ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Криволуцкая

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации

Бирюсинского городского поселения

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Никитенко

Начальник отдела по финансово-экономическим

и организационным вопросам

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Гаева

Начальник отдела по юридическим,

кадровым и социальным вопросам

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Орлова